汕尾市水库移民文化多功能展示室工程项目

第三方绩效评价报告

广州恒效公共关系咨询有限公司

2019年12月

# 目 录

一、项目基本情况	1

二、资金使用情况	1

（一）预算安排情况	1

（二）实际支出情况	2

三、项目管理情况	2

四、项目绩效情况	2

（一）预期绩效目标	2

（二）绩效完成情况	3

五、存在的问题	3

（一）项目职责分工不够明确，自评价工作有待加强	3

（二）项目专项资金计划及监控管理有待规范化	3

（三）项目绩效目标不明确，项目绩效目标管理工作亟待加强	3

六、建议	4

（一）建立健全项目责任制度	4

（二）强化项目专项资金计划及过程监控管理	4

（三）加强项目绩效目标管理工作	4

七、绩效评价工作实施	5

（一）评价目的	5

（二）评价依据	5

（三）评价方法	6

（四）评价指标体系	6

（五）评价实施过程	7

附件：汕尾市水库移民文化多功能展示室工程项目绩效评价指标表	9

根据《关于配合开展2018年度政府性基金预算项目支出现场绩效评价工作的通知》（汕财评函〔2019〕23号）规定，广州恒效公共关系咨询有限公司受汕尾市财政局委托对“汕尾市水库移民文化多功能展示室工程项目”进行绩效评价。

综合项目单位汕尾市水务局绩效自查、评价工作组对自评材料审核、专家现场评价和综合分析等结果，最终评定汕尾市水务局“汕尾市水库移民文化多功能展示室工程项目”绩效得分为80分，评价结果等级为“良”。具体情况如下：

- 一、项目基本情况

根据《广东省大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费使用管理暂行办法》（粤财农〔2015〕82号）及《关于下达2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费的通知》（粤财农〔2016〕295号），结合广东省汕尾市大中型水库移民现状，为更好地落实和宣传贯彻中央和广东省对大中型水库移民后期扶持政策，使广大水库移民尽快走上致富道路，汕尾市水务局通过对水库移民现状进行一定的调研工作，立项申报了“汕尾市水库移民文化多功能展示室工程项目”。项目主要建设内容为：在办公楼后面的防洪（潮）工程管养楼二楼建设一间水库移民文化多功能展示室。内含两套10.5米长、2.72米高和0.18米厚的书柜；长形展示台2张（长2.4米*宽1.00米*高0.75米）、圆形展示台3张（（宽0.8米*高0.75米），其他为展示椅、电气照明和网络插座和相关材料。

- 二、资金使用情况

- （一）预算安排情况

该项目资金来源是财政下拨的2017年用款额度结转，计划预算金额130000元。

- （二）实际支出情况

2018年12月20第一笔资金，支付水库移民文化多功能展示室工程款119979.30元，2018年12月26日专帐支出宣传抢修经费6074元，余额在12月底提现3946.7元用于办公用品。截止2018年12月31日累计支付130000元，支付率100%。

- 三、项目管理情况

项目根据《关于下达2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费的通知》（粤财农〔2016〕295号）展开工作，2018年12月7日项目单位与汕尾市城区华富物业管理有限公司签订了专修工程施工合同，工程合同总额119979.30元，合同工期自2018年12月7日至2018年12月19日计13个日历天。工程采取包工、包料、包质量及安全、包维修，按项目单位核定的维修工程预算表中材料采购。工程于2018年12月17日完工，工程质量合格，符合合同约定。2018年12月18日通过了项目竣工验收。

项目单位建立了相关的项目管理制度如财务与资金支付管理制度、合同管理制度等，实施过程中严格执行《广东省大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费使用管理暂行办法》（粤财农〔2015〕82号）强化了项目的合同管理和过程质量监控等，目前项目已经完工，达到了项目的预期目标。

- 四、项目绩效情况

- （一）预期绩效目标

根据项目单位提供的相关文件和项目绩效自评报告，本项目绩效目标为：更好地落实和宣传贯彻中央和广东省对大中型水库移民后期扶持政策，使广大水库移民尽快走上致富道路。

产出指标：2018年内项目完工率100%；工程项目合格率100%；预算资金控制在130000元内。

社会效益指标：师生满意度90%以上。

- （二）绩效完成情况

2018年内项目完工，完工率100%；项目总支出130000元，支出率为100%，资金控制较为理想，工程项目通过竣工验收，工程质量验收合格率100%。但社会效益指标因项目单位未提供相关的佐证材料故不能体现。

- 五、存在的问题

- （一）项目职责分工不够明确，自评工作有待加强

项目单位建立了财务及资金方面的管理制度，但项目管理的职责分工不够明确，项目没有提供成立自评小组等相关机构情况，自评报告过于简单，不符合项目自评要求。项目提供的材料不够齐全，财政绩效信息表漏项较多，项目自评工作有待加强。

- （二）项目专项资金计划及监控管理有待规范化

该项目得过程管理较到位，资金支付依照合同约定支付，工程合同总额119979.30元均按进度支付，但后续专帐支付的宣传抢修经费6074元以及12月底提现3946.7元用于办公用品，支付则不够规范，缺乏资金计划性，仅仅为了不留余额而支付。项目资金计划及监控管理还待加强，资金支付管理有待进一步规范化。

- （三）项目绩效目标不明确，项目绩效目标管理工作亟待加强

因项目单位提供财政绩效目标信息表及自评报告，不能全面反映项目实施的内容，没有明确项目的绩效目标，产出内容不明确，指标也量化不够，如数量指标不清楚是什么，成本指标、质量指标和时效指标等的表述不够清晰，设置的90%满意度是否完成不清楚。项目绩效目标管理工作亟待加强。

- 六、建议

- （一）建立健全项目责任制度

建议项目单位领导重视项目自评管理工作，自评工作是项目绩效目标管理很重要的一环。结合本单位实际，组成以财务为中心的至少3人以上实施小组，建立健全项目责任制度，明确每位人员的职责分工。收集归档项目全过程的相关资料，撰写符合绩效目标管理的自评报告和财政绩效目标信息表。

- （二）强化项目专项资金计划及过程监控管理

建议项目单位一是要结合采购合同制订本项目的资金支付计划，临时增加的费用也要有资金计划安排，与项目应有较高的关联度如本项目中提现的3946.7元办公用品则难以佐证其关联度。二是加强项目资金支付的监管力度，对不符合支付流程的不予支付，确保资金支付的合理性和安全性。另外，项目实施过程中倡导节约成本，并非必须要按时将预算全部用完。

- （三）加强项目绩效目标管理工作

建议项目单位一是领导要重视项目绩效目标管理工作，结合本单位实际，设立明确的绩效目标。二是项目人员要清楚本项目目标产出有哪些数量、质量、成本及时效方面的具体指标，以便用数据加以量化。社会效果方面指标主要考虑项目实施后产生的影响，如常用的满意度、环境改善程度、受教育培训人数等。

- 七、绩效评价工作实施

- （一）评价目的

通过引入第三方开展项目实施绩效评价，客观公正地衡量和检验财政资金支出效率，为项目资金存设提供决策依据。同时，及时总结经验，分析存在的问题及原因，采取有效措施进一步改进和加强财政资金管理，不断提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。

- （二）评价依据

1.绩效管理相关文件依据

（1）《中华人民共和国预算法》

（2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

（3）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

（4）《财政部关于拨付2016年大中型水库移民后期扶持基金的通知》（财农〔2016〕143号）

（5）《关于配合开展2018年度政府性基金预算项目支出现场绩效评价工作的通知》（汕财评函〔2019〕23号）

2.相关政策文件依据

（6）《广东省大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费使用管理暂行办法》（粤财农〔2015〕82号）

（7）《关于下达2016年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费的通知》（粤财农〔2016〕295号）

- （三）评价方法

本次绩效评价工作综合采用预定目标与实施效果比较法、专家评价法、现场评价法进行，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

1.预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际经济效益、社会效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已经完成（包含全部完成和部分完成），哪些没有完成，从而评价财政支出绩效情况。

2.专家评价法。通过绩效管理、基建工程、公共管理、财务管理等相关领域的专家依据专业知识对财政支出绩效进行分析，并形成意见。

3.现场评价法。现场评价工作组与项目实施的相关单位，包括自评单位、项目实施单位等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，对项目进行核实。

- （四）评价指标体系

本项目指标体系包括绩效影响、绩效表现两大方面，具体指标详见表7-1。根据指标内容，进一步明确了评价指标说明以及评分标准，从而形成完善的绩效评价指标体系（详见附件）。根据评价指标得分，确定评价项目的绩效等级，优（得分≧90）、良（90>得分≧80）、中（80>得分≧70）、低（70>得分≧60）、差（得分<60）五个档次。

表7-1项目评价指标

| 评价指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |
| 绩效影响 | 50 | 前期准备 | 20 | 论证决策 | 7 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 7 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 6 |
|  |  | 资金管理 | 17 | 资金到位 | 4 |
|  |  |  |  | 资金支付 | 5 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 8 |
|  |  | 事项管理 | 13 | 实施程序 | 8 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 5 |
| 绩效表现 | 50 | 经济性 | 5 | 预算(成本)控制 | 5 |
|  |  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 |
|  |  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 |
|  |  | 公平性 | 5 | 公共属性 （满意度） | 5 |

- （五）评价实施过程

1.评价团队配置

为顺利开展本次绩效评价，恒效咨询组建由绩效管理、基建工程和财务管理等领域人员组成的评价团队，成员一共5人，见7-2。

表7-2 绩效评价团队

| 团队成员 |  | 单位 | 职称 | 专业领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家组 | 萧文斌 | 广东科学中心 | 高级经济师 | 绩效管理 |
|  | 陈康庄 | 中国石化集团 | 高级工程师 | 基建工程 |
|  | 简艳桩 | 广东海科资产价格评估有限公司 | 高级会计师 | 财务管理 |
| 专职人员 | 李念念 | 恒效咨询 | 项目经理 | 项目质量负责人 |
|  | 蔡雅静 | 恒效咨询 | 项目助理 | 单位、专家联络人 |

2.评价流程

本次的评价流程大致包括前期准备、组织培训、单位自评、自评材料收集、专家培训、书面评价、评价通知、现场评价、报告初稿、报告终稿以及资料归档等环节。具体的评价流程见表7-3。

表7-3 评价流程

| 序号 | 项目流程 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前期准备 | 根据市财政局要求，与预算单位绩效对接，开展项目前期调研、收集资料、制定实施方案，并报市财政局审批。 |
| 2 | 组织培训 | 市财政局牵头预算单位，由第三方机构组织培训。 |
| 3 | 单位自评 | 市财政局发布自评通知，要求单位按照要求进行绩效自评，并在规定时间内上传自评材料至系统。 |
| 4 | 自评材料收集 | 收集项目自评单位的评价表、自评报告及相关佐证材料。 |
| 5 | 专家培训 | 市财政局确认专家分组，第三方机构对专家进行评价前培训，包括书面评价和现场评价关注点等。 |
| 6 | 书面评价 | 对提交的自评材料进行全面分析、并出具专家意见。 |
| 7 | 评价通知 | 按照实施方案工作计划，发文通知预算单位项目现场核查工作计划（现场核查内容、核查方法、核查要求）。 |
| 8 | 现场评价 | 按照市财政局现场评价要求，实施评价工作（包含账务核查、实地核查等）。 |
| 9 | 报告初稿 | 将现场评价获取的数据、资料、专家评价组意见等汇总，起草绩效评价报告初稿。 |
| 10 | 报告终稿 | 市财政局、第三方机构、项目单位、会审专家（不能是专家组成员）对绩效评价报告初稿进行审核，听取各方意见。第三方机构根据初验（会审）情况对绩效评价报告进行修改，并再次征求自评单位意见，再交市财政局审核。 |
| 11 | 资料归档 | 第三方机构做好资料归档工作，并将相关项目资料移交市财政局，协助市财政局向相关部门就公开的第三方绩效评价报告进行解释。 |

广州恒效公共关系咨询有限公司

2019年12月

- 附件：汕尾市水库移民文化多功能展示室工程项目绩效评价指标表

| 评价指标 |  |  |  |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 第三方机构评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) | 名称 | 权重(%) |  |  |  |
| 绩效影响 | 50 | 前期准备 | 20 | 论证决策 | 7 | 反映专项资金资金设立是否符合有关规定，资金投向和结构是否合理, 是否符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标；项目申报内容是否符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，是否具体明确、合理可行，项目审批是否经过科学决策程序；或者资金分配所依据的相关因素、计算公式确定是否合理、科学，所依据的数据采集是否规范。 | 1.资金设立符合有关规定，资金投向和结构相对合理, 且符合相关管理办法,符合公共财政扶持方向及资金设立目标的，得1.5分，否则酌情扣分，直至0分。 2.项目申报内容符合资金管理办法、申报指南等规定的要求，且具体明确、合理可行的，得1.5分，否则酌情扣分，直至0分；采用因素法分配的，主要依据对相关数据采集规范性的判断核定得分。 3.项目审批按规定经过科学决策程序、方式的，得2分，否则酌情扣分，直至0分；采用因素法分配的，主要依据对相关因素及计算公式设定的合理性、科学性的判断核定得分。 | 6 |
|  |  |  |  | 目标设置 | 7 | 反映目标设置是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；反映资金绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。 | 1.目标设置完整性2分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 2.目标设置科学性3分，依据相关基础信息和证据判断目标设置的科学性，即绩效目标设置是否明确，合理、细化、量化，绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。 | 3.5 |
|  |  |  |  | 保障措施 | 6 | 反映资金管理及项目或方案实施的保障机构是否健全，人员分工是否明确，责任是否落实；资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度是否健全、规范；工作进度计划、预算安排是否合理，投入是否有保障。 | 1.资金管理及项目或方案实施的保障机构健全，且人员分工、责任落实较好的，得1分，其他情况酌情扣分； 2.资金管理办法、项目管理管理办法或实施方案（计划）等制度健全、规范的，得3分，否则酌情扣分； 3.工作进度计划、预算安排合理 ，投入有保障的，得2分，否则酌情扣分。 | 3.5 |
|  |  | 资金管理 | 17 | 资金到位 | 4 | 反映各类资金的到位情况，包括到位比比率及到位及时性。 | 1.各类来源的资金到位率100%，且按规定时间及时到位的，得4分； 2.其他情况，在按满分乘以到位率计算得分的基础上，综合考虑未全额到位、未及时到位的原因等因素核定最后得分。 | 4 |
|  |  |  |  | 资金支付 | 5 | 反映各类资金的实际支出情况。 | 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。 | 4.5 |
|  |  |  |  | 支出规范性 | 8 | 反映预算执行的规范性，预算调整是否履行报批手续，是否按进度支付资金；事项支出的合规性，资金管理、费用标准集中支付或财政报账等制度是否得到严格执行，是否超范围、超标准支出，是否虚列支出，是否存在截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范性，是否规范执行会计核算制度，是否专账核算，支出凭证是否合规有效。 | 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性3分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 3.会计核算规范性4分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 7.5 |
|  |  | 事项管理 | 13 | 实施程序 | 8 | 反映项目或方案实施程序的规范性,包括项目或方案调整是否按规定履行报批手续；项目招投标、建设、验收等是否严格执行相关制度规定，或方案实施是否规范。 | 项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。 | 8 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 5 | 反映资金使用单位内部管理及自查情况；业务主管部门对项目建设或方案实施的检查、监控、督促等管理情况。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得3分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得3分；否则，视情况扣分。 | 4 |
| 绩效表现 | 50 | 经济性 | 5 | 预算(成本)控制 | 5 | 反映事项预算（成本）控制的合理性，即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因。 | 1.在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算的，得满分； 2.支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 效率性 | 10 | 完成进度及质量 | 10 | 反映事项实施（完成）的进度、质量和产出数量等情况。 | 1.按目标设置或计划完成相应实施进度、质量和产出数量的，得满分； 2.未按目标设置或计划完成的，酌情扣分，具体可根据完成程度核定分数。 | 9 |
|  |  | 效果性 | 30 | 社会经济效益 | 25 | 反映资金使用或项目实施直接产生和带动的社会经济效益，主要通过具体效果性基础信息项反映。 | 根据项目实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，通过绩效指标实际完成值与目标值的对比分析来核定得分。 | 17 |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 | 反映事项完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响事项持续发展的因素，以及事项实施对人、环境、资源是否带来可持续发展影响。 | 1.人员机构安排可持续得1分，政策、制度可持续得1分； 2.管理机制（如管护和资金投入等）可持续得2分； 3.环境可持续得1分； 否则酌情扣分。 | 5 |
|  |  | 公平性 | 5 | 公共属性 （满意度） | 5 | 反映资金及支出项目与增加公共利益、公共福利和保障公共安全等方面的相关联程度,以及公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度。 | 根据满意度调查结论（%）核定分数。 | 3 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |