- 附件3

- 汕尾市综合交通大会战2023年工作方案

- （征求意见稿）

全面贯彻落实省“两会”、省高质量发展大会、省委十三届二次全会、市委八届四次全会和市高质量发展大会、市“两会”精神和相关工作部署要求，聚焦建设大通道、振兴大港航、发展大物流，加快建设现代化综合交通运输体系。特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，贯彻落实省委书记黄坤明在汕尾调研时的指示要求，对标党的二十大作出的加快建设交通强国的战略部署和省“两会”、省委经济工作会议、省高质量发展大会部署，抢抓全省加快建设交通强省、打造交通强省建设试点城市的发展机遇，深入推进“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美广东生态建设，紧扣党建引领“三六九”工程和“1+8”重点工作部署，加快发展步伐、积蓄发展后劲，攻坚推进综合交通大会战，力争“外联内畅、立体多元、绿色智慧”的现代化综合交通运输体系建设取得新突破，“东承西接”基础联通优势得到再增强，发挥交通基础设施投资的压舱石作用，打造高质量发展重要动力源，为推动汕尾建设成为革命老区高质量发展示范区、沿海经济带靓丽明珠和现代化滨海城市当好先行。

二、工作目标

按照动工建设一批、储备一批、谋划一批项目的原则，高效推动我市交通基础设施筹划、建设工作，力争实现重点项目谋划建设提档提速，项目建设任务尽早达到预期目标，加大力度扩大投资。2023年计划启动谋划及规划建设项目超79个，重点推进铁、公、机、港等一批重大交通基础设施项目37个，其中续建项目12个，新开工项目10个，开展前期工作项目15个，力争完成投资超过127亿元。

1.先行引领、统筹协调。坚持“一盘棋”，科学系统绘制交通专项规划及做好2023年项目规划实施工作，统筹推进公路、铁路、港航、机场协调发展，发挥交通促进产业发展、乡村振兴和推动城乡区域协调发展、深度融湾等方面的基础作用，全力构建“外联内畅、立体多元、绿色智慧”的现代综合交通体系，以交通规划推动汕尾与“双区”“两个合作区”蓝图共绘，助力革命老区高质量发展示范区建设。

2.结构优化、品质升级。强化衔接联通，协同推进公路铁路网络布局与结构优化完善，加强公路网对外联通及对县城、中心镇、旅游节点辐射覆盖能力，有力推进高快速路网提质升级，力争完成铁路、高速公路等重大项目建设投资超过60亿元，谋划争取汕尾至梅州铁路、甬莞与沈海高速联络线、沈海高速华侨尖山互通等一批扩容提质项目，提升路网整体效能。

3.对内循环、高效畅通。聚焦对内循环畅通的“痛点”“堵点”，

加快国省道公路、市政道路、农村公路技术改造，强化县域内部及与邻近区域通勤联系，推进交通基础设施向县镇村覆盖，完成项目投资超35亿元。推进国道228、236、324线及省道241、510线和市城区、海丰县与深汕特别合作区衔接交通通道等19个干线公路项目规划建设及前期研究；全面铺开四马路、西片区吉祥路等10条断头路，建成工业大道西等4个市政道路项目；完成农村公路提档升级建设任务128公里。

4.陆海统筹、经济高效。聚焦推进“兴海强市”建设，通过港口物流建设带动海洋经济发展，推动汕尾港与粤港湾大湾区核心港口群融合对接。奋起加快港口物流基础设施建设，推进陆丰甲湖湾电厂3、4号机组配套10万吨级煤码头、汕尾新港区白沙湖作业区两个7万吨级公用码头和汕尾综合物流园区、冷链物流等港航与产业项目谋划储备与建设实施，着力提高港口物流发展竞争力。谋划争取龙汕铁路等疏港铁路建设，发展公铁海联运，着力降低物流运输成本。

5.绿色集约、安全可靠。打造整洁干净的绿美通道，在主要交通通道周边大力开展洁化绿化美化行动，提升生态功能和景观品质，推进交通基础设施由单一交通运输功能向兼顾生态、旅游等复合功能发展。提升交通基础设施安全隐患防治能力，积极推进乡村地区普通国省道、农村公路危桥改造，提升农村交通安全水平。建设汕尾市区人行天桥项目二期工程，实行人车分流，提升道路通行安全性。

- 三、工作任务

2023年计划一季度完成投资18亿元，二季度累计完成投资49亿元，三季度累计完成投资85亿元，年底完成全年投资目标127亿元。重点加快完善公路交通规划布局，加密高速公路网联络及辐射带动能力，编制《汕尾市综合立体交通网规划》和港口专项规划。充分发挥交通基础设施的先导作用，巩固扩大交通有效投资，全面收尾广汕铁路、汕汕铁路、兴汕高速二期，铺开深汕西改扩建项目汕尾段、揭普惠高速南延线等建设，做深做实潮惠高速海城互通及服务区、陆惠高速、沈海高速华侨尖山出入口等前期工作，持续跟进广东省滨海旅游公路马宫至鲘门跨海大桥、海丰赤石至梅陇一级公路、甬莞与沈海高速联络线、沈海高速博美点石互通等前期谋划研究。聚焦推进城乡融合发展，加快实现“国道通县城、省道通乡镇”，推进骨干交通网向城镇覆盖，加快国道228线、国道236线、国道324线、省道241线、省道510线等一批国省干线前期、建设工作，加快现有存量危桥改造，加快“四好农村路”建设。深入摸底调研，结合在建工程及养护工程，配套做好主要交通通道的绿化美化专项工作，助力推进绿美汕尾生态建设。加快推进港航与物流产业规划布局，重点推进陆丰甲湖湾电厂3、4号机组配套10万吨级煤码头、汕尾新港区白沙湖作业区两个7万吨级公用码头尽早开工建设；推进汕尾综合物流园区尽早开工建设，加快实施汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目。此外，拓宽综合交通项目投融资方式，推动市交投、投控公司参与交通发展建设。

四、工作措施

(一)坚持规划引领，抓好综合交通运输体系谋篇布局

1.抓好综合立体交通网规划布局。坚持综合交通建设“一盘棋”，充分发挥汕尾西临大湾区、东临汕潮揭、北接河源梅州的区位优势，抓住“双区”建设、“双城”联动和构建“一核一带一区”区域发展格局的重大机遇，统筹推进公路、铁路、水运协调发展，构建高效联通的综合立体交通网主骨架，形成“东承西接借梯登高、北向联通内陆腹地”区域交通网格局，加快打造汕尾融湾“一小时交通圈”。密切衔接《广东省综合立体交通网规划纲要》等上位规划，加快编制《汕尾市综合立体交通网规划（2021-2035年）》，争取2023年印发实施。【责任单位：市交通运输局、市发展改革局、市工信局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市水务局、市商务局、市农业农村局、市文广旅体局、市国资委、市林业局、市投促局、市代建中心，汕尾海事局，市邮政管理局，各县（市、区）】

- 2.抓好港口专项规划布局。发挥我市深水港口岸线优势，加快汕尾新港区白沙湖作业区码头及陆丰港区湖东甲西作业区、东海岸作业区规划研究，推进《汕尾港总体规划（2021-2035年）》修编工作，积极协调生态环境部门和自然资源部门，加快取得环评报告批复，在自然要素充分衔接的基础上，争取2023年完成港口规划报批工作，支持优化汕尾港口能力，共同提升全省港口整体竞争力。同时，积极做好我市港口规划与省港口布局规划及揭阳等周边地市港口规划衔接，推动形成差异化规划发展思路，促进汕尾积极承接珠三角港口功能转移，推进汕尾新材料产业园与大南海石化基地协同发展。【责任单位：市交通运输局、市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、汕尾海事局，各相关县（市、区）】

- 3.强化综合交通项目规划与空间规划有机融合。做好与国土空间规划等控制性规划及省级专项规划的衔接，发挥规划的战略引领和刚性约束作用，进一步规范交通网谋划布局和建设，以交通规划推动汕尾与“双区”“两个合作区”蓝图共绘。坚持国土空间资源高效利用原则，节约集约利用通道线位资源、岸线资源、土地资源、空域资源、水域资源，促进运输通道由单一向综合、由平面向立体发展，提高土地资源和通道资源利用效率。加强与各级国土空间规划的衔接与协调，根据国土空间规划确定的国土空间格局和“三条控制线”，做好重点交通线位和枢纽节点的空间预留。在交通项目规划设计阶段，优化项目选址选线范围，尽可能避让生态保护红线和重要生态功能区，严守永久基本农田底线，不占或少占永久基本农田。【责任单位：市自然资源局、市交通运输局，各县（市、区）】

(二)聚焦外联内畅，构建具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络

4.完善高快速路网布局。发挥基础设施投资的压舱石作用，全面拓宽开放大通道、湾区大通道、城乡大通道，加速高速公路成网优化，提升我市高速路网密度，重点推进兴汕高速二期顺利建成通车；加快深汕西高速改扩建汕尾段、揭普惠高速南延线续建；加快陆河水唇至惠来高速工可及相关前置专项工作。加快构建各县（市、区）“15分钟高速圈”，推进潮惠高速海城互通前期工作，力争年内尽早开工；协调争取尽快启动沈海高速华侨尖山出入口前期工作，力争年内完成前期工作具备动工条件。进一步加密高速公路网联络及辐射县域能力，注重高速路网的衔接转换，持续跟进甬莞与沈海高速联络线、沈海高速博美点石互通等前期谋划研究工作，争取省支持在省高速公路网规划中期调整期间将两个项目纳入规划。【责任单位：市交通运输局、各有关县（市、区）依职责落实相关工作】

5.推动普通干线升级改造。加快干线公路规划建设，提升国省干线等级路比例，加快实现“国道通县城、省道通乡镇”，推进骨干交通网向城镇覆盖。启动前期工作及动工建设国省道项目19个，重点加快国道228线陆丰甲子至南塘段、国道236线汕尾城区段、滨海旅游公路品清湖南岸段、省道241线汕尾城区段等续建工作；加快推进国道228线陆丰上英至海丰城东段、国道324线陆丰河西至星都段、省道241线海丰赤坑至汕尾城区段、城区后径至北山段等前期工作，力争尽早铺开实施；此外，强化县域与邻近区域通勤便捷通道研究，积极谋划市城区、海丰县与深汕特别合作区衔接交通通道，开展海丰梅陇至赤石一级公路、广东省滨海旅游公路马宫至鲘门跨海通道前期研究，协调争取省支持将广东省滨海旅游公路马宫至鲘门跨海大桥纳入国家重大通道项目，积极争取纳入规划和争取中央预算内投资。提升国省干线安全隐患防治能力，积极推进普通国省道危桥改造10座，提升交通安全水平。【责任单位：市交通运输局、市代建中心、各有关县（市、区）依职责落实相关工作】

6.推动城市内外交通有效衔接。加强城市周边区域公路与城市道路高效对接，系统优化进出城道路网络，减少对城市的分割和干扰。统筹兼容公路技术标准与城市道路标准，提升技术标准的匹配程度。加强普通国省道城镇出入口段、过境段建设改造，按照多点承接、逐级消解的原则，适当增加干线公路进出城出入口，在国道228线陆丰上英至海丰城东段、国道236线汕尾城区段、省道241线海丰赤坑至汕尾城区段、省道241线城区后径至北山段等项目推进过程中，合理做好公路与城市道路过境交通规划衔接工作。【责任单位：市交通运输局、市住建局、市代建中心、各有关县（市、区）】

7.提升农村公路建设品质。建设“四好农村路”，完善“微循环” 体系，持续推进路网提档升级，结合城镇空间优化县、乡、村道布局，加强县、镇、村互联互通，加快推进农村公路路网连接工程、建制村道路“单改双”、危旧桥隐患整治等农村公路提档升级改造，完成省预告知的2023年农村公路128公里提档升级建设任务和6座农村公路危桥改造，提高农村公路安全保障水平，提高农村公路通行能力，畅通进村入户“最后一公里”。扎实推进“四好农村路”示范创建工作，推动海丰、陆丰高质量完成“四好农村路全国示范县”现场核查工作，助力服务乡村振兴发展。【责任单位：市交通运输局、各有关县（市、区）】

8.建设交通绿美通道。实施交通廊道绿化行动，在公路周边大力开展洁化绿化美化行动，提升生态功能和景观品质，健全交通服务设施旅游服务功能，推进交通基础设施由单一交通运输功能向兼顾生态、旅游等复合功能发展。重点贯彻落实绿美汕尾生态建设要求，积极推进公路沿线应绿尽绿，打造与周边生态环境相协调、地域特点显著的绿美公路。印发《绿美汕尾美丽公路景观提升实施方案（2023-2027年）》，理顺工作体制机制，明确绿化美化责任主体、具体任务，深化“美丽公路景观提升”，在高速公路、国省道等主要公路两侧，加强绿化补植及养护管理，不断提升公路绿化美化水平，着力打造整洁干净、与城市扩容提质发展有效融合的绿美通道。完成省预告知的117公里美丽农村路，打造“一路一风景、一村一幅画、一县一特色”，与乡村振兴示范带建设有效融合，实现镇镇（乡乡）都有“美丽农村路”。【责任单位：市交通运输局、各有关县（市、区）】

9.推进公共交通基础设施建设。打造多层次多元化公交网络体系，提升公交服务水平。按照公交规划，结合城市发展需要，迁建公交停保场1个，支持相关县区布局建设一批公交站场及综合停保场，提升全市公共交通基础支撑能力；积极推广应用新能源公交车，稳步提升新能源公交比重；持续优化公交班线，实现公交发车间隔、乘客平均出行耗时有效降低。【责任单位：市交通运输局、汕尾粤运公司，各县（市、区）】

10.推动民用运输机场规划选址。积极落实省综合立体交通网 “3+4+8”民用运输机场体系布局，推进汕尾机场规划建设前期选址工作，同步加强争取省发改委支持将汕尾民用运输机场列入“十四五”中期调整计划，争取增列《全国民用机场布局规划》，推动汕尾市融入珠三角核心城市“一小时经济圈”，补齐汕尾航空短板。通过深圳机场汕尾城市候机楼实现深圳机场与汕尾市的无缝对接，开通直达深圳机场巴士专线，推动汕尾与深圳宝安机场实现全天候公共交通通勤，更好满足当地市民航空出行需求。【责任单位：市交通运输局、市发展改革局、市自然资源局、市财政局、市生态环境局、汕尾粤运公司，各相关县（市、区）】

(三)优化铁路网络布局，构建层次分明的轨道交通网

11.加快高速铁路建设。加快构建由广汕-汕汕铁路、厦深铁路“两横”，深汕-汕梅铁路“一纵”组成的 “两横一纵”的高速铁路网布局。全面推进广汕高铁、汕汕铁路建成通车，贯通沿海高铁大通道，构筑东承西接的高铁线路大格局，向西积极融入双区，全面接轨深圳，强化与广州方向联系，深入衔接深汕特别合作区，向东携手汕潮揭。谋划汕尾至梅州铁路前期研究工作，争取省支持将汕尾至梅州铁路纳入省铁路网规划，并力争国铁集团及有关部委将该项目纳入新时代中长期铁路网规划，完善汕尾与大湾区（深圳方向）、河梅赣等区域的快速联系，新增东向出省高铁新线路，填补汕尾市海丰县、陆河县的高铁空白，真正实现革命老区高质量发展。【责任单位：市交通运输局、市发展改革局、市自然资源局、市财政局、市生态环境局、各相关县（市、区）】

12.推进普速铁路建设。强化普速铁路货运功能，推进大宗货物及中长距离货物运输向铁路和水路有序转移，完善汕尾港集疏运体系，有利支撑汕尾港区码头建设，深化龙汕铁路规划研究论证，加强与省直部门沟通联系，积极争取在“十四五”中期调整中将龙汕铁路纳入国家“十四五”铁路发展规划，并协调支持实质性推进前期工作，加快打通粤东北、赣南山区与沿海重要通道的快速联系，加快构筑汕尾北上的货运通道，同时为粤东,赣南地区提供一条新的出海通道。深化陆丰港区湖东作业区疏港铁路谋划，争取省对项目予以大力支持，依托疏港铁路推动区域产业协同互补发展。【责任单位：市交通运输局、市发展改革局、市自然资源局、市财政局、市生态环境局、各相关县（市、区）】

(四)畅通对内循环，推进市政与慢行交通发展行动

13.加快推进重点道路项目建设。根据交通轴线的功能定位、文化积淀、商业业态等，重点对市区城市主干道进行综合整治，并融入设施景观化、城市绿道、海绵城市等理念，完善城市功能、治理城市内涝、缓解城市拥堵，同步推进道路两侧街区更新改造，促进商业业态升级和整体环境提升。加快市区范围内12个市政通道项目规划建设工作，推进工业大道西、海滨大道西、中轴西路、中央商务区站前横六路等4个项目建成通车；铺开实施吉祥路八路段、四马路等“断头路”打通工程；推进海丰县、陆丰市、陆河县辖区一批城市支路项目建设。【责任单位：市住建局、市代建中心、市自然资源局、市财政局、市发展改革局，各县（市、区）】

14.加快推动人行天桥建设。科学规划设置人行过街天桥，兼顾路网规划、城市景观和交通影响、行人流量以及居民的出行、生活习惯等，合理设计和建设人行过街天桥。动工建设汕尾市区人行天桥项目二期工程3座天桥并完成2座天桥实施，实现人车分流，有效提升道路通行效率，缓解交通拥堵，保障行人安全，增进城市宜居品质。【责任单位：市住建局、市自然资源局、市财政局、市发展改革局，各县（市、区）】

(五)聚焦融湾拓海，建设现代高效的港航物流产业

15.奋起加快港口基础设施建设。以汕尾港区为基础力量，汕尾新港区、陆丰港区为主要发展主体，海丰港区为重要合作港区，形成汕尾港“一港四区”港口空间布局，通过港口布局建设带动海洋经济发展，推动汕尾港与粤港湾大湾区核心港口群融合对接，把汕尾打造成为粤东地区重要航运枢纽，助力汕尾市打造沿海经济产业带。重点推进陆丰甲湖湾电厂3、4号机组配套10万吨级煤码头、汕尾新港区白沙湖作业区两个7万吨级公用码头年内开工建设，实现汕尾港在公共运输泊位上的新突破，着力提高港口物流发展竞争力。【责任单位：市交投公司、市交通运输局、市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市投促局，各相关县（市、区）】

16.加快物流基础配套设施建设。积极服务扩大内需战略，着力提升物流产业“软实力”和“硬基础”，通过与粤港澳大湾区产业一体化错位协作、紧密衔接，全面推动汕尾市的现代货运物流快速发展，最终建设成为对接融入“双区”、“双城”发展的地区性物流枢纽。按照印发的《汕尾市物流专项规划（2021-2035》《汕尾市物流实施方案》，积极推进“三基地、五中心、多节点”物流布局，谋划海丰县、陆丰市、陆河县物流项；依托汕尾新港区谋划临港物流产业园区，打造大湾区物流集散基地、粮食和重要农产品、海产品保供中心。加快物流基础配套设施建设，协调市交投公司推进汕尾综合物流园区前期工作，力争年内开工；争取龙汕铁路纳入国家“十四五”铁路发展规划，并协调支持加快龙汕铁路前期工作，拓宽北上疏港铁路物流通道。结合汕尾市产业结构特征，突出发展农产品物流和水产品冷链物流，完善冷链物流基础设施布局，推进海丰、陆丰、陆河冷链物流园建成投产。【责任单位：市供销社、市交投公司依职责牵头落实相关工作，市发展改革局、市财政局、市交通运输局、市农业农村局、市国资委、市邮政管理局，各相关县（市、区）】

17.推进综合交通枢纽一体化建设。加强交通枢纽设施共建共享，结合广汕高铁、汕汕高铁建设以及机场选址工作，推动新建综合客运枢纽的立体化、一体化设计，加快现有汕尾站旁中央商务区交通枢纽及配套设施项目建设，促进站城一体化发展，实现高铁、客运、公交空间共享、立体或同台换乘，打造全天候、一体化的换乘环境，将汕尾站构建成沿海地区的重要铁路枢纽，更好地发挥汕尾“东承西接”的枢纽作用。动工建设红海湾经济开发区新能源汽车停车场，建成集汽车、新能源汽车充电场及充电设备于一体的枢纽站场，服务周边群众便利出行需要。【责任单位：市投控公司、市交通运输局、市发展改革局、市财政局、市自然资源局，各相关县（市、区）】

18.拓展天然气管道运输。加快推进天然气主干管道“县县通工程”，推动形成珠三角、粤东地区多气源互补格局，建成投产粤东天然气主干管道惠州-海丰干线、粤东天然气主干管道“县县通工程”汕尾-陆河项目，实现全市建制县通达天然气；规划建设重点城镇天然气输配、接收门站，提高整体供气服务及安全保障能力，形成县县通并有序向重点城镇延伸的天然气管道格局。【责任单位：市发展改革局，各相关县（市、区）】

(六)重视安全可靠，推进交通智慧化发展

19.开展交通信号灯控制智能化、标准化综合治理。注重从小切口推动大变化，提升群众出行满意度、舒适度，完善拥堵片区的违停球、电子警察等交通技术监控设备建设。年内完成陆丰市主要路口红绿灯与电子警察建设项目，对陆丰市现有的部分交通信号灯设施进行升级改造和增设主要路口的交通信号灯设施和电子警察科技监控设备；建设陆河县智慧交通建设项目，完成河田镇内线路敷设，前端立杆接电，前端设备安装等软件开发，提高重点路段、路口交通安全通行能力。【责任单位：各相关县（市、区）】

20.加快信息化执法设施建设。实现科学高效执法，科学指挥调度，提高交通监管水平。推进汕尾市公安局深化公安交通集成指挥平台实施，建设车像、人脸、违法图片识别比对智能应用，搭建多层级音视频协同指挥调度通道。推进普通公路治超非现场执法监测点建设，年内完成海丰县治理车辆超限超载非现场执法监测点建设工程，加强县域治超源头治理，提升超限超载运输非现场执法联网联控能力；并协调有关部门，实现全市国省道治超非现场执法监测点数据与省平台的数据共享和交换，为省、市、县三级交通运输综合执法提供有力支撑。【责任单位：市公安局、市交通运输局，各相关县（市、区）】

(七)夯实资金保障，深化交通运输投融资体制改革

21.鼓励本土企业参与重点项目建设。培育大型市属建设投资平台，鼓励市内骨干建筑企业采用联合体投标方式参与重大基础设施建设，着力培育本土交通基础设施建设龙头企业。积极争取省鼓励和引导国有企业组团与我市国有平台公司组建合资公司，以独资、控股、参股等多种市场化形式，投资我市基础设施等领域建设，更好地参与和承接综合交通大会战重点建设项目。支持各类金融机构依法合规为市场化运作的交通发展提供融资，引导社会资本积极参与交通基础设施建设。推动交通项目与土地资源一体化开发，探索公益性项目与经营性项目相结合的投融资模式。【责任单位：市财政局、市国资委、市金融工作局、市住建局、市交通运输局、市代建中心、市投控公司、市交投公司、市金控公司，各相关县（市、区）】

22.确保综合交通大会战资金保障。各项目主管部门要主动做好项目前期工作，财政部门要统筹债券资金、上级补助资金和本级预算资金，强化财政资金引导，加大预算内投资对交通建设、养护的支持力度，保障综合交通大会战工作经费和建设资金需求。对符合市委市政府重点工作部署及支撑行业体系发展等优先保障条件的，各级财政部门要落实统筹好各项财政资金，债券资金要给予优先保障，确保项目顺利实施。【责任单位：市财政局、市发展改革局、市公安局、市住建局、市交通运输局、代建中心、市商务局、市文广旅体局、市供销社、市投控公司、市交投公司，各相关县（市、区）】

23.加大政府债券资金倾斜。对于符合财政部新增专项债券计划重点领域条件的项目，以及重点债券作为重大项目资本金政策范围的项目，提前做好资金需求分析，共同向上级部门申报债券额度需求，争取更多的专项债券及一般债券额度支持，优先分配债券用于综合交通大会战项目建设。【责任单位：市财政局、市发展改革局，各相关县（市、区）】

24.强化前期研究经费保障。合理保障全市综合交通大会战项目前期研究经费，各级财政大会战期间每年年初按照不少于当年计划完成投资的0.5%的资金作为前期经费，由市、县（市、区）按项目性质由属地政府负责出资，优先安排综合交通大会战重点建设项目研究。强化项目前期工作委托服务，严格按照工程招投标法及政府采购法的有关规定确定第三方服务单位。依托前期经费保障，做好技术审批的前期工作，建立市县联动机制，分层级负责共同开展前期研究，合力做好项目储备，做好土地的前期工作，用足用好先行用地政策，做好空间指标、建设用地指标、占补平衡指标、土地开发整理的综合统筹。【责任单位：市发展改革局、市财政局，市自然资源局、市交通运输局、市住建局，各相关县（市、区）】

五、工作机制

此项工作在市城乡统筹发展指挥部组织领导下开展，指挥部下设综合交通大会战工作专班，牵头单位为市交通运输局。

（一）严格执行联动工作机制。常态化执行议事协调工作制度，扎实推进周研判、月调度、季分析制度，每两周由市政府分管领导主持或委托分管副秘书长召开城乡统筹大会战工作协调会，综合交通大会战议事事项战依托城乡统筹大会战会议进行协调；每月向市委市政府或城乡统筹大会战指挥部报送月度工作进展；每季度总结上一阶段进展成效及通报滞后情况；年底开展全年工作总结及考核，将各交办事项落实情况纳入全年考核范畴，制定优化考核权重配比，以完善、科学的考核细则助推工作取得更佳的成效，形成定期协调推进、每月进度通报，季度亮牌督办、年度考核评价工作机制，筑牢上下贯通、执行有力的联动工作机制。各地要参照市级机构机制，抓好体制机制建设，形成体制顺畅、责任明确、边界清晰、力量汇聚的良好工作格局，推动综合交通大会战的各项工作落实落细。

（二）扎实运转信息报送机制。对于明确的年度工作任务，建立常态化信息报送制度，对照2023年任务清单，各相关责任单位及各县（市、区）综合交通大会战工作专班于每月25日前将任务项目进度、成效、存在问题等情况报市综合交通大会战工作专班，确保及时掌握工作进展。对于关乎综合交通大会战发展核心重点的重要项目及重点工作，形成阶段性周报制度，由项目责任部门形成工作推进情况简报定期报送市综合交通大会战工作专班。对于会议协调事项，形成交办事项清单，落实对账销号制度，办理事项落实情况于每月25日前形成落实清单提交市综合交通大会战工作专班汇总，对账销号，直至事项办结。

（三）联合建立督查督办机制。市综合交通大会战工作专班进一步加强对重点工作事项的监督力度，联合相关部门定期对重点任务进行督导，重要事项和进展严重滞后的事项提请总指挥部进行专项督导、督查。对重点任务进度缓慢、工作落实不到位的，由工作组组长、副组长约谈该县（市、区）及相关责任单位负责人；必要时提请市政府对县（市、区）或责任单位主要领导进行约谈、督导。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各地综合交通大会战工作专班、市直各有关部门要进一步盯紧交通重点建设项目，各负其责，相互配合，依托市城乡统筹发展指挥部组织领导体系，合力推进综合交通项目前期及建设工作，切实提高各项工作效率和质量，做到各项工作指挥有力、统筹到位。要突出工作重点，明确工作责任，各地综合交通大会战工作专班全面统筹推进综合交通大会战各项工作，专项推进各职能线条工作开展；各县（市、区）、市各有关部门和单位明确分管负责人和负责部门，相互配合、共同推进综合交通大会战计划各项工作落实。

（二）加快工作推进。一是做好项目跟踪服务。在综合交通大会战重点项目勘察设计、规划报建、征地拆迁、工程建设等环节，由各县（市、区）、各有关部门落实全程跟踪服务。二是加强资源要素保障。各地要更加重视破除要素资源、审批资源、财力资源等制约，提前做好项目资金、土地、审批等要素、资源需求摸排，争取保障项目各项要素资源指标。要积极通过垦造土地水田等方式保障交通建设项目用地；要充分利用上级有关政策利好，争取一批重要交通项目纳入省级乃至国家级计划盘子，由省保障项目土地指标及建设资金补助；积极推动普通省道打包列入省重点项目，缓解省道占用基本农田等问题压力。发展改革、自然资源、生态环境等部门要做好项目用地、用林、用海等要素支持保障工作。三是加强向上对接争取。牢牢把握省领导定点联系汕尾工作机遇，用足用好用活老区发展政策，协同各地各相关单位密切向上级对接，积极前往省交通运输厅等省直部门争取支持解决涉及省层面问题和项目指导支持，加快项目审查审批进展，打通发展堵点、难点，推动解决一批项目久拖不决的问题。四是狠抓项目征拆迁改。以问题为导向，精准锚定铁路、高速公路、国省干线、市政道路项目受征拆迁改工作制约影响项目进展的问题短板，落实属地征拆责任和相关部门职能，积极支持项目业主单位抓好迁改协调工作，打好2023年征拆迁改攻坚战。

（三）加强督导考核。以2023年工作计划为依据，加强过程管理，通过日常督查、定期通报和年终考核相结合的方式，落实各地各相关单位按照2023年项目计划明确的任务节点、工作时间标准和质量标准，严格实行挂图作战，持续跟踪抓好工作落实。通过每月收集工作进度情况进行通报，每季度对重点任务、重要事项、进展严重滞后的事项进行监测亮牌，按照进展顺利、取得阶段性进展但尚未完成、进展滞后等三个进展阶段分别对项目及牵头部门亮“蓝牌”“黄牌”“红牌”，并将亮牌情况提交市政府督查室统筹督办。强化考核激励机制，将考核结果作为相关县区和部门目标责任考核的重要内容，向市考核办报告，并以适当形式向社会公布。

（四）加大宣传力度。充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和网络新媒体，加大综合交通大会战的宣传力度，跟踪报道成效明显的综合交通大会战重点项目。及时回应社会各界关注的热点问题，广泛听取市民意见，凝聚社会最大共识，营造全市社会共同参与综合交通大会战的良好氛围。

附件：汕尾市综合交通大会战2023年任务清单