绿美汕尾城区园林绿化工程项目建设情况一览表

| **类型** | **序号** | **公园项目名称** | **建设面积****（公顷）** | **主要建设内容** | **建设实施单位** | **总投资（万元）** | **资金来源** | **建设情况** | **建设工期** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本年度实施公园工程 | 1 | 白沙湖生态公园（汕尾市东部水质净化厂）建设工程 | 3.79 | 该公园位于红海湾经济开发区东部水质净化厂，公园设计主题有——鱼悦新生、璀璨明珠为主题。主要建设内容包括厂区绿化苗木栽植、中心镜面水景、休闲步道、休闲广场、卫生间、停车场、运动健身场地、厂区围墙。 | 市住建局 | 3058 | 本地财政 | 动工建设 | 18个月 |
| 2 | 汕尾市苗圃园建设工程 | 7.07 | 该苗圃项目位于汕尾市城区东涌镇梧桐村，占地面积70666.7平方米，总投资估算约300万元，拟分期进行建设。建设内容包括汕尾市花、市树（名特优树种）收集展示区、特色时令花卉培育示范区、良种苗木繁育区和科研项目试验区4个主体功能区，配套蓄水池1座，规划铺设覆盖项目建设所有试验区域的喷灌系统。 | 市公用事业事务中心 | 300 | 本地财政 | 前期推进 | 18个月 |
| 3 | 奎山河滨水公园建设工程 | 5.35 | 该公园位于市区政和路，项目以现状条件为基础，保留现状大树，对景观升级改造，位于奎山河两侧，以海洋文化为脉络，以水为源泉，融入当地文化；以水脉汇聚、文脉延续为主题，打造一个服务大众且独具汕尾本地特色的滨水风光带。项目设计充分结合场地特性及海洋海洋化设计了一淌两岸七景，分别是海滨花湾、渔舟唱晚、鱼跃花开、榕情惬意、海浪聚场、绿榕氧吧、记忆立方。 | 市住建局 | 1820 | 债券项目 | 前期推进 | 18个月 |
| 4 | 柯麟公园（深汕中心医院周边公园绿地）建设工程 | 1.3 | 该公园位于汕尾市区深汕中心医院南侧和东侧，整体呈“L”型带状，总长约790米，建设内容包括园建、绿化、电气施工等。 | 市公用事业事务中心 | 440 | 本地财政 | 动工建设 | 12个月 |
|  | 5 | 老城区口袋公园建设工程 | 0.87 | 该公园项目计划在我市选取金宝城公园、园林小区公园等4处面积在1000平方米以上的街头绿地，以口袋公园的形式，在老城区见缝插绿、补绿、植绿，打造精致街头绿地，满足300米见绿的需求。该项建设工程已纳入汕尾市2023年市十件民生实事。 | 市城区政府 | 1820 | 本地财政 | 前期推进 | 12个月 |
| 中远期公园工程公园工程 | 6 | 汕尾市区金台山公园绿化景观工程 | 15.57 | 该公园位于市城区金台山，建设内容包括有城市门户区、金台山公园标志性构筑塔、“启航广场”(主入口广场)、主环山路、消防通道、生态停车场、环山木栈道，城市乐活区、滨水休闲区及节点平合、花林香谷、生态保育林、人才雕塑、人才长廊等。项目预算总投资为6282.45万元，项目建安投资为5137.38万元，建设用地总面积为147114㎡，绿地用地125437.09㎡，建筑占地为882.91m²，园路及铺装场地用地为17583㎡，水体面积为3211㎡。根据汕尾市城乡统筹发展指挥部第二期工作会议纪要决定，金台山绿化景观工程將分为两期实施，其中一期工程建安投资约2000万元。 | 市代建中心 | 6282.45 | 本地财政 | 动工建设 | 24个月 |
| 7 | 玉台山慈云公园升级改造建设工程 | 5.7 | 该项目位于市区玉台山，提升范围面积约为5.7公顷。工程主要内容包括提升文化广场、景墙、登山园路、绿化、配套设施等。 | 市公用事业事务中心 | 824.04 | 本地财政 | 前期推进 | 6个月 |
| 8 | 金霞光森林公园建设工程 | 378 | 该公园位于金霞光，是我市城区最大的森林公园，主要建设内容包括建设森林氧吧和游憩驿站，改造绿化与林相，种植彩叶红叶树种，完善基础道路设施，公园建成后能为人民群众提供一个旅游观光、休闲娱乐、科普教育的休憩绿洲。 | 市林业局 | 37800 | 本地财政 | 前期推进 | 48个月 |
| 9 | 善美（青山仔）公园建设工程 | 8.9 | 该公园位于海滨大道东段，项目计划对青山仔公园沿路一侧区域进行综合整治提升，见缝插绿、补绿植绿，改善公园山体周边的景观环境，提升公园景观效果。 | 品清湖新区管委会 | 300 | 本地财政 | 前期推进 | 18个月 |
| 精品城市景观大道工程 | 10 | 海滨大道西段及周边支路道路绿化景观工程 | —— | 汕尾市区海滨大道西段及周边支路市政工程项目包括海滨大道西段及其相连接9条支路，其中海滨大道西段自罗马广场至沙滩公园长约3600米、道路红线宽40米，9条支路（3条规划新建，6条现状改造）共长约2400米、宽20-40米，总占地面积约为228621.96㎡，绿地面积约为25458.6㎡。建设内容包括道路、给排水（含排污口改造）、照明、交通、绿化等景观配套，工程投资约6亿元。 | 市住建局 | 2300 | 债券项目 | 动工建设 | 36个月 |
| 11 | 中轴西路道路绿化景观工程 | —— | 中轴西路全长约3.281公里，起于现状东城大道，止于国道236改线，道路红线宽40米，双向六车道，城市主干道;预备在道路两侧种植约3000株行道树，地被覆盖约16500㎡绿篱，绿化面积约14500㎡。 | 市代建中心 | 439.68 | 债券项目 | 动工建设 | 24个月 |
| 12 | 工业大道西段道路绿化景观工程 | —— | 工业大道西段约5.127公里，自海滨大道至汕尾大道，道路红线60m，双向六车道，城市主干道，预备在道路两侧(包括隧道段顶部)种植2500株行道树，绿化带面积59221.4㎡，隧道顶绿化面积10062.3㎡。 | 市代建中心 | 2591 | 债券项目 | 动工建设 | 36个月 |
| 城市景观提质工程 | 13 | 汕尾市区主要路口及重要节点时花种植项目 | 0.29 | 该项目主要建设内容包含埔边高速、府前广场等14处市区主要节点的时花更换和补植工作，每两个月更换一次，充分打造市区重要的景观节点。 | 市公用事业事务中心 | 288.68 | 本地财政 | 动工建设 | 12个月 |
| 14 | 道路绿化提质补绿项目 | —— | 该项目主要建设内容包括市区绿化带补种，主要干道行道树缺株、死株、换种及市花、市树种植工作。 | 市公用事业事务中心 | 480 | 本地财政 | 动工建设 | 6个月 |