附件1

汕尾市创建国家园林城市工作方案

（征求意见稿）

为加快我市园林绿化建设步伐，改善城市人居环境，提高城市生态环境质量，促进城市可持续发展，根据《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市申报与评选管理办法的通知》（建城〔2024〕2号）要求和市委、市政府的工作部署，结合我市实际情况，制订如下工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想和“绿水青山就是金山银山”的发展理念，贯彻落实省、市关于绿美生态建设的工作部署，以创建国家园林城市（以下简称“创国园”）为抓手，按照“政府组织、群众参与、统一规划、因地制宜、讲究实效”的要求，利用山、海、湖等自然资源，坚持高起点规划、高标准绿化、高要求建设、高水平管理，全面开展园林城市创建工作，提高城市基础设施水平，完善城市功能，提升城市品位，优化人居环境。以创建具有滨海地域特色的国家园林城市为目标，努力把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠。

二、总体目标

严格按照《国家园林城市评选标准》要求，全面加大城市园林绿化建设力度，在当前省级园林城市的基础上，巩固成果，完善公园配套设施，精细园林绿化管理，扩大城市绿地，增加城市绿量，提升城市整体景观效果，瞄准“把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠”的定位，打造我市独特的滨海城市园林景观。实现城市建成区绿地率40%以上，绿化覆盖率41%以上，人均公园绿地面积12平方米以上，公园绿化活动场地服务半径覆盖率85%以上，城市绿道服务半径覆盖率60%以上，城市林荫路覆盖率70%以上，城市道路绿化达标率80%以上，立体绿化实施率10%以上，园林式居住区（单位）达标率50%以上,其他指标均达到国家园林城市评选标准以上的目标。形成组织管理到位、规划设计规范、自然景观与人文景观融洽、城市绿地保护得力、绿地系统布局科学合理、市政设施配套完善、公园绿地分布均衡、人与自然和谐共处的城市格局，力争在2025年成功创建国家园林城市。

三、主要工作任务

国家园林城市考核共包括生态宜居、健康舒适、安全韧性、风貌特色4大类18项指标，覆盖面广、标准高，必须明确任务，逐项推进完成。

（一）完善创建评审基础性资料。

1.按照《国家园林城市申报与评选管理办法》要求，完成市区城市建成区范围内的卫星遥感调查与测评基础资料、创建工作综合报告、申报条件情况说明、城市自体检报告和申报基础指标逐项自评说明材料，制作创国园创建技术报告高清音像片。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市自然资源局、市住房城乡建设局、市林业局、汕尾广播电视台、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

（二）完善国家园林城市综合管理体系

1.城市园林绿化管理机构健全。城市园林绿化主管部门明确，职责清晰，人员稳定，并有相应的专业管理人员和技术队伍，园林绿化管理规范。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市公用事业事务中心

完成时限：2024年6月底前

2.保障城市园林绿化建设维护资金。将城市园林绿化建设资金纳入政府部门年度财政预算，保障城市园林绿化规划建设、养护管理、科学研究及宣传培训等工作顺利开展，确保园林绿化建设维护资金与城市公共绿地总量需求相适应。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市财政局、市科技局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年6月底前

3.完善城市园林绿化制度。健全城市园林绿化规划、建设、管理等方面的规章制度、政策和标准。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市自然资源局、市林业局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年6月底前

4.完善城市绿地体系规划。编制并有效实施城市绿地系统规划、生物多样性保护规划和海绵城市建设等专项规划。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市自然资源局、市林业局

完成时限：2024年9月底前

5.重视城市园林文化保护传承与发展，在园林绿化建设中体现地域、历史、人文特色，弘扬地方传统文化。定期组织开展专业培训和技能竞赛，园林营造技艺得到较好传承。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市公用事业事务中心

完成时限：2025年12月底前

6.杜绝发生重大安全、污染、破坏生态环境、破坏历史文化资源等事件，杜绝发生违背城市发展规律的破坏性“建设”和大规模迁移砍伐城市树木等违规违法行为。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市生态环境局、市林业局、市公用事业事务中心

完成时限：2025年12月底前

（三）加强城市绿地建设,打造生态宜居城市。

1.加快建成区绿地建设，满足城市绿地率、城市绿化覆盖率、人均公园绿地面积和公园绿化活动场地服务半径覆盖率等指标要求，逐步建成绿量浩大、景观明朗、视线通畅的城市精品绿化工程，不断提高市民对城市园林绿化的满意率和对创国园工作的支持率。

（1）重点推进市区金台山公园绿地、深汕中心医院周边公园绿地、青山仔公园绿地建设工作，打造创建亮点，2024年7月底前完成项目组织征地、用地报批和招标工作，2024年8月底前全面启动项目建设工作，2025年9月底前完成公园绿地相关建设工作。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市水务局、市发改局、市代建中心、市公用事业事务中心、市投控公司

完成时限：2025年9月底前

（2）启动海滨公园升级改造工程、奎山河两侧绿化带升级改造工程，增设海滨公园配套设施，改造升级奎山河两侧绿化带，将我市滨水绿带打造成为具有海滨地域特色的城市名片。

牵头单位：市创园办

责任单位：市住房城乡建设局、市自然资源局、市发改局、市财政局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

（3）升级改造大鹏山公园、明珠岛（屿仔岛）公园、凤山公园（鼎盖山）、玉台山慈云公园，优化公园内重要景观节点的植物配置，形成若干个精品景观，完善提升相关的基础配套设施。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市财政局、市发改局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年12月底前

（4）因地制宜、见缝插绿，着力提升老城区绿化面积。通过开展老城区可绿化空间普查工作，摸清空间底数，确定老城区街头绿地打造区域，真正做到见缝插绿，可绿尽绿，力争在原有街头公园基础上，持续增加10处以上面积为400-5000㎡街头绿化活动场地，增强绿地系统生态功能，确保公园绿化活动场地服务半径覆盖率≥85%，为市民提供更多就近休闲的游憩场地。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市自然资源局、市住房城乡建设局、市林业局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

（5）启动道路绿化提升工程、市政设施完善工程，对建成区内绿量不足的城市道路进行补植，并合理配植灌木与地被，加强对道路绿化树木的养护管理，对台风等自然灾害造成的缺株点及时补种全冠树，做到“应绿尽绿”，最大限度增加城市绿化覆盖面积和绿地面积，以确保城市林荫路覆盖率≥70%、城市道路绿化达标率≥80%。同时，完善市政设施建设，拆除市区主要道路的破损铺装石并重新砌筑，改造市区主要道路和城市公园的照明系统，有效提升城市的整体景观效果。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市自然资源局、市代建中心、市交通运输局、市振兴公司、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

（6）启动海滨大道西段沿线园林景观及沙滩公园、中轴（海绵城市）公园、站东公园的规划建设前期工作，加快推动项目建设。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市水务局、市发改局、市林业局

完成时限：2025年6月底前

2.规划建设植物园。规划建设一个面积大于20公顷的具滨海地域特色的城市植物园，该植物园具备普及植物科学知识功能、科学研究功能、供群众娱乐和休憩等功能，明确划分各个功能分区，完善各功能区的基础设施建设，融入本地文化元素，打造全新的汕尾特色景观。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市林业局

完成时限：2024年10月底前

3.加强园林式居住区（单位）创建工作。鼓励新建、改建居住区以及各机关企事业单位对庭院进行绿化升级改造，建成一批园林式居住区（单位）。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市机关事务办、市自然资源局、市林业局

完成时限：第一批已于2020年8月完成，第二批已于2021年3月完成，第三批将于2024年8月底前完成。

4.加强立体绿化建设实施。按照《汕尾市区开展立体绿化工作方案》《汕尾市区立体绿化技术指引》，积极鼓励和倡导市区居住区、单位开展立体绿化建设工作，指导督促市区新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施实施立体绿化建设，因地制宜结合新建建筑物、构筑物和各类设施，在前期规划及设计方案阶段将立体绿化建设纳入统筹考虑，打造立体绿化建设示范项目。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市自然资源局、市机关事务办、市工信局、市代建中心、市振兴公司

完成时限：2024年10月底前

5.加强城市绿道建设。通过建设实施城市绿道工程，确保市区城市建成区内万人拥有绿道长度≥1.0公里；城市绿道服务半径覆盖率，即建成区内绿道两侧1公里服务范围（步行15分钟或骑行5分钟）覆盖的居住用地面积占总居住用地面积的百分比≥60%。

牵头单位：市自然资源局

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市林业局、市文广旅体局、市代建中心、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

6.加强城市生态廊道建设。在市区城市建成区内增设城市生态廊道，确保建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度与城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度比率达到100%。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市生态环境局、市林业局、市水务局、市代建中心、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

（四）加强城市管理，提升我市安全韧性。

1.完善防灾避险绿地设施。在对建成区绿地进行全面摸底评估的基础上，确定具备防灾避险功能的绿地数量，建立城市防灾避险体系，严格按照《城市绿地防灾避险设计导则》要求，完善防灾避险绿地内水、电、通讯、标识等设施，确保我市防灾避险绿地设施达标率达到100%。

牵头单位：市应急管理局

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市工信局、汕尾供电局、市公用事业事务中心、汕尾粤海水务有限公司

完成时限：2024年8月底前

2.加强城市湿地保护工作。对市区城市建成区内的城市湿地进行全面摸底调查，确定城市湿地区域，并按相关标准严格实施城市湿地保护工作，确保城市湿地保护实施率100%。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市自然资源局、市林业局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局

完成时限：2024年9月底前

（五）加强历史文化传承，打造我市独有特色风貌。

1.完成具有历史价值的公园保护工作。积极建立市区城市建成区范围内具有历史价值的公园保护名录，按照名录和保护要求落实好公园保护工作，确保具有历史价值的公园保护率达到100%。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市文广旅体局、市自然资源局、市林业局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年6月底前

2.严格保护城市古树名木及后备资源。开展市区城市建成区内城市古树名木及后备资源普查工作，对建成区内的古树名木及后备资源进行建档挂牌。按照《汕尾市城市古树名木保护实施办法》，明确责任分工，落实保护措施，严厉遏制破坏古树名木及后备资源行为。采用先进科技成果，做好古树名木及后备资源复壮和病虫害防治等工作，高标准管养古树名木及后备资源，突显古树名木及后备资源的良好景观效果，确保古树名木及后备资源保护率达到100%。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市林业局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

3.抓好园林绿化工持证上岗工作。积极开展园林绿化工程技术培训工作，提升园林绿化工技术水平，规范园林绿化工程人员持证上岗管理，确保园林绿化工持证上岗率达到100%。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市人社局、市林业局、市代建中心、市公用事业事务中心、市振兴公司

完成时限：2024年10月底前

（六）加快项目推进，打造国家园林城市示范申报项目。

1.完成智慧园林建设示范项目。建设实施汕尾市城市园林绿化数字化管理系统项目，打造信息发布与社会服务信息共享平台，对城市园林绿化建设和管理工作实施动态监管，为市民提供查询渠道，让社会民众参与监督。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市政数局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

2.实施园林绿化科研示范项目。推进《大红花种质资源评价与规模化繁育研究以及凤凰木种质资源前期调查项目》等园林绿化科研项目实施工作，相关资金纳入政府财政预算，确保城市园林绿化科学研究工作的顺利开展。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市科技局、市城区政府、市林业局、市公用事业事务中心

完成时限：2025年7月底前

3.完成城市更新中小微绿地改造建设示范项目。在现有老城区10处街头公园的基础上，持续增加10处以上面积为400-5000㎡街头绿化活动场地，通过补绿植绿，配置植物群落，完善配套设施等方式，依托城市更新，打造景观美、配套全的中小微街头绿地场所，满足群众的休闲游憩需求。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府

完成时限：2024年10月底前

4.打造立体绿化建设示范项目。着力打造立体绿化建设示范项目，确保市区建成区内实施立体绿化的项目数量（个）占近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施项目总数量（个）的百分比达到10%以上。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市自然资源局、市交通运输局、市工信局、市国资委、市代建中心

完成时限：2024年10月底前

5.打造城市湿地保护建设示范项目。在建成区内选址打造1个城市湿地保护建设示范项目，确保建成区内实施保护的城市湿地面积（km2）占建成区内城市湿地总面积（km2）的百分比为100%。

牵头单位：市住房城乡建设局

责任单位：市城区政府、市自然资源局、市林业局、市生态环境局、市水务局

完成时限：2024年9月底前

（七）加大创建宣传，开展实时报道。

在高铁站站前广场、埔边高速公路出入口、长沙湾高速公路出入口、汕尾大道、香江大道、海滨大道、奎山公园、玉台山慈云公园等重要场所开展创国园的公益广告宣传；移动、电信、联通等通信企业从创国园动员大会召开起，定期按照市创园办提供的内容向各手机用户发送我市创国园宣传短信；汕尾广播电视台、汕尾日报社对我市创国园工作进行多种形式宣传，并根据创建工作开展情况实时进行跟踪报道。

牵头单位：市创园办

责任单位：市委宣传部、市城区政府、市住房城乡建设局、汕尾日报社、汕尾广播电视台、中国电信汕尾分公司、中国移动汕尾分公司、中国联通汕尾分公司、市公用事业事务中心等

完成时限：2024年10月底前

（八）打造迎检线路，邀请专家现场指导。

结合迎检要求，突出创建的特色亮点，展现精品市政绿化工程，精心打造三条以上迎检线路，邀请专家现场指导，在迎检前三个月完成所有准备工作。

牵头单位：市创园办

责任单位：市城区政府、市住房城乡建设局、市自然资源局、市公用事业事务中心、市代建中心、市振兴公司。

完成时限：2024年10月底前

（九）完成城市自体检，开展第三方评价。

结合国家园林城市评选标准各项指标开展城市自体检工作，完成城市自体检报告,邀请第三方专业机构对我市进行国家园林城市创建情况评价，针对薄弱环节采取有效措施予以整改。

牵头单位：市创园办

责任单位：市住房城乡建设局、市自然资源局、市统计局、市公用事业事务中心

完成时限：2024年10月底前

四、时间安排和实施步骤

创建工作从2020年3月开始，2024年10月份达到省住房城乡建设厅的初检要求，2025年完成创国园目标。整个创建工作分为三个阶段进行，具体如下：

第一阶段：申报阶段（2024年8月底前）。

1.组建各级创建工作机构，学习《国家园林城市申报与评选管理办法》《国家园林城市评选标准》《城市园林绿化评价标准》等相关文件精神，制定《汕尾市创建国家园林城市工作方案》，分解任务，落实责任。

2.广泛宣传，广播、电视、报纸等新闻媒体要组织创国园有关的专题报道，广泛宣传创国园的意义、目的和要求，努力营造良好的创建氛围。

3.组建专家指导组。以市创园办名义正式聘请3-5位住建部创建国家园林城市考核评委作为我市创建工作指导专家，指导我市开展创建国家园林城市工作，并于6月中旬前组建专家指导组，对我市创国园工作全程进行业务培训、指导、检查、评估等。

4.开展遥感航拍等基础工作，对照指标，摸清家底，明确我市创建工作的主要方向。

5.以市政府名义向住房城乡建设部和省住房城乡建设厅提交申报申请。

第二阶段：全面实施阶段（2024年8月至2024年12月）。

1.落实创国园所需的人、财、物。

2.各责任单位严格对照《国家园林城市评选标准》和《汕尾市创建国家园林城市责任分解表》，完成各项创建工作任务。

3.攻坚克难，开展迎检线路打造工作。全力补齐短板，一是针对城市建设用地绿地面积不足的问题，要科学划定城市建成区范围，提高绿地所占比例；二是针对市区公园建设滞后的问题，尽快启动金台山公园、青山仔公园、大鹏山公园、明珠岛公园、凤山公园和植物园等工程项目建设工作；三是针对公园绿化活动场地服务半径覆盖率不足的问题，要在老城区见缝插绿，拆围建绿、破硬建绿，合理建设街头公园和小微绿地，构建“小、多、均”的新型城市绿地系统。

4.适时邀请省住房城乡建设厅委派专家进行现场指导，并根据专家意见进行整改，查漏补缺，精益求精。

5.2024年11月底前，向省住房城乡建设厅提出申请，邀请省住房城乡建设厅对我市申报资格和申报材料进行初审，由省住房城乡建设厅组织专家组现场考查，并向住房城乡建设部报送我市申报材料。

6.全面完成各项创建任务，主要针对国家园林城市标准中各项指标特别是底线指标实行重点督查、重点突破、重点完善。

7.按照《国家园林城市评选标准》，结合迎检要求，精心打造迎检线路，突出我市创建的特色亮点，展现精品园林绿化工程，并积极邀请专家现场指导，在2025年8月底前完成所有准备工作。

8.提前邀请住房城乡建设部专家委员会的成员对我市创建工作台账资料进行查阅和现场踏察，针对我市创建工作的重点难点与专家们进行座谈交流，听取专家意见，落实整改提升，确保符合《国家园林城市评选标准》要求。

第三阶段：迎检阶段（2024年12月至评审结束）。

1.对照标准，梳理创国园工作，集齐四大类18项指标的支撑材料，以备考核专家现场查阅。

2.在住房城乡建设部实地考查组抵达前，重点抓好以下方面：加大市容市貌和环境综合整治的力度，加强卫生保洁工作，加强绿地养护管理，加强迎检线路现场检查，查漏补缺，确保专家实地考查顺利通过。

五、保障措施

创国园是一项复杂的系统工程，涉及面广，工作量大，要实现预期目标，必须采取行之有效的措施，狠抓各项工作任务落实。

（一）加强领导，落实责任。

健全市创国园指挥部工作机构，加强创建活动的统一指挥。指挥部办公室设在市住房城乡建设局，负责组织协调工作，各地、各有关单位要成立相应机构，党政一把手作为创建工作的第一责任人，落实专人负责。按照“谁主管、谁负责”的原则，实行创建工作目标管理责任制，各级各部门要对照《汕尾市创建国家园林城市责任分解表》，制订行之有效的管理机制，依法行使行政管理职责，确保责任到位、工作到位，加强检查考核，确保各项工作任务的落实。因工作不力，马虎应付，影响创国园目标实现的，将追究有关人员责任。

（二）压实工作责任，开展全程督导。

各单位要以指标要求为导向，牢牢压实创建工作责任，主动担当，以完成时间为节点，强化责任落实，具体到事，落实到人，确保任务完成，要加强信息反馈，做好本单位的创国园工作台账，每半个月向指挥部汇报工作进展，指挥部开展全程检查督促，对工作成效开展检查，发现问题及时书面通报相关责任单位，相关责任单位要立行立改，并及时反馈。

（三）各负其责，全民共建。

市城区、各责任单位要积极行动起来，切实做好本单位、本部门、本社区的绿化和美化工作。各街道办要大力开展沿街绿地普查工作，充分利用空地、闲地开展植绿活动，做到见缝插绿，拆违增绿，拆墙透绿，合理增加屋顶和墙体空间绿化，大幅度增加绿化体量，大力推进绿色社区创建活动，鼓励和提倡屋顶绿化，建设完善社区教育、医疗、体育、文化等配套设施。

（四）资金筹措，全民参与

按照“政府主导、全民参与、集中财力、多渠道投入”的原则筹集创建资金。一是市、区财政按创建项目要求统筹安排创建专项资金，保证创建项目顺利实施。各创建成员单位按各自所负责的创建项目分别向市、区财政申请创建资金。二是单位庭院和居住区（物管）绿化资金由相关单位和业主负责筹措。闲置地、待建地复绿资金由闲置地和待建地业主自行筹措。

六、深入宣传，广泛动员。

各新闻媒体要积极宣传创国园的重要意义和有关城市绿化的法规政策，使创建工作成为各级政府、各部门、企事业单位和广大市民共同关心、共同参与的活动，同时要充分发挥舆论的监督作用。

附件：1.汕尾市创建国家园林城市责任分解表

2.汕尾市创建国家园林城市申报条件责任分解表

3.申报城市遥感调查与测评基础资料（16项）责任分解表

4.城市创建技术报告责任分解表

5.汕尾市创建国家园林城市公园工程项目建设清单

附件1

汕尾市创建国家园林城市责任分解表

| 序号 | 目标 | 指标 | 指标释义 | 具体要求 | 评分细则 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、 生态 宜居 | 城市 绿地率（%） | 建成区内各类绿地面积（km2）占建成区面积（km2）的百分比。 | ≥40%； 城市各城区最低值 不低于25%。 | 7分。城市各城区最低值和城市绿地率均达标得7分。 城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低1个（含）百分点以内得5分。 城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 城市各城区最低值达标，城市绿地率较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 城市各城区最低值不达标或城市绿地率较达标值低3个百分点以上，不得分。 | 市创园办 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市林业局 市代建中心 市公用事业事务中心 市交通运输局 市振兴公司 | 2024年10月 |
| 2 |  | 城市绿化 覆盖率（%） | 建成区内所有植被的垂直投影面积（km2）占建成区面积（km2）的百分比。 | ≥41%； 乔灌木 占比 ≥60%。 | 7分。城市绿化覆盖率和乔灌木占比均达标，得7分。 城市绿化覆盖率或乔灌木占比两项中任何一项不达标，不得分。 | 市创园办 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市林业局 市代建中心 市公用事业事务中心 市交通运输局 市振兴公司 | 2024年10月 |
| 3 | 一、 生态 宜居 | 人均公园 绿地面积（m2/人） | 建成区内城区人口人均拥有的公园绿地面积（m2/人）。（城区人口包括户籍人口和暂住人口；毗邻建成区能够满足百姓日常休闲游憩的公园绿地可纳入统计。） | ≥12m2/人；城市各城区最低值不低于5.0m2/人。 | 7分。人均公园绿地面积和城市各城区最低值均达标，得7分。 人均公园绿地面积和城市各城区最低值两项中任何一项不达标，不得分。 | 市创园办 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市公安局 市林业局 市代建中心 市公用事业事务中心 市振兴公司 | 2024年10月 |
| 4 |  | 公园绿化 活动场地 服务半径 覆盖率（%） | 公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积（km2）占居住用地总面积（km2）的百分比。（5000m2及以上公园绿化活动场地按500米服务半径测算；400—5000m2的公园绿化活动场地按300米服务半径测算。） | ≥85% | 7分。公园绿化活动场地服务半径覆盖率达标，得7分；不达标，不得分。 | 市创园办 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市林业局 市代建中心 市公用事业事务中心 市文广旅体局 | 2024年10月 |
| 5 | 一、 生态 宜居 | 城市绿道 服务半径 覆盖率（%） | 建成区内绿道两侧1公里服务范围（步行15分钟或骑行5分钟）覆盖的居住用地面积占总居住用地面积的百分比。 | 万人拥有绿道长度≥1.0 公里； 服务半径覆盖率 ≥60%。 | 6分。 万人拥有绿道长度达标得3分。 较达标值低0.1公里（含）以内得2分。 较达标值低0.1—0.2公里（含）得1分。 较达标值低0.2公里以上不得分。 服务半径覆盖率达标得3分。 较达标值低2个百分点（含）以内得2分。 较达标值低2—5个百分点（含）得1分。 较达标值低5个百分点以上不得分。 | 市自然资源局 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市林业局 市代建中心 市公用事业事务中心 市文广旅体局 | 2024年10月 |
| 6 |  | 10万人拥有综合公园 个数 （个/10万人） | 建成区内城区人口每10万人拥有的综合公园个数（个/10万人）。（城区人口包括户籍人口和暂住人口，大于等于50万人口城市，综合公园面积应大于10公顷；小于50万人口城市，综合公园面积应大于5公顷。） | ≥1个 | 5分。10万人拥有综合公园个数达标得5分。 较达标值低0.1个（含）以内得4分。 较达标值低0.1—0.2个（含）得3分。 较达标值低0.2—0.3个（含）得1分。 较达标值低0.3个以上不得分。 | 市创园办 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市林业局 市代建中心 市公用事业事务中心 | 2024年9月 |
| 7 | 一、 生态 宜居 | 城市 生态廊道 达标率 | 建成区内组团之间净宽度不小于100米的生态廊道长度与城市组团间应设置的净宽度不小于100米且连续贯通的生态廊道长度比率。 | 达标 | 5分。城市生态廊道达标率100%得5分。 达标率90（含）—100%得4分。 达标率80（含）—90%得3分。 达标率70（含）—80%得2分。 达标率60（含）—70%得1分。 达标率低于60%不得分。 | 市自然资源局 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市生态环境局 市林业局 市公用事业事务中心 | 2024年10月 |
| 8 |  | 城市 生物多样性保护达标率 | 地级及以上城市至少有一个符合标准规范要求，面积大于20公顷的植物园；近三年乡土适生植物应用面积占新建、改建绿地面积比例大于80%；具备连续三年的城市生物多样性监测数据。 | 达标 | 6分。 植物园达标得2分，不达标不得分（不考核此项指标的城市不扣分）。 乡土适生植物应用比例达标得2分。 较达标值低2个（含）百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 城市生物多样性监测达标得2分。 连续监测2年得1分。 连续监测少于2年不得分。 | 市创园办 | 市林业局 市城区政府 市农业农村局 市自然资源局 市生态环境局 市住房城乡建设局 | 2024年10月 |
| 9 | 二、 健康 舒适 | 城市林荫路覆盖率（%） | 建成区内城市次干路、支路的林荫路长度（km）占城市次干路、支路总长度（km）的百分比。（林荫路指绿化覆盖率达到90%以上的人行道、自行车道。） | ≥70% | 7分。城市林荫路覆盖率达标得7分;不达标,不得分。 | 市住房城乡建设局 | 市城区政府 市自然资源局 市代建中心 市交通运输局 市振兴公司 市公用事业事务中心 | 2024年10月 |
| 10 |  | 城市道路 绿化达标率（%） | 建成区内道路绿化达到《城市道路绿化设计标准》的长度（km）占城市道路总长度（km）的百分比。 | ≥80% | 5分。城市道路绿化达标率达标得5分。 较达标值低1个（含）百分点以内得4分。 较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 | 市住房城乡建设局 | 市城区政府 市自然资源局 市代建中心 市交通运输局 市振兴公司 市公用事业事务中心 | 2024年10月 |
| 11 | 二、 健康 舒适 | 立体绿化 实施率（%） | 建成区内实施立体绿化的项目数量（个）占项目总数量（个）的百分比。（考核项目为近三年新建、改建的公共建筑、工业建筑和市政交通设施。） | ≥10% | 5分。立体绿化实施率达标得5分。 较达标值低1个（含）百分点以内得4分。 较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 | 市住房城乡建设局 | 市城区政府 市自然资源局 市交通运输局 市工信局 市国资委 市代建中心 市公用事业事务中心 | 2024年10月 |
| 12 |  | 园林式居住区（单位） 达标率（%） | 建成区内园林式居住区（单位）的数量（个）占建成区内居住区（单位）总数量（个）的百分比。 | ≥50% | 6分。园林式居住区（单位）达标得6分。 较达标值低0—1个（含）百分点得5分。 较达标值低1—2个（含）百分点得4分。 较达标值低2—3个（含）百分点得3分。 较达标值低3—4个（含）百分点得2分。 较达标值低4—5个（含）百分点得1分。 较达标值低5个百分点以上不得分。 | 市创园办 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市机关事务办 | 2024年8月 |
| 13 | 三、 安全 韧性 | 建成区蓝绿空间占比（%） | 建成区各类绿地和水域总面积（km2）占建成区总面积（km2）的百分比。 | ≥43% | 5分。建成区蓝绿空间占比达标得5分。 较达标值低0—1个（含）百分点得4分。 较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 | 市自然资源局 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市水务局 市公用事业事务中心 市振兴公司 | 2024年10月 |
| 14 |  | 防灾避险 绿地设施 达标率（%） | 建成区达到《城市绿地防灾避险设计导则》设施要求的防灾避险绿地数量（个）占纳入城市防灾避险体系全部防灾避险绿地数量（个）的百分比。 | 100% | 5分。防灾避险绿地设施达标率达标得5分。 达标率95（含）—100%得4分。 达标率90（含）—95%得3分。 达标率85（含）—90%得1分。 达标率低于85%不得分。 | 市应急管理局 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市工信局 汕尾供电局 市公用事业事务中心 汕尾粤海水务有限公司 | 2024年8月 |
| 15 |  | 城市 湿地保护 实施率（%） | 建成区内实施保护的城市湿地面积（km2）占建成区内城市湿地总面积（km2）的百分比。 | 100% | 5分。城市湿地保护实施率达标得5分。 较达标值低1个（含）百分点以内得4分。 较达标值低1—2个（含）百分点得3分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 | 市住房城乡建设局 | 市城区政府 市自然资源局 市林业局 市生态环境局 市水务局 市农业农村局 市公用事业事务中心 | 2024年9月 |
| 16 | 四、 风貌 特色 四、 风貌 特色 | 具有历史 价值的公园保护率（%） | 建立具有历史价值的公园保护名录，按照名录和保护要求实施保护的具有历史价值的公园数量（个）占纳入名录具有历史价值的公园总数量的百分比。 | 100% | 4分。建立具有历史价值的公园保护名录得2分。 具有历史价值的公园保护率达标得2分，不达标,不得分。 | 市住房城乡建设局 | 市城区政府 市文广旅体局 市自然资源局 市林业局 市公用事业事务中心 | 2024年6月 |
| 17 |  | 古树名木及后备资源 保护率（%） | 建成区内受到保护的古树名木及后备资源（棵）占建成区内古树名木及后备资源总量（棵）的百分比。 | 100% | 4分。制定并实施古树名木和后备资源保护措施得2分。 古树名木和后备资源保护率达标得2分,不达标,不得分。 | 市住房城乡建设局 | 市城区政府 市林业局 市公用事业事务中心 | 2024年10月 |
| 18 |  | 园林绿化工持证上岗率（%） | 园林绿化工程中持证人员数量（人）占该工程技术工种上岗人员总数量(人）的百分比。 | 100% | 4分。 国家园林城市园林绿化工持证上岗率达标得4分。 较达标值低1个（含）百分点以内得3分。 较达标值低1—2个（含）百分点得2分。 较达标值低2—3个（含）百分点得1分。 较达标值低3个百分点以上不得分。 国家生态园林城市园林绿化工持证上岗率达标得2分。 较达标值低2个（含）百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 其中三级工以上达标得2分。 较达标值低2个（含）百分点以内得1分。 较达标值低2个百分点以上不得分。 | 市住房城乡建设局 | 市城区政府 市人社局 市林业局 市代建中心 市公用事业事务中心 市振兴公司 | 2024年10月 |

附件2

汕尾市创建国家园林城市申报条件责任分解表

| 序号 | 申报条件 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市园林绿化规划、建设、管理等方面的规章制度、政策和标准较为健全。 | 市住房城乡建设局 | 市自然资源局 市林业局 市公用事业事务中心 | 2024年10月 |
| 2 | 城市园林绿化建设资金纳入政府财政预算，能够保障城市园林绿化规划建设、养护管理、科学研究及宣传培训等工作的开展。 | 市住房城乡建设局 | 市财政局 市科技局 市公用事业事务中心 | 2024年12月 |
| 3 | 城市园林绿化主管部门明确，职责清晰，人员稳定，并有相应的专业管理人员和技术队伍，园林绿化管理规范。 | 市住房城乡建设局 | 市公用事业事务中心 | 2024年12月 |
| 4 | 编制并有效实施城市绿地系统规划、公园体系规划、生物多样性保护规划和海绵城市建设专项规划。 | 市住房城乡建设局 | 市自然资源局 市林业局 | 2024年12月 |
| 5 | 重视城市园林文化保护传承与发展，在园林绿化建设中体现地域、历史、人文特色，弘扬地方传统文化。定期组织开展专业培训和技能竞赛，园林营造技艺得到较好传承。 | 市住房城乡建设局 | 市公用事业事务中心 | 2024年10月 |
| 6 | 及时更新“全国城市园林绿化管理信息系统”中相关信息，真实反映城市园林绿化基础工作。 | 市住房城乡建设局 | 各县（市、区）人民政府 | 2024年12月 |
| 7 | 近2年内（申报当年及前一年自然年内，下同）未发生重大安全、污染、破坏生态环境、破坏历史文化资源等事件，未发生违背城市发展规律的破坏性“建设”和大规模迁移砍伐城市树木等行为，未被省级以上住房和城乡建设（园林绿化）主管部门通报批评。 | 市创园办 | 市城区政府 市住房城乡建设局 市自然资源局 市生态环境局 市林业局 市公用事业事务中心 | 2024年12月 |

附件3

申报城市遥感调查与测评基础资料（16项）责任分解表

| 序号 | 资料内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市（县）地形图 | 市自然资源局 | 2024年7月 |
| 2 | 城市（县）及建成区范围图 |  | 2024年6月 |
| 3 | 建成区面积、人口说明 | 市自然资源局 市公安局 | 2024年6月 |
| 4 | 城市（县）土地用地分类图 | 市自然资源局 | 2024年6月 |
| 5 | 城市（县）绿地系统规划(文本及附图集) | 市住房城乡建设局 市自然资源局 | 2024年6月 |
| 6 | 城市（县）步行道、自行车道、林荫路位置图 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 2024年7月 |
| 7 | 城市（县）绿线位置图 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 2024年6月 |
| 8 | 城市（县）蓝线位置图 | 市自然资源局 市水务局 | 2024年6月 |
| 9 | 建成区内公园绿地分布图 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 2024年6月 |
| 10 | 建成区内历史文化街区位置及分布范围图 （如有，需提供） | 市住房城乡建设局 | 2024年6月 |
| 11 | 建成区内2002年（含）以来新建、改建居住区 （小区）位置及分布范围图 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 2024年6月 |
| 12 | 建成区内园林式居住区（单位）位置及分布范围图 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 2024年6月 |
| 13 | 建成区内规划防护绿地位置及分布范围图 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 2024年9月 |
| 14 | 建成区内主次干道位置分布图 | 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 2024年7月 |
| 15 | 建成区内古树名木分布图（如有，需提供） | 市城区政府 市住房城乡建设局 | 2020年7月 |
| 16 | 建成区内受损弃置地位置图（如有，需提供） | 市城区政府 市林业局 市农业农村局 市自然资源局 市住房城乡建设局 | 2024年8月 |

附件4

城市创建技术报告责任分解表

| 序号 | 资料内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市创建技术报告，高清音像 | 市创园办 | 市委宣传部 市住房城乡建设局 汕尾广播电视台 汕尾日报社 | 时长不超过5分钟 |

附件5

汕尾市创建国家园林城市公园工程项目建设任务清单

| 序号 | 类别 | 公园工程 项目名称 | 建设 面积 （公顷） | 主要建设内容 | 建设实施 单位 | 投资估算（万元） | 建设及资金落实 情况 | 建设 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、创园重点打造公园工程 | 汕尾市区金台山公园绿化景观工程 | 15.57 | 该公园位于市城区金台山，建设内容包括有城市门户区、金台山公园标志性构筑塔、“启航广场”(主入口广场)、主环山路、消防通道、生态停车场、环山木栈道，城市乐活区、人才雕塑、人才长廊等。项目预算总投资为6282.45万元。该项目原由市代建中心实施并已完成招标工作，因资金问题至今无法动工，现拟联系企业捐建，造价约2000万。 | 市住建局、 市代建中心 | 2000 | 动工建设（资金未落实） | 12个月 |
| 2 |  | 青山仔公园建设工程 | 8.86 | 该公园位于市城区东涌镇海滨大道东与站前路交汇处（品清湖旁），占地约88635平方米，建设内容主要包括打造海洋特色景观，建设园路，种植绿化苗木，配套建设儿童游憩设施，引导儿童探索公园乐趣。项目由市城区政府、市住建局统筹发动企业或乡贤捐建。 | 市城区政府 | 400 | 前期推进（资金有来源） | 12个月 |
| 3 |  | 汕尾市植物园建设项目 | 20 | 项目计划建设一个面积大于20公顷、具有汕尾滨海地域特色的城市植物园，植物园拟选址在汕尾市城区东涌镇耕园，通过设置科普馆，栽植绿化苗木，建设植物专类园，完善基础配套设施来建成一个具备普及植物科学知识功能、科学研究功能、供群众娱乐和休憩等功能，明确划分各个功能分区，完善各功能区的基础设施建设，融入本地文化元素，打造全新的汕尾特色景观。 | 市住建局、 市城区政府 | 200 | 前期推进（资金未落实） | 12个月 |
| 4 | 一、创园重点打造公园工程 | 金霞光森林公园建设工程 | 378 | 该公园选址位于汕尾市城区马宫街道，整体面积约378公顷，在结合汕尾市基础设施建设和周边区域综合景观提升的基础上，规划“三境十二景”的特色景观结构。建成后将作为汕尾展示城市门户形象的有力载体，对于改善城区生态环境、改变城区经济地理格局、彰显汕尾历史人文和传统文化、提升城区马宫片区周边景观品质和城市功能具有重要意义。 | 市林业局 | 37800 | 动工建设（资金有来源） | 24个月 |
| 5 |  | 沙滩公园 建设工程 | 8.94 | 该公园位于市城区海滨大道西段沙滩区域，项目用地面积约为8.94公顷，建设内容包括建设海花广场、沙雕艺术段、沙雕展览区、乘风运动段、拥潮文旅段、休闲绿道、海花广场等。 | 市交通投资有限责任公司 | 2000 | 前期推进（资金有来源） | 12个月 |
| 6 |  | 城市更新中小微绿地改造建设示范项目（口袋公园）工程 | 2.5 | 在老城区增加4至8处以上面积为400-5000㎡街头绿化活动场地，通过补绿植绿，配置植物群落，完善配套设施等方式，依托城市更新，打造景观美、配套全的中小微街头绿地场所，满足群众的休闲游憩需求。 | 市城区政府、市住建局 | 360 | 前期推进（资金未落实） | 6个月 |
| 7 |  | 市区绿美道路绿化提质工程 | —— | 为完成城市林荫路建设，确保城市林荫路覆盖率达到创建指标要求，市公用事业事务中心、市城区政府等单位计划在市城区选取部分城市主干道对现状“老头树、断头树、偏冠树”分批进行换种，对长势不佳的灌木和地被进行升级改造，并同时对市区内主要干道的缺株行道树进行补种。 | 市城区政府、市住建局、市代建中心、市公用事业事务中心 | 439.68 | 动工建设（资金未落实） | 12个月 |
| 8 | 一、创园重点打造公园工程 | 汕尾市苗圃园建设工程（二期） | 7.07 | 该苗圃项目位于汕尾市城区东涌镇湖田村，占地面积70666.7平方米，总投资估算约260万元，拟分两期建设。2023年度，已完成第一期建设，投入资金84万元，下来计划于2024年度启动第二期建设任务，建设内容包括完善汕尾市花、市树（名特优树种）收集展示区、特色时令花卉培育示范区、良种苗木繁育区和科研项目试验区4个主体功能区的基础配套设施。 | 市公用事业事务中心 | 176 | 动工建设（资金未落实） | 12个月 |
| 9 |  | 市树市花示范点建设项目 | 0.94 | 该项目主要建设内容包括在市城区中轴公园北段等重要公共绿地区域成片栽植株型优美、冠大荫浓的市树凤凰木及冠幅饱满，花朵鲜艳，造型优美的市花大红花。 | 市公用事业事务中心 | 80 | 前期推进（资金未落实） | 12个月 |
| 10 |  | 大鹏山公园升级改造工程 | 99.1 | 该项目主要新建公园大门，完善园路系统，修复山体绿化，沿途增加休息座椅、垃圾桶、导向指引牌、景观照明、公厕等配套设施。 | 市城区政府 | 200 | 前期推进（资金未落实） | 6个月 |
| 11 | 二、创园升级提质公园工程 | 中央公园建设工程 | 29.82 | 该公园位于站前路带状景观绿化带，项目分三期进行，总投资估算约7411.85万元。项目计划在现状基础上，对带状景观绿化带进行优化升级，通过打造生态停车场、建设新城月景观雕塑等打造我市中央商务区最大的城市公园。 | 品清湖新区管委会 | 7411.85 | 设计阶段（资金有来源） | 18个月 |
| 12 |  | 站东公园 建设工程 | 4.36 | 该公园位于市城区站前横四路与站前横五路之间，建设用地面积约为4.36公顷，建设内容主要包括了滨海体验区、体育活动区、林草游憩区、娱乐休闲区建设。该项目原纳入中央商务区市政道路基础配套工程，造价约1.5亿元，现拟联系企业捐建，造价约2000万。 | 市住建局、市代建中心 | 2000 | 谋划阶段（资金未落实） | 12个月 |
| 13 |  | 汕尾市区2024年度主要路口及重要节点时花种植项目 | 0.58 | 该项目主要建设内容是对埔边汕头、深圳高速口、府前广场、市委大楼、玉台山广场、奎山公园北门、汕尾大道红海中路路口、火车站站前广场首层出入口、红海湾大道路口、善美广场、海滨绿化带建设路口、红电花园门口绿化带、海滨大道亲水平台周边绿化带、海滨大道亲水平台台阶等市区主要节点进行时花种植，对汕尾大道、海滨大道的马鞍式花箱进行种植，并每两个月更换一次，充分打造市区时花色相景观。 | 市公用事业事务中心 | 288.68 | 动工建设（资金未落实） | 12个月 |
| 14 |  | 绿美小区示范点建设项目 | —— | 根据园林式居住区建设要求，市住建局计划在全市范围内选取2处小区，通过增绿补绿等措施，打造绿美小区示范点。 | 市住建局 | 12 | 前期推进（资金未落实） | 6个月 |
| 15 |  | 横岭山公园（柯麟纪念公园） | 14.99 | 项目计划在深汕中心医院北侧的横岭山绿地建设公园，项目总面积约14.99公顷，通过建设出入口节点广场、栽植绿化苗木、设置园路和人文景观雕塑、打造山体竖向景观，增加柯麟纪念主题等方式新建一处大型综合性城市纪念公园。 | 企业捐建 | 2000 | 谋划阶段（资金未落实） | 12个月 |
| 合计 |  |  | 593.28 |  |  | 55368.21 |  |  |