l

政  府  采  购

竞争性谈判文件

采购项目名称：汕尾市看守所监区修缮工程

采购项目编号：441500-202011-09601-0033

汕尾市公共资源交易中心

2020年12月

目      录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 谈判邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心受汕尾市公安局的委托，对“汕尾市看守所监区修缮工程”项目进行竞争性谈判方式采购。本项目欢迎符合相应资格条件的供应商参加谈判。

一、采购项目编号：441500-202011-09601-0033。

二、采购项目名称：汕尾市看守所监区修缮工程。

三、采购预算：977847.87元，总报价超过预算价格为无效投标。

四、符合资格的供应商应当在2020年12月9日8时30分起至2020年12月11日17时30分止（法定节假日除外）到汕尾市公共资源交易中心免费领取谈判文件。

五、谈判响应文件递交截止时点：2020年12月17日下午3时正前。

六、谈判响应文件递交地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼开标室。

七、谈判时间：2020年12月17日下午3时正。

八、谈判地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼开标室。

九、供应商资格：

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

3、具有建筑工程施工总承包叁级（房屋建筑工程施工总承包叁级）或以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质, 且在近三年内无重大质量安全事故的施工企业；

4、拟派项目负责人为建筑工程专业二级建造师以上(含二级)注册证书复印件(省外企业须一级注册建造师)、安全生产考核合格证；项目技术负责人的中级以上（含中级）职称证书、安全生产考核合格证及身份证复印件；专职安全员的安全生产考核合格证及身份证复印件；施工员、质检员、资料员、材料员的岗位证书及身份证复印件，提供近三个月社保证明；

5、投标人必须到现场勘察，并提供由采购人出具的现场勘察证明原件；

6、投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。；

7、本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章），三证合一仅提供《企业营业执照》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2、《安全生产许可证》原件及复印件（加盖公章）；

3、具有建筑工程施工总承包叁级（房屋建筑工程施工总承包叁级）或以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质原件及复印件（加盖公章）；

4、法人代表授权书（加盖公章）；

5、法人代表身份证复印件，被委托人身份证原件及复印件（如有委托）。

采购人联系人：林铿炜                  集中采购机构联系人：张武彬

电话：0660-3366165　                  电话（传真）：0660一3826961

联系地址：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

汕尾市公共资源交易中心

2020年12月8日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

3、具有建筑工程施工总承包叁级（房屋建筑工程施工总承包叁级）或以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质, 且在近三年内无重大质量安全事故的施工企业；

4、拟派项目负责人为建筑工程专业二级建造师以上(含二级)注册证书复印件(省外企业须一级注册建造师)、安全生产考核合格证；项目技术负责人的中级以上（含中级）职称证书、安全生产考核合格证及身份证复印件；专职安全员的安全生产考核合格证及身份证复印件；施工员、质检员、资料员、材料员的岗位证书及身份证复印件，提供近三个月社保证明；

5、投标人必须到现场勘察，并提供由采购人出具的现场勘察证明原件；

6、投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。；

7、本项目不接受联合体投标。

二、采购需求：

1、项目概况

本项目工程地点位于汕尾市看守所监区，该楼层为框架结构。本项目包括修缮工程与安装工程（详见工程量清单）。

1）修缮工程包含但不限于：拆除工程、天井（墙脚）地台，卫生间砌筑安装批档工程、监仓内放风窗门头线顶装斜板金属油漆工程、电视机安全外罩工程、监区天面进风窗安装（百叶铝窗）工程、监仓内墙体修补喷白色乳胶漆工程、监仓天井安装预制板物件柜工程、监区内厨房架制作工程（具体以工程清单为准）。

2）安装工程主要内容：自来水管，水龙头悬挂安装等。

2、技术原则

全面贯彻以人为本的原则，注重建筑内部空间的合理性和人性化的设计要求，完善各个功能板块的独立与统一。

设计风格需要严格按客户的需求执行。

本项目要求施工管理层要提高认识、严格把关、狠抓施工质量、提供一流的产品给业主，确保业主及客户群满意并保质保量的完成该项工程是此次施工的重要任务。同时项目管理人员必须加大队工人的教育力度，确保在不扰民、不给业主增加麻烦的情况下按时完成施工任务。

3、工程量清单及主要技术指标

3.1、汕尾市看守所监区修缮工程工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 拆除蓄水池（高800mm） 28间 | 1.墙体拆除砖砌墙体实心砖墙 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m3 | 26.88 |
| 2 | 拆除洗衣台（高890mm） 28间 | 1.人工拆除现浇钢筋混凝土有梁板 2.墙体拆除砖砌墙体实心砖墙 3.拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m3 | 11.02 |
| 3 | 拆除休息室卫生间（墙）与升高厕盆位地台（高150mm) 28间 | 1.墙体拆除砖砌墙体实心砖墙 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m3 | 8.06 |
| 4 | 拆除天井（混凝土地台）高700mm 28间 | 1.风动凿岩机拆除现浇混凝土混凝土基础 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m3 | 318.3 |
| 5 | 拆除自来水管 28间 | 1.钢管、钢塑复合管公称直径(mm以内) 40 | m | 252 |
| 6 | 拆除水龙头 28间 | 1.水龙头 | 个 | 28 |
| 7 | （天井）混凝土钢筋地台机械凿沟，卫生间排污沟 28间 | 1.凿槽、刨沟(混凝土结构) 宽×深(mm以内) 90×90 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m | 72.8 |
| 8 | 排污（钻过墙打洞）12cm钢筋混凝土，墙厚30cm 28间 | 1.机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) φ150 | 个 | 28 |
| 9 | 拆除切割原晒衣服钢筋及清理 26间 | 1.拆除切割原晒衣服钢筋及清理 | 条 | 52 |
| 天井（墙脚）地台，卫生间砌筑安装批档工程 |  |  |  |  |
| 10 | 天井地台(C字型3边捣制05石水泥砂浆）厚5公分找平抹光 28间 | 1.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.水泥砂浆整体面层加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 493.92 |
| 11 | 天井墙脚（C字型）3边批档水泥浆抹光 28间 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m2 | 439.04 |
| 12 | 安装厕所排污管凿沟 28间 | 1.风动凿岩机拆除现浇混凝土混凝土基础 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m | 84 |
| 13 | 安装厕所排污管12cm暗埋 28间 | 1.给排水管道室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 | m | 84 |
| 14 | 厕所新建矮墙砌筑烧结砖（墙厚12cm)高80cm 28*2间 | 1.混水砖内墙墙体厚度 1/2砖 合并制作子目砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 | m3 | 8.87 |
| 15 | 矮墙双面批档水泥砂浆抹光（厚2cm）28*2间 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m2 | 147.84 |
| 16 | 厕盆升高（内地台12cm)用水泥砂浆砌筑烧结砖批档抹光，（厕盆）手工做法 56个 | 1.零星砌体 合并制作子目砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2.底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | 个 | 56 |
| 17 | 厕所位地台升高15cm批水泥砂浆（厚5cm)抹光 56个 | 1.楼地面水泥砂浆找平层混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.水泥砂浆整体面层加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m2 | 47.88 |
| 监仓内放风窗门头线顶装斜板金属油漆（26个仓） |  |  |  |  |
| 18 | 放风天井窗头顶，用镀锌板厚1厘织板材安装 26间 | 1.镀锌板工料费 | m2 | 43.88 |
| 19 | 天井入休息室推拉门头顶，用镀锌板厚1厘安装斜板 26间 | 1.镀锌板工料费 | m2 | 8.89 |
| 20 | 监仓入户大门（电焊）修补加固 26间 | 1.监仓入户大门（电焊）修补加固 | 个 | 26 |
| 21 | 监仓入休息室（推拉门电焊）修补加固 26间 | 1.监仓入休息室（推拉门电焊）修补加固 | 个 | 26 |
| 22 | 大门金属面油漆 52个 | 1.防锈漆一遍 2.金属面喷氟碳面漆一遍 | m2 | 229.32 |
| 23 | 天井负栏防负网抛磨修补重新油漆 28间 | 1.防锈漆一遍 2.金属面喷氟碳面漆一遍 | m2 | 420 |
| 24 | 每间监仓中间放风窗防盗网重新油漆 26间 | 1.防锈漆一遍 2.金属面喷氟碳面漆一遍 | m2 | 403.42 |
| 25 | 中间防盗网放风窗双面制作安装4目与5目不锈钢金纲网，现场电焊安装 26间 | 1.不锈钢金纲网安装 2.不锈钢金纲网 | m2 | 403.42 |
| 26 | 巡视窗口（每间2个）双面制作安装4目与5目不锈钢金纲网，现场电焊安装 28间 | 1.不锈钢金纲网安装 2.不锈钢金纲网 | m2 | 112 |
| 27 | 休息室顶高窗防盗网重新油漆 28*4=112个 | 1.防锈漆一遍 2.金属面喷氟碳面漆一遍 | m2 | 224 |
| 28 | 晒衣架，用镀锌板（织C字槽）安装至3米高固定，包油漆 28间 | 1.晒衣架，用镀锌板（织I字槽）安装至3米高固定，包油漆 | m2 | 174.72 |
| 29 | 打饭窗口加固电焊插销，油漆 28个 | 1.打饭窗口加固电焊插销，油漆 | 个 | 28 |
| 30 | 打饭窗口四边贴白色瓷砖 26个 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.镶贴陶瓷面砖密缝墙面水泥膏块料周长1300内 | m2 | 13 |
| 31 | 3-4仓自动门外装防负网门 2个 | 1.3-4仓推拉门外边加装（放风）防负网门 | m2 | 4.62 |
| 32 | 防负网门油漆 2个 | 1.防锈漆一遍 2.金属面喷氟碳面漆一遍 | m2 | 9.77 |
| 电视机安全外罩工程 |  |  |  |  |
| 33 | 电视罩（15厘厚白色双面生态板） 28个 | 1.饰面层（15厘厚白色双面生态板） | m2 | 45.2 |
| 34 | 电视罩外边收口线 28个 | 1.木装饰线(直线) 万能胶粘贴宽度150mm以内 | m | 94.08 |
| 35 | 电视中间厚合板，加固电视 28个 | 1.饰面层胶合板面 | m2 | 19.7 |
| 36 | 外用5厘厚有机玻璃透明板（封闭） 28个 | 1.玻璃隔断全玻璃隔断 | m2 | 19.69 |
| 37 | 电视后面固定架、电视插头 28个 | 1.电视后面固定架、电视插头 2.硬绝缘导线管内穿线导线截面(mm2以内) 2.5 | 个 | 28 |
| 监区天面进风窗安装（百叶铝窗）工程 |  |  |  |  |
| 38 | 拆除原有天面（密封固定玻璃）切割胶废材，人工搬落车运走 28*2个 | 1.门窗拆除(整樘) 金属 | 樘 | 56 |
| 39 | 天面进风两边窗安装铝合金百叶窗 28*2个 | 1.铝合金框百页窗铝合金百页窗 2.全铝合金百页窗 | m2 | 87.4 |
| 40 | 监区（内面）办公室铝合金窗玻璃拆换（有机玻璃） 4个 | 1.固定窗安装矩形 2.铝合金固定窗 | m2 | 9.6 |
| 自来水管，水龙头悬挂安装 |  |  |  |  |
| 41 | 凿(压)槽 28间 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 | m | 252 |
| 42 | 塑料管 DN20 28间 | 1.给排水管道室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 | m | 308 |
| 43 | PVC水龙头入墙安装（高科技感应龙头） 28*5个 | 1.单冷水龙头安装公称直径(mm以内) 25 | 个 | 140 |
| 监仓内墙体修补喷白色乳胶漆工程 |  |  |  |  |
| 44 | 监仓每（二间房）旧墙体铲除旧仿瓷层 | 1.油漆涂料裱糊铲除墙面抹灰面 2.拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):15 | m2 | 10063.04 |
| 45 | 监仓每（二间房）墙体批腻子粉喷白色乳胶漆 26*2间 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型墙面满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面墙柱面 实际面漆遍数(遍):1 | m2 | 10063.04 |
| 46 | 监仓内休息室喷天蓝色（分床号字） 28间*32个 | 1.监仓内休息室喷天蓝色（分床号字）字体每个（430×220） | 个 | 896 |
| 47 | 床脚尾钻孔安装（脚钳）固定锁扣锁头（孔口径10公分） 26间*3个 | 1.床脚尾钻孔安装（脚钳）固定锁扣（孔口径10公分） | 个 | 78 |
| 监仓天井安装预制板物件柜（共28个仓） |  |  |  |  |
| 48 | 预制构件钢筋 28个 | 1.现浇构件圆钢φ10内 现浇或预制小型构件钢筋人工*2,机械*2 | t | 2.648 |
| 49 | 混凝土板制作捣横板、直企板 28个 | 1.现浇建筑物混凝土小型构件预制其他小型构件 合并制作子目普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 2.预制混凝土构件模板制安其他零星构件 3.砼小型构件运距:m以内 50 实际运距(m):100 | m3 | 8.38 |
| 50 | 柜子四面批档抹光，站板两面批档 28个 | 1.底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 | m2 | 333.9 |
| 监区内厨房架制作安装工程 |  |  |  |  |
| 51 | 厨房内找水沟制作安装（实芯方铁架）盖 15.8米 | 1.明沟铸铁盖板安装 32cm宽 | m | 15.8 |
| 52 | 机脚架，用不锈钢38×38（1.2厘厚管）制作，面封厚不锈钢板 2个 | 1.型钢龙骨单向1500 2.不锈钢面板饰面层墙面 | m2 | 1.53 |
| 休息室更换电气工程 |  |  |  |  |
| 53 | 更换搅风换气扇 28间 | 1.风扇拆除排气扇 2.风扇安装排气扇 | 台 | 28 |
| 54 | 更换吊扇 28间*2台 | 1.风扇拆除吊风扇 2.风扇安装吊风扇 | 台 | 56 |
| 55 | 更换节能灯 28间*4个 | 1.拆除灯具 2.其他普通灯具安装普通座灯头圆形 | 个 | 112 |
| 56 | 更换节能电管40W 28间*4个 | 1.拆除灯具 2.其他普通灯具安装一般壁灯 | 个 | 112 |
| 措施项目 |  |  |  |  |
| 57 | 活动脚手架 26间 | 1.墙柱面活动脚手架 | m2 | 10063.04 |

4、施工图纸详见附件(如需图纸向采购单位领取)

5、技术标准及建设标准

依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到下列（不限于）国家以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求：

5.1、《建筑工程施工现场供用电安全规范》；

5.2、《民用建筑电气设计规范》；

5.3、《智能建筑设计标准》；

5.4、《建筑给水排水设计规范》；

5.5、《建筑内部装修设计防火规范》；

5.6、《电气装置安装工程施工及验收标准规范》；

5.7、建设工程施工现场供用电安全规范；

5.8、建筑施工安全检查标准以及中华人民共和国工程建设标准强制性条文（安装部分）中的内容等执行，并按设计图纸及材料要求验收；

5.9、与项目相关国家或省市现行建筑、装饰施工规范及施工验收规范。

三、采购项目商务要求

1、预算金额977847.87元，总报价超过预算价格为无效投标。

2、投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或中标价，其中包括货品价格、税费、安装、施工、运杂费、检测费、项目措施费、工程审核费、施工材料上楼搬运费、办公场所施工配合费及不可预见费用等；中标供应商投标总价为签订合同价格。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

3、承包范围及承包方式：包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，包调试、试运行、验收，包保修及本项目维修实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总价包干。

4、以施工设计图和现场实际情况为依据，以及参考《工程量清单》所列内容，投标综合单价结算时不作调整。经业主同意，发生工程变更所产生的工程量增减及材料变更按实结算。有关施工现场的资料和数据，是招标采购单位现有的能被投标人使用的资料，招标采购单位对投标人由此而做出的理解、推论和结论概不负责。

5、为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在投标报价内，工程结算时不另行追加。

6、施工期限：在签订合同后90日历天，交付验收。未能按合同工期交付验收，每超过一个日历天，按3%合同价在结算款中予以扣除，并且采购人不承担财政资金不到位给中标人造成的任何损失。因采购人原因及不可抗力的原因造成的工期延误，在得到双方认可的，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。注：不可抗力的约定：执行国家有关规定。

7、付款方式：

7.1合同签订后20个工作日内支付合同款30%。

7.2工程竣工后支付合同款的67%，剩余3%作为项目质保金，质保期结束后20个工作日内完成支付。

7.3、合同的款项均以人民币方式支付。

8、承包方式和结算方法：

8.1、实行工程总承包，固定总价合同。按合同价结算。成交供应商要承担总承包的责任。

固定总价：响应文件包含总价及综合单价时，综合单价为合同单价。合同总价在谈判文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

8.2、以财政局工程预结算审核所审核的工程预算审核书为准，该工程预算审核书的工程总造价为最高限价，以及该工程预算审核书的各个项目综合单价为最高综合单价。

8.3、合同价及综合单价的确定：最终报价即为合同价。各个项目最高综合单价×（最终报价/最高限价）为各项目合同综合单价；合同综合单价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

8.4、本项目最高限价中无适用或类似子目的综合单价，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、执行广东省相应专业的综合定额及计价规定、以及汕尾市造价管理部门的相关文件规定和施工期间的材料信息价及市场价等计算后的综合单价×（最终报价/最高限价),作为为该子目的综合单价。成交供应商要承担总承包的责任。

9、勘察现场

9.1、参加现场勘察的投标人于2020年12月14日上午10时正前到达采购人指定地点（没准时到达现场造成后果由投标人自负）进行现场勘察，并提供由招标采购单位出具的现场勘察证明原件，否则视为无效投标。

9.2、因本项目维修实施中可能出现其他未知因素和招标文件无法体现的内容而产生费用，投标人应当对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获得由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映。

9.3、招标采购单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标采购单位现有的能被投标人使用的资料，招标采购单位对投标人由此而做出的理解、推论和结论概不负责。

9.4、投标人可经过招标采购单位进入招标采购单位的工程现场进行勘察，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失；投标人应对勘察现场而造成的一切费用和开支承担全部责任。

9.5、以现场勘察时招标采购单位提出的要求和说明为依据，以及参考《工程量清单》所列内容，结算时不作调整。

9.6、前往采购单位勘察现场的人员必须是拟担任本工程项目经理，并需出示公司介绍信及建筑工程专业二级（或以上）注册建造师资格证明。

9.7现场勘察联系人刘华生，联系电话：13902677289。

10、质保期及售后服务要求：

10.1、本项目的保修期自竣工验收签字之日起计1年，在保修期内因项目质量问题而造成返修，其费用由中标人负责。

10.2、故障响应时间：用户项目故障报修，供应商30分钟内响应，作出技术支持或指导，需到现场处理的2小时内到达, 8小时内无法处理的应提供同档次备件产品供用户使用。同时供应商应出具维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案（特殊情况另议）。

10.3、该项目由中标人提供不低于 1 年免费保修期。超过免费保修期后，设备按国家标准或厂家承诺的质保期执行。采购人可选择与中标人另行签订年度性维护合同。

10.4、保修期内，中标人负责对其提供的整个项目货物进行维修和维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

10.5、本项目提供全天候服务热线电话和设立本地区（或广东省内）的售后服务机构或技术支持合作机构服务地点及联系方式。

11、质量与验收要求

11.1、工程质量等级

11.1.1、工程质量等级要求：合格或以上

11.2、中标单位必须严格按照本工程的技术要求进行施工。中标单位必须按照本工程实施方案、施工图（包括设计变更图）、图纸会审纪要（若有）等技术资料和按现行国家及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工及验收，并保证质量达到要求以上标准。

11.3、若由于承包人的责任造成质量达不到要求标准的，承包人应立即报告发包人与设计单位，有设计部门提出补救措施，承包人负责修至要求标准，经再次验收通过后，方可使用，由此造成的损失由承包人负责。除此之外，承包人还应接受中标价款2%的处罚。

11.4、承包人必须按国家现行有关技术质量验收标准，提供工程各类检验、验收报告及竣工图纸。

11.5、该工程项目质量保质期按建设工程质量管理条例及国家其它有关规定条款执行。

11.6、成交单位在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交单位要立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

11.7、质量保修责任：属于保修范围的项目，成交供应商应在接到采购人通知后的 3 天内派人保修；发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应立即赶赴现场进行抢修。

11.8、本工程采用的材料必须根据清单的要求，选用有生产许可证、产品合格证、质量可靠的产品。

11.9、验收要求：采购人将自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：严格按采购人提供的施工图、预算审核书的要求进行施工，按照设计文件、国家有关技术标准、法律法规、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》必须达到合格标准。

12、售后服务机构:非项目所在地的投标人须承诺在项目所在地设有售后服务机构或办事处，并承诺接到业主通知，派专人在半小时内到达本工程现场处理故障。质保服务方式均为投标人上门维修，即由投标人派员到项目现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

13、设备培训要求：供应商应为用户提供免费的技术培训（包括产品使用操作日常维护注意事项等的辅导讲解，或用户要求必须提供的师资教材）。

四、其它要求

1、投标人一旦中标，合同生效后3天内必须进场施工，不得因资金不到位而延误交付使用时间，投标人中标后必须按投标所承诺的项目管理机构人员常驻施工现场，如有违反，将按有关规定处罚。

2、中标人必须自行清运施工所产生的垃圾。

3、安全文明施工要求：中标单位在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若期间发生安全生产事故由中标单位负责，其他按照国家施工的各项法律、法规、规章等规定。

4、项目实施期间用水、用电由采购单位指定接驳点。

5、中标人在项目完成后的质保期按照相关国家标准、规范(有关工程防水项目质保期5年)和企业承诺标准，对中标项目按国家规定的保修期进行维修保养。

6、投标人提供的设备必须为合法的、全新的、安全的、符合国家有关行业标准的材料设备，如果投标人提供的材料设备与招标要求出现偏差，投标人应该列出设备的差异数据，并出具质量保证承诺，如果没有列明偏差则视为全部响应招标文件的要求。如果投标人所提供的设备被有关部门认定为违反国家有关行业安全和质量规定及违法侵权等，由此而引起的一切后果和责任均由投标人负全责。

7、采购人与中标、成交供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

8、总包及分包规定：本合同约定的工程项目，中标单位不得转包。否则，招标人有权单方面终止合同，并令其立即退场，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

第三部分  谈判须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.“监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

3．“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

4．“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心 。

5．合格的谈判供应商:

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

5.2符合谈判文件规定的项目特殊条件要求的供应商。

6.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

7. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、谈判文件

8．适用范围

8.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的政府采购。

9. 谈判文件的构成

9.1谈判文件包括但不限于下列文件：

1）谈判邀请函

2) 采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 谈判响应文件格式

6) 在采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

9.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效谈判响应。

10. 谈判文件的澄清或修改

10.1谈判文件的澄清是指采购人对谈判文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答谈判供应商提出的各种问题。谈判文件的修改是指采购人或集中采购机构谈判文件中出现的错误进行修订。

10.2任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应以书面形式通知集中采购机构。集中采购机构对其收到的书面的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买谈判文件的谈判供应商（答复中不包括问题的来源）。谈判供应商在收到上述答复后，应立即向集中采购机构回函确认。该答复作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

10.2谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认。

10.3在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

10.4采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长递交谈判响应文件截止时点，但至少应当在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时点3个工作日前，并将变更时点书面通知所有谈判文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、谈判响应文件的编制和数量

11．谈判费用

11.1 谈判供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

12．谈判响应的语言及计量

12.1谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12.2除非谈判文件中另有规定，谈判供应商在谈判响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13．谈判响应文件的构成

13.1谈判供应商编制的谈判响应文件应包括但不少于本谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》的所有内容。

14. 谈判响应文件编制

14.1谈判供应商应按本须知13.编制谈判响应文件。

14.2谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.3如果因为谈判供应商谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判供应商承担。

15. 报价

15.1如谈判文件无特殊规定，谈判报价以人民币填报。

15.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，谈判供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

15.3任何有选择性报价的谈判响应，将被视为无效谈判响应。

16. 联合体谈判

16.1本项目接受联合体参加谈判，谈判邀请函另有约定除外。

16.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判响应文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目的谈判。

17. 谈判供应商资格证明文件

17.1谈判供应商应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其谈判响应文件的组成部分，内容详见谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”。

17.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，谈判供应商应该在谈判现场向谈判小组提供原件核对，否则将作无效谈判响应处理。

18. 谈判保证金

18.1谈判供应商应按谈判文件规定的形式和金额在递交谈判响应文件截止时点前交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判响应文件的组成部分。如谈判保证金由其它单位代缴，谈判供应商应在缴纳谈判保证金截止时点前向集中采购机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件或传真件），原件随谈判响应文件一并递交。

18.2谈判保证金交纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

保证金缴纳账号：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

帐号: 695165281017。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

18.3谈判保证金金额：10008元。

18.4凡未按规定交纳谈判保证金的投标，为无效谈判响应。

18.5如无质疑或投诉，未成交的谈判供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

18.6成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

18.7不管谈判保证金来源何处，集中采购机构只向谈判供应商退回。

18.8有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的；

3)法律法规规定的其他情形。

19. 谈判有效期

19.1谈判响应文件应在开标之日起90天内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

19.2特殊情况下，集中采购机构可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

20.谈判响应文件的数量和签署

20.1谈判供应商应编制谈判响应文件一式叁份，其中正本一份和副本两份，谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

20.2谈判响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在谈判响应文件中。

20.3谈判响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

20.4电报、电话、传真形式的谈判响应文件概不接受。

四、谈判响应文件的递交

21.谈判响应文件的密封和标记

21.1谈判供应商应将谈判响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

21.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交谈判响应文件截止时点）之前不准启封”的字样。

21.3如果信封未按本须知第21.1条和第21.2条要求进行密封、标记的，集中采购机构对误投或过早启封概不负责。

21.4谈判响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，集中采购机构将拒绝接收。

22.谈判响应文件递交截止时点

22.1招标采购单位在《谈判邀请函》中规定的地点和递交谈判响应文件截止时点之前接收谈判响应文件，超过截止时点后的谈判响应文件将被拒绝。

22.2招标采购单位可以按本须知10.规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应文件递交截止时点。在此情况下，招标采购单位和谈判供应商受谈判响应文件递交截止时点制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

23.谈判响应文件的修改和撤回

23.1谈判供应商在递交谈判响应文件截止时点前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

23.2 谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以撤回其谈判响应，但谈判供应商必须在规定的谈判响应文件递交截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从谈判响应文件递交截止时点至谈判供应商承诺的谈判有效期内，谈判供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将被没收。

23.3 谈判供应商所提交的谈判响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈判与评审

24.谈判小组

24.1谈判由政府集中采购机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。谈判小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

24.2谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

24.3谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对谈判响应文件和最终谈判结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

25.谈判

25.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。

25.2 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

25.3 谈判文件的修正：谈判小组可以修改谈判文件。但涉及实质性变动的，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商；但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

25.4 最终报价：谈判结束后，响应供应商应在谈判小组规定的时间内集中统一密封提交最终报价，最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定。除非在谈判中谈判小组根据用户需求内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于成本价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

25.5在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

25.6在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

25.7谈判小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

25.8 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

26.报价的评审

26.1谈判小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

a.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）。

26.2谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

26.3超过预算总价或报价上限的报价将被拒绝。

六、确定成交供应商

27.确定成交供应商原则

27.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

27.2确定成交供应商程序

采购人直接授权谈判小组直接确定成交供应商。

27.3成交供应商确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

28.合同的订立

28.1采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交供应商谈判响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商谈判响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29.合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2政府采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.1条的规定备案。

29.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

八、 公告

30.招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。成交公告期为7个工作日。

九、质疑

31.如果谈判供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

十、适用法律

32.招标采购单位及谈判供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　合同书格式

按《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》最新版本执行

注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第五部分  谈判响应文件格式

汕尾市政府采购

谈判响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

谈判供应商名称：

年    月    日

| 1.1资格性/符合性自查自评表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资 格 性 审 查 | 供应商资格要求 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
| 符 合 性 审 查 | 谈判响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) |  | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 |  | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价不超过预算金额 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第（）页 |

一、自查表

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须

严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

## 二、资格性文件

#### 2.1 谈判响应函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号：) 项目的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本__1_份，副本 2  份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.谈判有效期为递交谈判响应文件之日起90天，成交供应商谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次谈判中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

谈判供应供名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

谈判供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

谈判供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司谈判响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

附表：联合体共同谈判协议书（可选）

联合体共同谈判协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个谈判供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的谈判活动。经各方充分协商一致，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个谈判供应商的身份共同参加本项目的谈判。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府集中采购机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体谈判工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的谈判小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交谈判响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府集中采购机构）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目谈判，联合体各方不能作为其它联合体或单独谈判单位的项目组成员参加本项目谈判。因发生上述问题导致联合体谈判成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，谈判有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随谈判响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）    乙公司全称：（盖章）     ……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字）     法定代表人（签字）       法定代表人（签字）
        年   月   日                年   月   日            年   月   日

注：1．联合谈判时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一

2.3谈判保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（谈判供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的谈判保证金。

谈判供应商名称：

谈判供应商开户银行：

谈判供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府集中采购机构）依据此凭证信息退还谈判保证金。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.谈判供应商谈判时，应当按谈判文件要求交纳谈判保证金。谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在成交通知书发出后五个工作日内凭谈判供应商归还的谈判保证金收据退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

2.4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________（采购项目编号：           ）谈判，本单位愿意提交谈判响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．营业执照。

2．税务登记证。

3．

……

（相关证明文件附后）

本单位保证全部谈判响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

申请人代表签字（或加盖私章）：

申请人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月

2.5 谈判承诺书

汕尾市公共资源交易中心：

本谈判供应商已详细阅读了                 （项目名称）招标文件，自愿参加上述工程谈判，现就有关事项向招标采购单位郑重承诺如下：

1.本谈判供应商自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照谈判响应文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除谈判资格并接受处罚。

3.保证谈判响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效谈判响应文件处理并被没收谈判担保，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收谈判担保。

4.保证谈判响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及成交通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标采购单位违约处罚并被没收谈判担保。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标采购单位对谈判供应商违约处理。

7.保证成交之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证成交之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证成交之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

10.保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本谈判供应商在规定的谈判有效期限内，将受招标文件的约束并履行谈判响应文件的承诺。

投 标 人（法人章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

## 三、商务部分

3.1谈判供应商综合概况

谈判供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |

注： 如谈判供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格谈判供应商工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对谈判供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于售后服务的要求 |  |  |
| 11 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 13 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如谈判供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：      年     月     日

四、技术部分

4.1施工组织设计

谈判供应商编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

施工组织管理；

施工进度计划及控制措施；

进度违约赔偿方案；

施工安全保障措施；

施工质量控制。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4．2安全生产承诺书，安全施工承诺书及安全生产措施（格式自拟）。

4．3质量保证措施

4．4售后服务及承诺（格式自拟）。

五、价格部分

报价一览表

| 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1.谈判供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是谈判响应文件的必要文件，是谈判响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.2分项报价表

谈判供应商按招标采购单位提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，谈判供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日