起草说明

为贯彻落实习近平总书记网络强国、数字中国重要论述精神，根据工业和信息化部《关于开展“信号升格”专项行动的通知》（工信部联通信〔2023〕257号）工作要求，锚定“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”新的战略定位，加快推动移动网络深度覆盖，提升网络质量，支撑重点行业数字化转型需求，我局牵头起草了《汕尾市“信号升格”攻坚行动计划（送审稿）》（以下简称：《“信号升格”计划》），现将情况说明如下：

一、文件制定背景说明

2023年12月27日，工业和信息化部等十一部门印发了《关于开展“信号升格”专项行动的通知》（工信部联通信〔2023〕257号），要求加快推动移动网络深度覆盖，提升网络质量，优化用户感知，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，支撑重点行业数字化转型需求，促进经济社会高质量发展。为明确工作目标，压实重点任务，推动全市重点应用场景移动网络深度覆盖，我局起草了《“信号升格”计划》。

二、法律法规政策参考依据

根据中共中央、国务院《数字中国建设整体布局规划》工作部署，按照工业和信息化部《“十四五”信息通信行业发展规划》（工信部规〔2021〕164号）、《关于开展“信号升格”专项行动的通知》（工信部联通信〔2023〕257号）工作要求，加快我市5G网络与千兆光网协同建设，推动重点应用场景移动网络深度覆盖，结合我市实际，我局起草了《“信号升格”计划》。

三、主要内容说明

《“信号升格”计划》包括工作目标、建设规模、职责分工、工作制度、其他要求五部分。**工作目标**部分介绍了全市建设1009座5G基站和235个商厦楼宇等重点场景室内分布系统的目标，分三阶段制定了工作任务。**建设规模**部分介绍了全市计划建设的通信宏基站和室内分布系统在全市各个县（市、区）的分布情况，分别按照政务中心、医疗、学校、公路铁路、文旅场景、重点商超、商务楼宇酒店、住宅小区、乡镇农村等重点区域对建设计划进行详细划分。**职责分工**部分介绍了汕尾市5G发展工作领导小组办公室（市工业和信息化局）统筹协调推进全市“信号升格”工作，牵头制定有关建设方案，协调铁塔公司、电信运营企业开展建设，做好沟通协调工作，各县（市、区）人民政府（管委会），市直有关单位按职责分工做好各项工作。**工作制度**部分介绍了为推进“信号升格”专项行动计划落实，从建立联系制度、例会制度、通报制度、督促检查制度四个制度着手，有力保障工作机制的有效运作。**其他要求**部分介绍了开展“信号升格”攻坚行动是市委、市政府贯彻落实省委主要领导工作要求的重要举措，是做实做强西承东联桥头堡，全力打造东海岸重要支点有力举措，要求各地各单位高度重视，细化任务措施，强化协作配合，发挥基层力量，确保各项任务落到实处。要求电信运营企业及铁塔公司将信号升格攻坚行动站点纳入规划，落实资金配套，全力推进，确保完成所有站点于2026年9月底前100%完成建设工作的总目标。