附件1

海上风电竞配项目情况表

| 序号 | 所在市 | 项目名称 | 竞配容量 （万千瓦） | 场址拐点坐标 |  | 海上送出及登陆点规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 北纬 | 东经 |  |
| 1 | 汕尾市 | 汕尾红海湾一海上风电场项目 | 60 | 22°21′35.58″ | 115°13′10.40″ | 海上采用500kV交流送出。陆上登陆点位于汕尾市红海湾。 |
|  |  |  |  | 22°17′19.06″ | 115°13′10.40″ |  |
|  |  |  |  | 22°19′33.71″ | 115°20′48.66″ |  |
|  |  |  |  | 22°23′35.77″ | 115°20′48.66″ |  |
| 2 | 汕尾市 | 汕尾红海湾二海上风电场项目 | 60 | 22°16′45.29″ | 115°13′10.40″ | 海上采用500kV交流送出。陆上登陆点位于汕尾市红海湾。 |
|  |  |  |  | 22°14′38.92″ | 115°13′10.40″ |  |
|  |  |  |  | 22°14′21.48″ | 115°18′56.81″ |  |
|  |  |  |  | 22°15′13.70″ | 115°21′37.31″ |  |
|  |  |  |  | 22°18′45.64″ | 115°20′00.00″ |  |
| 3 | 汕尾市 | 汕尾红海湾七海上风电场项目 | 60 | 22°21′04.16″ | 115°27′51.45″ | 海上采用500kV交流送出。陆上登陆点位于汕尾市红海湾。 |
|  |  |  |  | 22°17′15.44″ | 115°27′51.45″ |  |
|  |  |  |  | 22°19′15.49″ | 115°34′00.40″ |  |
|  |  |  |  | 22°22′52.57″ | 115°34′00.40″ |  |
| 4 | 汕尾市 | 汕尾红海湾八海上风电场项目 | 60 | 22°18′54.87″ | 115°20′31.42″ | 海上采用500kV交流送出。陆上登陆点位于汕尾市红海湾。 |
|  |  |  |  | 22°15′23.80″ | 115°22′08.33″ |  |
|  |  |  |  | 22°17′04.90″ | 115°27′19.05″ |  |
|  |  |  |  | 22°20′54.64″ | 115°27′19.05″ |  |

附件2

承诺函

省发展改革委（省能源局）、汕尾市人民政府：

本企业已知悉参与广东省海上风电项目竞配的各项工作要求，并自愿作出以下承诺：

一、企业符合本次竞配申报主体的诚信、廉洁、安全等全部资格要求。在本次竞配过程中不对相关人员行贿，按照竞配要求及时提供完备、真实、有效的申报资料，自愿承担因不符合申报资格条件、提供虚假申报材料、对工作人员行贿等导致的全部后果。

二、严格按照竞配明确的主体推进项目开发。项目业主原则上应为竞配时的申报主体且不得随意更换，以联合体形式申报的，及时按照联合体比例组建合资公司，在核准前完成公司注册等工作。

三、不得倒卖转让风电指标。项目建成投产前不转让；项目建成投产后如确需股权转让或变更，应征得省发展改革委（省能源局）同意，并按国家有关规定严格履行变更手续。

四、落实海上风电场址集中送出有关部署要求。各场址的海上集中送出线路获得开发权的相关项目开发主体共同组织建设和运营（可业主合资自建或第三方建设），牵头单位由市能源主管部门指定或组织有关项目开发主体协商确定。

五、按照竞配时的申报方案推进项目建设。认真兑现竞配时的承诺事项，包括允许村集体入股等。及时与当地政府签订开发建设协议，将竞配的承诺事项予以明确并保证落实。

六、落实项目核准、开工及全容量并网时间。省印发开发建设方案后一年内完成核准，核准后两年内海上部分工程开工建设。军事影响等不可抗力因素导致无法开工的除外。

七、严格落实承诺的创新示范内容。包括海上风电和海洋牧场融合发展等，在项目全容量并网后一年内建成，海洋环境监测方案在项目并网时同步完成，严格落实承诺的风火打捆送出方案。

八、做好项目建设、验收和运行工作。项目设计、施工、验收、评估等方案严格遵守国家、地方、行业关于水土保持、环境影响评价、生态恢复、海域使用等方面的要求以及相关标准、规程规范、技术管理要求。配合国家可再生能源信息管理中心做好运行监测并及时报送数据。

九、承诺自行承担因国家政策或其他外部因素造成项目无法实施，以及电价政策变动、部队方面要求等风险代价。

承诺单位（盖公章）

年  月  日

附件3

汕尾市2026年海上风电项目

竞争配置报名表

申报主体单位名称（公章）：

| 申报场址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报主体 单位名称 |  |  |  |
| 联合体成员一 单位名称 | （选填） |  |  |
| 联合体成员二 单位名称 | （选填） |  |  |
| 联合体成员三 单位名称 | （选填，可拓展） |  |  |
| 申报主体是否为企业集团 |  | 是否取得集团唯一授权文件 | （非企业集团填写） |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |

注：1.本报名表未加盖公章或信息填写不完整的视为报名无效；

2.报名表须附上法人授权委托书及被委托人身份证复印件。