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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面落实广东省委“1310”工作部署，锚定“做实做强西承东联桥头堡、全力打造东海岸重要支点”总任务，紧扣“再造一个新汕尾”总目标，深入实施市委“1233”规划部署，坚持制造强市不动摇，紧紧围绕高质量发展首要任务，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，巩固提升传统产业，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，奋力推动中国式现代化的汕尾实践取得新的更大突破。
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到2030年，汕尾市建成陆海统筹、特色鲜明、优势突出的现代化产业体系，规模质量综合实力显著增强，创新驱动内生动能持续充沛，数智赋能产业转型纵深推进，绿色低碳发展成效全面凸显，融湾开放共享格局加快成型，制造业价值链稳步迈向中高端，制造业当家地位更加稳固，推动汕尾市制造业高质量发展实现新跨越，为全市基本实现新型工业化奠定坚实产业基础，
表1 汕尾市“十五五”制造业高质量发展指标
	目标定位
	序号
	指标
	2025年
	2030年目标
	责任部门

	规模质量
	1
	制造业增加值占GDP比重（%）
	15.6
	20
	市工业和信息化局

	
	2
	主导产业集群规上产值规模（亿元）
	667
	1500
	市工业和信息化局

	
	3
	规模以上工业全员劳动生产率（万元/人）
	33.25
	38.5
	市工业和信息化局

	
	4
	高技术制造业、先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重（%）
	32.3、39
	45、50
	市统计局

	创新驱动
	5
	规模以上工业企业研发经费支出占营业收入比重（%）
	X
	2.20[1]
	请市科技局提供

	
	6
	规模以上工业企业有效发明专利数量（万件）
	X
	50[2]
	请市市场监管局提供

	
	7
	市级企业研发中心（家）
	20
	[bookmark: _GoBack][X]
	市科技局、市工业和信息化局

	数智赋能
	8
	实施数字化转型的规上工业企业数量（家）
	179
	260
	市工业和信息化局

	
	9
	数字经济核心产业增加值占GDP比重（%）
	9*
	10
	请市工业和信息化局提供

	绿色发展

	10
	规模以上工业单位增加值能耗降低率（%）
	X
	[X]
	请市发展改革局提供

	
	11
	规模以上工业单位增加值水耗下降（%）
	X
	[X]
	请市水务局提供

	
	12
	规模以上工业单位增加值二氧化碳排放降低（%）
	X
	[X]
	请市发展改革局提供

	
	13
	清洁能源消费占比（%）
	23.9
	50
	市发展改革局

	开放共享
	14
	制造业实际使用外商直接投资额占全市实际使用外商直接投资额的比重（%）
	11.2
	20
	市商务局

	
	15
	高新技术产品出口额占全市外贸出口额的比重（%）
	43.8
	45
	市商务局

	
	16
	全年货物进出口总额（亿元）
	163.4
	190
	市商务局


注：①带*的为2023年数据；②带[ ]的为省工信目标数据；
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深耕特色水产、粮油肉类、茶酒糕点、健康食品领域，推进产品品类创新与功能升级，持续延展农副产品加工产业链、塑造特色食品产业品牌。
到2030年，力争食品工业产值达到100亿元。
	专栏1食品工业细分领域
1.水产品。丰富冻鱼片、冻虾、冻贝肉、冷冻鱼糜及鱼糜制品、冷冻调理产品等产品线布局。鼓励海产品加工向便捷化、快销化方向发展，推动鱼、虾等海产品精深加工，开发石斑鱼、军曹鱼等本地特色品种的速食产品，打造汕尾海产新品牌。聚焦仿生食品、功能性食品、风味酶解等核心技术研发，开发适合现代消费需求的干制、预制、方便、休闲等水产新食品；突破深海低值鱼资源化加工技术，向下游延伸仿生制品、水产汤底、特色调味辅料等产品线，拉长产业增值链条。
2.海洋功能性食品。聚焦海洋活性物质提取、海洋药物研发、检测试剂研制方向，开发鱼胶原蛋白、海参肽、鱼油、海藻等海洋功能食品，深挖鱼皮等本土水产资源推进药食同源产品研发；延伸海洋多糖、生物活性多肽、特色氨基酸、海洋脂质、壳聚糖等上游精深加工链条，推出膳食增补、便携食补类衍生品。
3.粮油、肉类及其他农副产品。重点发展优质稻米加工品及米面制品产业链，依托陆丰甘薯、海丰番薯、海丰花生、海丰芝麻等优势作物，做精做优特色薯类和油料加工。以智能化屠宰为重点，巩固提升冷却肉、分割肉等基础生鲜品类，丰富生鲜调理、速冻调理等高附加值产品供给，做强特色肉禽预制菜、休闲熟食等精深加工，持续延链强链。大力推动塔岭粉签、南万咸菜、南万美人芋丝、南万腐竹等特色农副产品规模化、标准化、品牌化发展。
4.酒、饮料和精制茶。围绕原料、配方、生产工艺、食用场景、商业模式等方面加强技术革新，着力提升青梅酒、莲花山茶等相关产品质量及品牌效应，以“文化+旅游”的方式促进产业融合发展，提高产品附加值。
5.烘烤糕点、果干蜜饯和健康食品。发挥毗邻湾区市场的优势，开发港式、粤式烘焙糕点，创新开发兼具传统风味与现代工艺的特色点心。依托汕尾青梅、荔枝、莲雾等优质果蔬资源，加快培育“低糖无添加”“天然食材+个性化定制”果干蜜饯食品。紧扣即食便捷、药食同源发展方向，丰富细分多元功能性食品与营养补充剂，针对老年、婴童群体开发专属健康饮品及膳食营养补充剂。
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重点创新饰品制作传统工艺、探索布局功能性珠宝赛道，赋能产业数字赋能、智能提质、绿色增效。
到2030年，力争金银彩宝产业产值达到100亿元。
	专栏2 金银首饰珠宝产业细分领域
1.传统工艺创新饰品。强化錾刻、累丝、镶嵌等传统金属工艺传承，运用3D打印蜡模、激光焊接等技术推动工艺升级，加快推进非遗技艺与现代技术融合。深度挖掘海陆丰红色文化、海洋文化、民俗文化等本土文化元素，开发设计“轻非遗”风格日常首饰、婚嫁类饰品、文创饰品。
2.探索发展功能性珠宝产品。推动珠宝与健康、智能领域跨界融合，开发银饰内嵌远红外陶瓷片、黄金镶嵌砭石等养生类珠宝制品；加强与电子信息领域的龙头企业合作，试点研发融合心率监测、睡眠监测等功能的智能珠宝，打造装饰与智能健康相结合的特色智能穿戴新品类。
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重点围绕纤维新材料与纺织服装产业布局，攻坚纺织智造与面料工艺技术，补齐辅料配套短板、拓宽终端服饰品类，做强特色纺织产业集群、塑造区域产业名片。
到2030年，力争纺织服装产业产值达到100亿元。
	专栏3 纺织服装产业细分领域
1.纤维和纺织品。围绕功能化高性能纤维新材料、高端用纤维及纺织品、前沿纤维新材料、纺织智能制造等重点领域，突破高档面料等工艺技术、纺织废弃物高值化回用工艺难点和堵点，加快提升高性能纤维的质量一致性和批次稳定性，提高织造、非织造与复合成型技术的应用。
2.纺织服装及服饰。深耕拉链、制线等服装辅料配套细分赛道，完善上下游配套体系；重点发展西服、童装、体育运动服装、时尚女装、内衣、家居服、针织品、丝织品、老年服装、特种服装等服装品类，培育壮大“汕尾织造”区域公共品牌。
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重点聚焦建筑五金、精密工具、新能源配套五金及五金电镀领域，丰富高端五金产品体系，延伸精密加工产业链条，全面提升五金产业发展水平。
到2030年，力争五金产业产值达到100亿元。
	专栏4 五金产业细分领域
1.高端建筑五金。重点发展节能铝合金门窗五金、抗震建筑连接件、智能门锁及装配式建筑预埋五金等。
2.精密工具五金。重点发展高精度切削刀具、数控装备功能部件及工业测量工具等。
3.新能源五金配套。加快发展风电塔筒高强度紧固件、光伏支架铝合金连接件、储能电池箱体五金件及充电桩精密结构件，推动“原材料—精密加工—整机配套”链条延伸，支持合作开发定制化产品。承接深莞新能源零部件五金配套企业有序转移，引入真空渗氮、搅拌摩擦焊等先进工艺，提升产品附加值和本地配套率。
4.五金配件电镀。推进汕尾陆丰产业园三甲五金产业片区及电镀万洋众创城建设，整合甲子、甲东、甲西三镇资源，打造研发科创、电镀生产、物流配套一体化园区。依托“三甲”电镀许可资质，主动对接大湾区外溢的电镀企业，精准引进一批优质五金电镀项目。
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壮大汽车零部件配套体系，深耕新能源商用车与专用车细分赛道，攻坚“三电”核心系统关键技术，拓展“三智”前沿领域融合应用，引导新能源汽车产业向规模化、高端化、智能化、绿色化转型。
到2030年，力争新能源汽车产业产值达1000亿元。
	专栏5 新能源汽车产业细分领域
1.汽车零部件。依托红海湾绿色制造产业园，加快KD件生产线扩产升级，打造面向全球的零部件规模化出口载体。支持骨干企业深耕车载显示终端、集成触控模组、车用电子仪表、传感器等车载电子零部件，拓展电动门窗、电子防盗、中控锁等车身电子产品布局，引进电池材料、车身结构件、智能座椅等关键配套环节，持续提升本地配套率与核心竞争力。推进动力电池、储能电池的回收及梯次利用，构建“生产—应用—回收”绿色循环链条。
2.新能源汽车商用车与专用车。重点布局纯电动、混合动力等多元新能源技术路线，聚焦长途物流、城市配送、城市公交、工程建设等应用场景，规模化生产新能源物流车、城市配送车、环卫车、工程专用车，同步拓展冷链运输、应急保障等细分专用车型，推动产业规模化、专业化发展。依托现有整车资质与改装基础，招引头部专用车企业在汕尾设立生产基地，通过“定制化生产+本地化配套”发展模式，持续扩大整车产能规模、提升市场占有率。
3.新能源汽车“三电”核心系统。动力电池方面，重点发展锂离子电池正负极、隔膜、电解液等基础关键材料，布局高镍三元、硅基负极、固态电解质等前沿材料，延伸布局模组组装、电池包集成环节；驱动电机方面，重点发展高功率、轻量化驱动电机及配套控制器，推进电机、电控、减速器“三合一”集成化生产，提升电机系统集成能力与整车适配水平；电控系统方面，布局整车控制器、电机控制器、电池管理系统，完善传感控制模块配套供给，持续增强电控系统本地配套供给能力。
4.新能源汽车“三智”前沿系统。立足现有车载显示、触控集成产业基础，研发车载显示屏、全液晶仪表、AR-HUD等产品，打造集智能中控、语音交互、场景联动于一体的一体化座舱解决方案，增强专用车、改装车的差异化竞争优势；在智能驾驶方面，发展车载摄像头、视觉感知传感器等硬件，推进高阶辅助驾驶系统在本地专用车、园区物流车上的集成应用，分阶段实现园区物流、港口转运等特定场景自动驾驶示范应用；在智能网联方面，布局车载通信模块、车云终端，加快车机互联、数据互通与基础车路协同配套建设。


[bookmark: _Toc23774][bookmark: _Toc26132][bookmark: _Toc4997][bookmark: _Toc25140][bookmark: _Toc13656][bookmark: _Toc30689][bookmark: _Toc24792][bookmark: _Toc31451][bookmark: _Toc22114][bookmark: _Toc26334][bookmark: _Toc10284]6.新一代电子信息产业
重点围绕新型显示器件发展布局，攻坚光电子元器件技术，拓展半导体分立器件场景应用，引导下游电子信息终端产品向高端化和智能化转型。
到2030年，力争电子信息产业产值达500亿元。
	[bookmark: _Toc3705][bookmark: _Toc24443][bookmark: _Toc22539][bookmark: _Toc12981][bookmark: _Toc2695][bookmark: _Toc13142][bookmark: _Toc9553][bookmark: _Toc5347][bookmark: _Toc13115]专栏6 新一代电子信息产业细分领域
1.新型显示器件。做优做大LCD成熟面板产能，依托毗邻深圳科创资源攻关OLED量产工艺，突破超薄玻璃减薄、触控一体化核心加工工艺；做强中大尺寸车载显示面板，配套新能源汽车智能座舱产业发展，培育手机、工业触控显示及摄像头模组等核心配套部件，健全新型显示全产业链布局。
2.光电子元器件。鼓励骨干企业做强光通信器件、连接类元器件，重点布局光芯片、激光器、探测器、调制器、光电池器件、半导体发光器件及光电子器件，推动光电子器件向高速率、小型化、集成化升级，提升上下游配套与供应链自主可控能力。
3.拓展发展半导体分立器件。持续发展中低压MOSFET、肖特基二极管、快恢复二极管、稳压二极管、整流桥以及小功率三极管等优势产品，前瞻布局SiC二极管、SiC MOSFET等宽禁带器件，补齐芯片设计、封装测试产业链环节，推动分立器件在新能源、智能电网、汽车电子、AR/VR等场景领域落地应用。


[bookmark: _Toc7448][bookmark: _Toc9346]7.低碳新能源产业
推动海上风电规模化和融合化发展，支持太阳能、核电、先进核能、储能等清洁能源发展，加快智能电网与综合能源服务体系建设。
到2030年，力争全市电力总装机规模达到3000万千瓦，清洁能源占比将超50%
	专栏7 低碳新能源产业细分领域
1.风能。推进红海湾海上风电项目落地建设，攻关深远海、漂浮式风电前沿技术；有序开展国管海域海上风电示范工程，全力推进粤东海上风电基地汕尾第二、三批示范项目申报。培育风电运维、检测认证等生产性配套服务业，打造“资源开发—装备制造—运维服务”一体化风电全链条产业集群。
2.太阳能。鼓励发展高效光伏组件、光伏系统集成、智能运维等技术产品，探索布局海上漂浮式光伏电站、光伏建筑一体化（BIPV）等创新应用场景，推动光伏产业创新发展。
3.先进核能。加快建设陆丰核电1、2号、5、6号机组，推动陆丰核电3、4号机组核准开工建设；依托第四代核电研发基础，攻关海上小型堆、铅基快堆等核心技术；拓展核电运维、工程调试、核能综合利用业务，谋划落地涉核装备制造产业。
4.储能。培育储能电池制造、系统集成等产业链环节，构建“发电—储能—输配”一体化能源体系。加快汕尾高新区200MW/800MWh锂钠新型储能、陆丰集中式电化学储能电站等项目建设，推进区域新型储能发展。


[bookmark: _Toc14424][bookmark: _Toc10925][bookmark: _Toc2882][bookmark: _Toc14323][bookmark: _Toc5007][bookmark: _Toc29645][bookmark: _Toc27730][bookmark: _Toc25909][bookmark: _Toc19757][bookmark: _Toc23257][bookmark: _Toc25718]8.高端装备制造产业
重点发展海洋工程装备、高技术船舶，壮大智能制造装备，探索发展通用航空器及无人机装备，夯实核心零部件配套基础。
到2030年，力争高端装备制造产业集群产值达到500亿元。
	专栏8 高端装备制造产业细分领域
1.海洋工程装备。加快推进汕尾海上风电装备制造及工程基地建设，重点研发制造10兆瓦级、15—20兆瓦级的风电机组，做强超大型风机总装集成能力，重点发展叶片、塔筒、导管架、海底电缆等大型结构件，补齐发电机、齿轮箱、控制系统等关键部件配套；鼓励发展“海上风电+电解水制氢”一体化装备，突破海上浮式制氢平台、高效质子交换膜电解槽等关键技术，推动建设海上能源综合示范项目。
2.高技术船舶。以现代化海洋牧场为牵引，研发新型深远海养殖平台、鱼类自动分级系统等重型装备，配套发展船载智能终端、海洋监测通信与导航雷达，布局新能源船舶及智驱高性能深远海养殖辅助船。
3.智能制造装备。在工业机器人领域，鼓励发展精密装配机器人、分拣搬运机器人、协作机器人，推进产线自动化改造；在智能检测装备领域，发展机器视觉表面缺陷检测设备、在线尺寸检测装备、高精度几何测量仪器，适配制造业全流程质检环节，提升产品良率与质量稳定性；在高端数控机床装备领域，研发精密数控磨床、多轴精密加工中心及专用数控切削机床，提升本地数控设备加工精度与运行稳定性。
4.通用航空器及无人机装备。重点发展轻型运动飞机、直升机旋翼系统以及通用航空发动机核心部件；布局长航时多旋翼无人机、垂直起降固定翼无人机以及无人机智能飞控系统，开发海洋监测、港口物流、农业植保、电力巡检等场景专用无人机。
5.高端装备核心零部件。围绕海工装备、智能装备及通航等核心产业需求，夯实精密铸件、高端轴承、液压件、密封件及特种电缆等通用基础件配套能力；鼓励发展深水系泊系统、水下生产系统、智能船舶控制系统及绿色动力系统等专用核心系统；聚焦发动机、变流器、升降锁紧系统、靠泊系统、导航定位系统等瓶颈技术，加强核心技术攻关与成果转化。


[bookmark: _Toc7051][bookmark: _Toc3563][bookmark: _Toc15962][bookmark: _Toc24148][bookmark: _Toc28482][bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc13261][bookmark: _Toc31099][bookmark: _Toc20996][bookmark: _Toc10647][bookmark: _Toc24622]9.安全应急与环保新材料产业
重点提升安全应急与环保产业供给能力和质量，加快发展特种防护、新能源、新一代电子信息、先进金属、玻璃等高端新材料，拓展绿色精细化工与环保新材料应用，持续夯实安全应急与环保新材料产业支撑能力。
到2030年，力争安全应急与环保新材料产业集群产值达到100亿元。
	专栏9 安全应急与环保新材料产业细分领域
1.特种防护材料。攻坚耐高温、抗静电、防生化功能面料制备技术；培育核应急屏蔽铅硼聚乙烯、防辐射硫酸钡复合材料，发展消防膨胀阻燃涂层、耐高温隔热材料，水域救援高强耐磨复合面料、抗老化漂浮基材，全面适配核电、消防救援、海上搜救等安全应急应用场景。
2.新能源材料。加快布局研发中心与生产基地，重点发展风电叶片复合材料、光伏高效电池材料、新型电解液、燃料电池质子交换膜等产品，推动“材料—部件—整机”全链条协同。
3.新一代电子信息材料。鼓励攻关半导体BT树脂、陶瓷封装基板，柔性OLED用聚酰亚胺（PI）薄膜、高频高速LCP/MPI覆铜板等关键电子材料；搭建精密涂布、微纳加工公共技术服务平台，提升材料国产化替代水平。
4.先进金属与结构材料。攻关先进金属制备、深加工核心工艺，重点发展新能源汽车高强铝合金、轻量化镁合金，海工装备专用耐蚀特种不锈钢；前瞻布局高温合金、金属基复合材料、高性能稀土功能材料、高频软磁非晶合金，全方位配套新能源、海洋工程、电子信息产业发展。
5.玻璃新材料。做强新型显示超薄玻璃深加工，突破减薄、触控一体化等先进工艺。对接深莞建筑节能玻璃产能转移，布局LOW-E节能玻璃、光伏镀膜玻璃等深加工产品；拓展废玻璃高值化循环利用，开发玻璃微珠、保温棉等再生产品，打造玻璃新材料绿色循环产业链。
6.绿色精细化工与环保新材料。把握红海湾临港化工产业园规划建设的机遇，发展生物降解聚酯（PBAT、PBS）、环保型助剂、再生塑料改性、竹纤维复合包装材料等绿色低碳产品；联动推进甘蔗渣、秸秆等农业废弃物资源化利用，谋划建设循环经济产业园，着力培育汕尾绿色材料品牌。
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顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，瞄准重点前沿领域，探索布局通用智能、合成生物、绿色氢能、低空经济等未来产业，以场景应用牵引产业化进程，深度融入粤港澳大湾区创新网络，培育形成新质生产力重要增长极。
	专栏10 未来产业细分领域
[bookmark: _Toc19722][bookmark: _Toc7100][bookmark: _Toc4077][bookmark: _Toc12085][bookmark: _Toc13159][bookmark: _Toc31055][bookmark: _Toc11701][bookmark: _Toc4767]1.通用智能。提升算力统筹整合能力，积极打造智算设施高效协同、智算要素自主可控、智算应用融合泛在、绿色智算效能突出、智算生态安全开放的智能算力支撑体系。加快发展智能无人系统，依托低空经济示范区建设，发展无人机物流、巡检及海洋测绘应用，突破高精度导航、长续航动力技术，配套建设低空通信导航网络和监管平台。探索布局类脑智能，依托新一代电子信息产业基础，开展类脑芯片等前沿研究，探索突破类脑感知器件等技术，推动类脑计算在智能安防、医疗影像分析等领域的应用验证。
2.合成生物。聚焦海洋生物医药与合成生物制品开发，开展人工细胞设计、基因编辑、生物合成等前沿技术研究，推动合成生物技术赋能医疗健康、食品营养、绿色农业、海洋酶制剂等领域迭代升级。深挖海洋生物资源潜力，研发抗肿瘤、抗炎、神经保护类海洋活性药物，依托合成生物工艺制备稀有氨基酸、萜类香料等高附加值产物，开发海洋功能饮品、抗氧化胶囊、护肤面膜等特色产品。前瞻布局生物制造与绿色生物基材料，有序发展生物乙醇、生物柴油等生物燃料，聚乳酸、PHA等可降解生物基材料及耐高温淀粉酶、脂肪酶等工业酶制剂。
[bookmark: _Toc19523][bookmark: _Toc12608][bookmark: _Toc2634][bookmark: _Toc20933][bookmark: _Toc26534][bookmark: _Toc27160][bookmark: _Toc20742][bookmark: _Toc28170]3.绿色氢能。积极发展可再生能源制氢，依托海上综合能源岛项目，重点攻关海水淡化制氢、风光储耦合制氢系统集成技术，布局氢燃料电池、固态储氢等核心领域，建设氢能装备中试基地。统筹推进集中式和分布式可再生能源制氢并举，加快突破氢电耦合、系统集成与集群控制等关键技术；完善高压气态与液态储运氢关键装备布局，重点发展Ⅲ型/Ⅳ型高压储氢瓶、液氢储罐、加氢站核心设备，构建可再生能源制氢全产业链。
4.低空经济。围绕低空航空器相关的电池系统、飞行控制系统、航电系统、动力系统、燃油系统、智能避障、航空监管、反制以及抗干扰等核心技术开展技术攻关，推进与大数据、人工智能等新技术融合创新，促进关键共性技术研发、系统集成和工程化应用；完善甚高频基站、ADS-B地面站、无人机试飞测试、从业培训、科普研学等低空经济基础设施建设。立足汕尾海洋资源优势，布局海洋牧场低空应用场景，开展海域无人机试验示范，推广无人机定点投饵、生态监测、污染源追踪等智能化作业。
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加快推进产业“聚链成群”，着力构建全市“一核一带两湾四组团”产业空间布局，打造具有强大竞争力的产业集聚平台。
一核：高新技术创智核。以汕尾高新区红草片区为核心载体，聚力打造现代产业集聚高地与科技创新策源地，强化高端要素资源集聚与配置功能，构筑全市制造业高质量发展的核心引擎。
一带：先进制造业发展带。立足汕尾西承东联的区位，依托G324、G228国道、深汕高铁立体化交通廊道，叠加新能源汽车、新一代电子信息等成熟产业基础，聚力打造横贯市域东西的先进制造业发展带，构筑全市产业高质量发展活力主廊道。
两湾：红海绿能智造湾和揭石临港产业湾。充分发挥红海湾、碣石湾的地理与产业优势，重点发展新能源汽车、新一代电子信息、港口物流、低碳新能源发电及配套、食品加工、海洋生物科技、海洋能源、海洋牧场、海工装备等产业，加快发展红海绿能智造湾与碣石临港产业湾。
四组团：东部海工装备组团、南部科创服务组团、西部珠宝时尚组团、北部绿色制造组团。依托陆丰县海工装备、低碳新能源等产业基础，加快发展东部海工装备组团；依托城区在金融、科创与商贸等方面的核心功能，系统提升南部科创服务组团的综合服务能力；依托海丰县可塘、梅陇、公平三镇在金银珠宝首饰、纺织服装等领域的产业基础与优势，重点壮大西部珠宝时尚组团；依托陆河县在新一代电子信息产业与新能源汽车产业等重点项目的集聚优势，培育发展北部绿色制造组团。
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[image: 汕尾园区_01]
图1 汕尾制造业发展总体空间布局

[bookmark: _Toc8081][bookmark: _Toc23343][bookmark: _Toc4682][bookmark: _Toc10047][bookmark: _Toc12691][bookmark: _Toc30664][bookmark: _Toc17095]（二）统筹各区（县、市）产业分工布局
城区：依托红海湾产业园区、汕尾高新区、光明—城区结对共建产业园等重点产业园区，完善“芯—屏—端”全链条产业布局，深耕新型显示超薄玻璃、半导体封装基板等新一代电子信息细分赛道；重点发展新能源汽车KD散件出口、新能源汽车核心零部件垂直配套。
海丰县：依托深汕合作拓展区、海丰产业园区、星都—可塘合作共建产业园等重点产业园区，做强珠宝首饰特色产业，推动纺织服装数字化转型升级；聚焦汽车电镀构件、动力电池配套等新能源汽车细分领域；依托深圳对口帮扶，前瞻布局通用航空、无人机等低空经济产业。
陆丰市：依托陆丰产业园区、陆丰三甲五金配件产业园等重点产业园区，立足滨海临港资源禀赋，重点发展海上风电、海上绿氢、核电等低碳新能源赛道，攻坚海上风电装备、现代化养殖船舶等海洋工程装备；培育五金精密铸件、电镀、线路板配套产业，同步布局新一代电子信息、安全应急与环保新材料、海洋特色食品产业。
陆河县：依托陆河产业园区、富民兴村产业园等重点产业园区及项目，聚焦新能源电池全产业链建设，布局新能源汽车轻量化金属结构件；培育电声元器件、智能音响组件等新一代电子信息配套产品；提质升级纺织服装、食品加工产业，推动“陆河青梅”等本土食品品牌化发展。
[bookmark: _Toc27686][bookmark: _Toc24280][bookmark: _Toc29131][bookmark: _Toc9236][bookmark: _Toc6308][bookmark: _Toc6867][bookmark: _Toc8782][bookmark: _Toc31500][bookmark: _Toc15755][bookmark: _Toc5483][bookmark: _Toc10004]（三）构建“1+4+N”的园区体系
以“万亩千亿”级产业平台建设为核心抓手，拓展园区经济新空间和国土空间开发格局，着力构建“1+4+N”的园区体系，即“汕尾市承接产业有序转移主平台+四个省级产业园区+N个其他重点园区”。统筹完善交通物流、生产服务及产业联动等协同机制，推动各园区优势互补、协同发展。主动承接深圳先行示范区等粤港澳大湾区产业外溢与功能延伸，培育新能源汽车、新一代电子信息、低碳新能源、高端装备制造、安全应急与环保新材料五大战略性主导产业集群，推动食品工业、金银首饰珠宝、纺织服装、五金等传统优势产业转型升级，前瞻布局通用智能、合成生物、绿色氢能、低空经济等未来产业。
[image: 汕尾产业规划_05(1)]
图2 汕尾市产业园区1+4+N空间载体示意图

[bookmark: _Toc4506][bookmark: _Toc31207][bookmark: _Toc20046][bookmark: _Toc25902][bookmark: _Toc7523][bookmark: _Toc28867][bookmark: _Toc16681][bookmark: _Toc4987][bookmark: _Toc18510][bookmark: _Toc18009][bookmark: _Toc19929]1.汕尾市承接产业有序转移主平台
立足汕尾市资源禀赋和产业基础，主动承接粤港澳大湾区、深圳先行示范区产业外溢与功能疏解，重点培育新能源汽车、新一代电子信息、高端装备制造等战略性主导产业，着力构建特色鲜明、竞争力突出的现代化产业体系。其中，红海湾产业园区聚焦新能源汽车KD件（全散件组装）出口优势，延伸布局新能源汽车核心零部件垂直整合生产体系；汕尾高新区做大做强新一代电子信息、新能源汽车、高端装备制造三大主导产业，推动企业向价值链高端迈进，打造上下游紧密协同的产业集聚集群；海丰产业园区以新能源汽车、高端装备制造、纺织服装、金银首饰珠宝产业为支撑，构建多元产业融合发展的产业集群；陆丰产业园区聚焦临港海洋工程装备制造，建设高端装备制造集聚基地。
[bookmark: _Toc12009][bookmark: _Toc7915][bookmark: _Toc17412][bookmark: _Toc13147][bookmark: _Toc9973][bookmark: _Toc10936][bookmark: _Toc13520][bookmark: _Toc28998][bookmark: _Toc25122][bookmark: _Toc25460][bookmark: _Toc11232]2.四个省级产业园区：红海湾产业园区、陆丰产业园区、海丰产业园区和陆河产业园区
[bookmark: _Toc6028][bookmark: _Toc9300][bookmark: _Toc7785][bookmark: _Toc19781][bookmark: _Toc22367][bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc9591][bookmark: _Toc14993][bookmark: _Toc29503]红海湾产业园区着力建设全球新能源汽车产业KD件（全散件/半散件）供给中心，加快建设完善配套仓储物流、国际航运协调、关务服务和售后支持体系。发挥比亚迪在车型开发、系统开发、总部协同等方面的优势，带动产业链上下游企业落地红海湾产业园区，布局研发中心与规模化生产基地；引育动力电池及其管理系统、电动化附件、车用操作系统等具有国际竞争力的核心零部件供应商。陆丰产业园区加速发展以海上风电、光伏为代表的低碳新能源产业，同时巩固发展以新型平板显示器件、锂离子电池为代表的新一代电子信息、安全应急与环保新材料产业。海丰产业园区重点发展新能源汽车、新一代电子信息、高端装备制造等战略性主导产业，加快推动金银首饰珠宝、纺织服装、食品工业等传统优势产业提质增效。陆河产业园区重点发展新能源汽车、高端装备制造业、安全应急与环保新材料产业，巩固做大低碳新能源（分布式光伏、抽水蓄能等）与食品工业。
[bookmark: _Toc20886][bookmark: _Toc16808]3.其他重点园区：深汕合作拓展区、星都—可塘合作共建产业园、光明—城区结对共建产业园、陆丰三甲五金配件产业园、陆河富民兴村产业园
深汕合作拓展区聚焦新能源汽车产业，立足深汕特别合作区打造“新一代世界汽车城”建设基础及配套外溢需求，主动承接新能源汽车原材料、零部件产业转移，重点发展轮毂、电装、动力构件电镀加工与动力电池核心部件，延伸电镀配套产业链，构建“深汕制造+拓展区供应”的协同发展生态。星都—可塘合作共建产业园聚力做大做强金银首饰珠宝产业，同步培育新一代电子信息、安全应急与环保新材料、食品工业等产业。光明—城区结对共建产业园重点发展新一代电子信息、合成生物与生物医药，配套发展包装印刷、跨境电商等业态。陆丰三甲五金配件产业园聚焦五金加工、表面电镀等主业，布局电子线路板配套产品，打造区域五金特色产业集聚基地。陆河富民兴村产业园重点发展纺织服装产业，推动本地纺织业态由分散零散生产向规模化集群发展转型。
[bookmark: _Toc26251][bookmark: _Toc29126][bookmark: _Toc29781][bookmark: _Toc8499][bookmark: _Toc5839][bookmark: _Toc16563][bookmark: _Toc9481][bookmark: _Toc27281][bookmark: _Toc20843][bookmark: _Toc9262][bookmark: _Toc29478]四、主要任务
[bookmark: _Toc1950][bookmark: _Toc4054][bookmark: _Toc18537][bookmark: _Toc27766][bookmark: _Toc5226][bookmark: _Toc527][bookmark: _Toc6604][bookmark: _Toc4604][bookmark: _Toc5029][bookmark: _Toc28915][bookmark: _Toc8918][bookmark: _Toc30518]（一）注重创新铸魂，促进产研双向融合
[bookmark: _Toc11703][bookmark: _Toc24328]1.强化企业创新主体地位，激发企业创新动能
培优做强科技型创新主体。建立科技型企业常态化入库评价机制，遴选研发投入达标、掌握核心技术、拥有高价值成果企业入库储备，充实高新技术企业后备资源。开展企业“一对一”精准培育，围绕知识产权布局、研发费用归集等内容提供专项辅导，构建“培育辅导—申报帮扶—评审跟踪—认定奖补”全流程跟踪服务体系，配套落实研发费用加计扣除等扶持政策。搭建企业创新诉求快速响应渠道，动态梳理产业创新需求清单，联动科创平台、科研院所精准匹配创新资源。
提升企业自主创新能力。支持龙头企业与骨干企业牵头承担重大研发项目和科技任务，争创省级、国家级科学技术奖励。完善研发机构体系建设，引导行业领军企业自主建设企业重点实验室、技术创新中心、工程研究中心等省级及以上研发平台。引导企业持续研发具有自主知识产权的核心产品、关键技术，主导或参与制定国际、国家及行业技术标准，培育一批市场认可度高、具备全球竞争力的制造业自主品牌，支持企业参与国内外知名行业展会、品牌推广项目。
[bookmark: _Toc22909][bookmark: _Toc8690]2.构建高效创新平台体系，加快完善创新生态
提质升级重大科创平台。做强红海湾实验室、南海海缆省重点实验室、信利省重点实验室、汕尾中大海洋科学院等重点创新平台，聚焦深海装备制造、海洋生物资源、半导体开发等前沿领域，围绕核能制氢、高性能纤维复合材料、先进储能等领域实施核心技术攻关专项，谋划深海装备测试与应用示范基地建设，强化原始创新策源能力。前瞻布局创新载体，深化校地合作，联合东北电力大学共建海洋综合能源实验室；紧盯龙头企业创新需求，加快落地比亚迪汽车研发试验基地，提升技术中试验证与成果产业化落地效能，打造一批产业技术示范应用场景。
组建产业创新联合体。以产业链龙头企业、领军企业为牵引，围绕产业链、创新链堵点难点，系统梳理核心技术需求，统筹整合高校院所、上下游配套企业、行业创新资源，牵头组建专业化、市场化产业创新联合体。依托联合体资源优势，联合共建省级及以上工程技术研究中心、新型研发机构等创新载体，建立产学研用协同攻关机制，常态化开展共性、核心技术联合攻关，加速科技成果示范应用与产业化落地，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，全面提升产业整体创新能力和核心竞争力。
[bookmark: _Toc11638][bookmark: _Toc14043]3.完善创新服务体系，激发社会创新活力
提升公共技术服务能力。加快建设汕尾市质量基础设施“一站式”服务平台，推进广东省质量监督海洋食品检验站（汕尾）、广东省医疗器械产业计量测试中心建设，统筹整合计量、标准、检验检测、认证认可等资源，夯实汕尾制造业质量发展基础。开展质量技术帮扶“巡回问诊”，组织技术专家入企提供全链条服务，推行“首席质量官”制度，引导企业健全计量管理体系，切实降低企业质量提升成本。
深化创新人才引育。探索建立柔性合作机制，拓宽创新人才招引渠道，鼓励市外专家、技术骨干以顾问指导、项目合作等方式服务本地企业，推动人才与产业双向赋能。推进产教融合，系统培养应用型人才，依托华南师范大学汕尾校区、汕尾职业技术学院、汕尾技师学院，围绕汕尾产业发展趋势优化专业设置，联合企业共建实训基地，打造高技能人才培养与现代技工教育示范点，规模化培育输送本土高素质产业应用型人才。
优化科技金融服务。引导银行机构加大对科技企业信贷支持力度，依托“创新积分制”等创新工具精准量化企业创新能力，开发“创新积分贷”等专属金融产品，为企业投放无抵押信用贷款，拓展供应链融资、应收账款融资等信贷模式，扩大知识产权质押融资业务规模，有效破解科技企业融资难题。丰富科技保险产品供给，推广产品研发责任、研发设备、专利执行、成果转化、高新技术企业认定申请费用等品类科技保险产品，为企业关键核心技术攻关提供风险保障。
（2） [bookmark: _Toc20932][bookmark: _Toc22320]聚焦人工智能，驱动工业提质升级
[bookmark: _Toc10441][bookmark: _Toc23037]4.推进人工智能赋能产业发展
推进“人工智能＋”制造业。立足新一代电子信息、新能源汽车、高端装备等优势产业，推动人工智能赋能机器视觉检测、精密测量、智能智造等环节。支持金银珠宝、纺织服装、食品加工等特色传统产业，加快工业大模型与3D扫描、智能缝制、AI质检、智能仓储系统、传感检测装备深度融合。鼓励链主企业或行业协会牵头，构建涵盖生产工艺、设备运行、质量检测等关键环节的行业专识数据集和知识语料库，支撑行业工业大模型本地化训练迭代，配套建设本地行业数据集公共存储算力节点。
推进“人工智能＋”软件信息。依托广州数据交易所（汕尾）服务基地、深圳数据交易所汕尾数据要素服务工作站，数据服务商、第三方专业机构集聚落地，构建一体化数据要素流通交易生态。依托人工智能赋能实体经济，鼓励发展“跨境电商+产业带”等新业态新模式，推动电商平台与制造企业供需精准对接，普及跨境电商数字化申报系统，持续优化企业跨境通关数字化申报流程。引导本地软件企业运用人工智能技术，布局数据标注、合规核验、测试运维等AI外包服务，持续提升软件信息配套承载能力。
[bookmark: _Toc20076][bookmark: _Toc16091]5.加速制造业数字化转型
实施分行业梯次数字化改造。围绕纺织服装、食品加工、金银珠宝等本地特色产业，推广低成本、模块化、易落地的轻量化数字化改造方案；依托新一代电子信息、新能源汽车、高端装备、低碳新能源等主导产业，推动人工智能赋能生产全流程升级，提升研发设计、生产控制、品质保障、能耗管理等关键环节智能化水平。大力培育个性化定制、协同生产、集中集采分销、研发众包等新型生产经营模式，分行业打造数字化改造示范项目，提炼可复制可推广的改造路径，分类施策推动企业数字化迭代升级。
夯实制造业数字底座。依托电信运营商等人工智能应用服务商的数智优势，加强边缘数据中心等设施建设。完善5G、万千兆光网、移动物联网等网络基础设施，深入实施工业互联网企业倍增工程，全面推动企业“上云用数赋智”，激发企业转型内生动力。支持龙头骨干企业建设数字车间、智能工厂，深化数字化研发设计、智能制造管控、精益供应链管理等核心场景应用，带动产业链上下游中小企业开展生产、管理、销售等全环节数字化改造，筑牢全市制造业数字化转型的应用基础和硬件支撑。
（3） [bookmark: _Toc16614][bookmark: _Toc14240]完善产业体系，筑牢产业现代根基
[bookmark: _Toc7964][bookmark: _Toc32642]6.加强产业链强链补链延链。
做强优势产业链。聚焦新一代电子信息、高端装备制造、新能源汽车、海工装备等具有较强竞争力的产业链，打造一批引领高质量发展的特色产业链。以新能源汽车链主企业为牵引，依托海丰比亚迪电芯项目、红海湾绿色制造产业园，推动新能源汽车向“动力电池—整车制造—储能应用—充换电服务”全链条跃升；新一代电子信息聚焦“芯—屏—端”方向，承接深圳研发创新资源与技术成果外溢；高端装备与海工装备联动海洋牧场、海上风电，形成“装备+服务”双驱动。
补齐关键配套环节。围绕产业需求，持续补齐关键材料、核心零部件、基础元器件、精密模具、高端轴承、电子化学品、电镀、检测认证等配套项目。依托深汕特别合作拓展区，导入深圳集成电路设计、新型储能控制系统等上游缺失环节，提升产业链韧性，降低对外依存度。
延伸价值增值链。推动纺织服装、金银首饰珠宝等传统产业向研发设计、精深加工、品牌运营、终端服务等高价值环节跃升。依托海丰公平纺织服装产业园、海丰首饰产业环保集聚区，以省首批“跨境电商+产业带”试点为抓手，巩固提升“中国首饰之都”“中国彩色宝石之都”区域品牌影响力，打造具有国际影响力的大美丽产业集聚地。围绕新能源汽车、电子信息、高端装备、新材料等重点产业链，推动链主企业与本地上下游企业在研发设计、智能制造、品牌营销与服务化延伸等环节紧密协作，提升本地配套率，形成“龙头引领、配套集聚、全链发展”格局。
[bookmark: _Toc11026][bookmark: _Toc12642]7.强化产业基础支撑能力
持续壮大产业规模。以红海湾绿色制造产业园为核心，加快新能源汽车KD件生产线扩产升级，确保上海和达汽车配件南方中心等重大项目按期投产，支撑新能源汽车产值提升，预计2030年建成覆盖关键零部件到整车制造的完整区域产业链，产值达到1000亿元；推动新一代电子信息实现生产线升级、扩充产能，落地信利汕尾电子纸显示器件生产线项目、科辉半导体封装测试等项目；以建设粤东首个千万千瓦级海上风电基地为牵引，率先开发国管海域粤东海上风电基地项目，推动省管海域440万千瓦、国管海域600万千瓦项目加速建设，预计到2030年汕尾电力总装机容量超过3000万千瓦，达产后每年可提供约1500亿千瓦时绿电；积极打造全省产业链配套完备的风电装备制造基地，持续做大高端装备产业规模，预计到2030年，海工装备、海上风电及配套产业集群产值达到500亿元。
持续强化工业基础能力。聚焦海工装备、电子信息、新能源汽车等重点产业，系统推进产业基础再造，着力补齐核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础短板。依托陆丰海工基地、汕尾高新区等载体，布局建设共性技术研发、中试验证、计量标准、检验检测等质量基础设施，提升“四基”本地化供给能力；引导五金等传统产业的模具、热处理、表面处理等基础工序集中入园、集约生产。
（4） [bookmark: _Toc31969][bookmark: _Toc24275]聚焦精准招商，提高招商引资实效
[bookmark: _Toc12177][bookmark: _Toc10433]8.开展以延链补链强链为导向的精准招商
强化产业链精准招商。紧扣汕尾市“1+3+5”现代化产业体系，聚焦重点产业链断点堵点与关键缺失环节，系统梳理产业链结构、配套短板与招商需求，明确靶向招商重点与实施路径。精准对接链主企业生产配套、原料供给等核心诉求，分类建立上下游目标企业名录与资源储备库，针对核心零部件、关键原材料等产业薄弱环节，常态化开展配套企业定向招引。鼓励建立融湾产业延链补链强链机制，分级分类精准遴选落地项目，推动项目精准落地、投产见效，推动汕尾从地理通道升级为要素高效配置的战略支点，全力打造东海岸产业链延伸首选区。
分业施策精准招商。巩固提升传统产业，重点引进与本土产业适配度高、带动能力强的产业链主企业及核心配套制造项目；招引落地数字化改造、节能降碳、绿色循环类优质项目，助推传统产业升级。培育壮大新兴产业，集中资源招引投资规模大、科技含量高、牵引作用突出、辐射带动广泛的标杆性产业项目，加快补齐产业发展短板，不断壮大先进制造业产业集群。前瞻布局通用智能、合成生物、绿色氢能、低空经济等未来赛道，研判产业发展趋势定向招引科创成长型项目，依托校地产学研合作基础，定向招引一批科技型、创新型、成长型前沿产业项目，逐步构建体系完整的未来产业链条。
[bookmark: _Toc17301][bookmark: _Toc16870]9.完善全流程招商工作体系，提升引资质效
强化招商专业能力。建立招商队伍常态化培训机制，围绕产业政策、金融法务、项目谈判开展专项实训；同步完善以项目落地成效为核心的考核评价与激励约束机制，充分调动招商工作积极性与主动性。完善重大招商项目服务机制，不断完善重大产业项目库，实施重大招商项目联合预审制度，对项目进展进行全流程跟踪。探索组建实体化运作市投资促进中心，统筹全市产业链招商、项目服务工作，打造熟知产业政策、通晓国际规则、精通项目谈判的专业化招商团队。
推进多元招商模式。推行“政府+园区+运营商”联合招商模式，联动行业协会、产业咨询机构拓宽项目渠道，提升招商精准度与实效性。大力推行场景招商，立足汕尾产业基础，围绕新能源汽车、新一代电子信息等领域梳理场景清单，以场景牵引项目落地。加快探索数字招商模式，整合产业数据、企业信息与招商线索，依托信息化方式打破壁垒，赋能精准匹配与线上对接，推动全市招商工作向数字化、精细化、专业化转型。
优化招商引资全服务。构建项目对接、签约落地、投产运营的全生命周期服务机制，对重点项目实行“一事一议”支持，提供个性化、精准化政策支持配套。健全以落地为导向的工作机制，建立“线索—在谈—签约—落地—投产”全周期跟踪台账，落实“1+5+X”工作协调机制，推动签约项目快落地、快建设、快投产。
拓展区域协作招商。加强与省国资委、珠三角城市国资委对接，建立产业转移投资长期合作纽带，积极吸引省属国企、珠三角市属国企到汕尾投资布局。推动市属国有企业与省属国企、珠三角地市国企开展常态化对接交流，组织参加各类产业转移对接会、招商推介会，建立长效投资合作机制，促进产业投资信息互通共享。推动搭建全产业、可视化、智慧化的专门招商引资信息平台，动态发布主平台需求清单，及时梳理珠三角产业转移信息，紧密对接投资项目。
（5） [bookmark: _Toc2197]聚焦企业培优，做强市场经营主体
[bookmark: _Toc22010][bookmark: _Toc22883]10.实施梯队化企业培育，做强市场经营主体
培优扶强龙头企业。引导龙头企业结合产业规划、市场需求实施增资扩产、技术改造项目，同步推进技术改造、产能提质升级，助力企业优化生产布局、拓宽内外市场、扩大经营规模，持续实施龙头企业梯度培优工作。鼓励龙头企业推进全球化布局，搭建面向全球的资源统筹、市场开拓、人才引育及生产服务一体化体系，持续拓展海外市场。引导企业通过并购重组、股权合作、战略合作、组建产业联盟等市场化方式整合优质资源，持续优化业务布局，扩大规模效应。
筑牢中小企业培育基础。完善“小升规、专精特新、专精特新‘小巨人’”全梯度企业培育库，对入库企业实施“一企一策”精准辅导，畅通中小企业梯度成长体系，持续充实产业后备力量，厚植产业配套根基。深入挖掘市域中小企业发展潜力，规范企业培育准入标准，重点遴选主营业务收入占比高、细分市场占有率高、研发投入强度达标的优质市场主体。
[bookmark: _Toc9950][bookmark: _Toc31592]11.促进大中小企业融通，凝聚产业发展合力
深化“以大带小”联动融通。依托本土龙头企业定期发布配套采购清单、行业技术标准及产能配套需求，充分发挥龙头企业技术、标准、资金、项目、平台资源优势，以定向采购、订单牵引、技术赋能、设备共享为抓手，打通龙头、骨干企业与本地中小配套企业在产品配套、技术研发、市场开拓领域的协同对接渠道，引导中小微企业深度嵌入龙头产业链，打造分工清晰、衔接顺畅的产业链配套体系。
强化“以小托大”支撑能力。持续提升本地产业配套整体水平，以优质本地化配套反哺龙头企业，切实降低企业生产经营、产业链协作综合成本，提升供需协作效率，构建龙头牵引、配套集聚、双向协同的产业融通生态。引导中小企业聚焦新能源汽车零部件、海工装备配套件、电子元器件、精密模具细分领域，运用新工艺、新设备、新技术开展生产线适应性技改，深耕细分配套赛道，攻关配套领域核心实用技术，走专业化、精细化、特色化发展路径，筑牢服务龙头企业的配套供给根基。
[bookmark: _Toc23931][bookmark: _Toc13164]（六）推动园区跃升，打造集约发展平台
[bookmark: _Toc18336][bookmark: _Toc20660]12.强化园区要素保障能力，支撑园区高质量发展
推进土地要素保障。支持工业园区加快高标准厂房建设，严控用地准入门槛，提升土地集约利用水平；鼓励利用存量工业房产发展生产性服务业、众创空间，改造载体在规定过渡期内可按原有土地用途、权属类型管理，用地期满或发生权属转让、需变更用地性质的，可依据新用途、新权利类型及市场评估价格，通过协议方式办理用地变更手续。
强化资金要素保障。用足用好老区苏区扶持政策，积极争取中央预算内投资、地方政府专项债及老区苏区发展专项奖补等各类资金支持，为园区基础设施建设、产业转型升级提供稳定资金保障。加强与各类金融机构对接，引导园区依法依规拓宽信贷融资渠道，多元化解园区开发建设的资金难题，持续筑牢产业平台发展的资金支撑。
加强基础设施保障。按照现代化产业园区标准，全域推进园区“七通一平”建设改造，推进新型信息基础设施建设，统筹布局通信网络基础设施，推动信息技术与传统基础设施数字化深度融合。加快红海湾绿色制造产业园、汕尾高新区、海丰产业园区天星湖片区等一批园区重大基础设施项目建设。
强化科技教育人才保障。聚焦重点产业发展需求，精准引进高层次急需紧缺人才，系统培育本土科技与技能人才，持续优化创新创业环境，吸引优秀大学毕业生回乡创新创业。深化园区企业与本地院校深度对接，开展人才定向交流合作，探索开设产业对口专业及岗位直通班，精准补齐企业用工缺口，夯实园区产业人才支撑。
完善公共生活服务保障。统筹园区生活服务设施一体化建设，有序配建人才公寓、企业员工宿舍，畅通园区职工子女就学、就近就医渠道，补齐商贸、文体等便民配套短板，打造业态丰富、层级完善的园区宜居服务体系。
[bookmark: _Toc454][bookmark: _Toc2617]13.创新园区运营管理模式，提升园区运营效能
强化市级统筹。建立由市主要领导任组长的市级园区统筹发展领导小组，统筹全市园区规划、项目布局、指标调配工作，由相关职能部门、各县（市、区）及园区管委会主要负责人组成领导小组，强化市级顶层设计与跨区域、跨部门统筹协调，统筹审定全市园区发展规划、布局重大产业项目、推进跨区域基础设施建设、调配市级土地与能耗指标等，从源头规避园区同质化竞争与重复建设，凝聚全市园区发展“一盘棋”工作合力。
建立优质企业跟踪服务机制。构建园区企业评价与分类数据库，实现企业运行动态监测、精准画像、分类管控，为精准化施策提供数据支撑。推行“一企一策”精准帮扶，落实高新技术企业认定奖励、研发费用加计扣除辅导、知识产权质押融资、出口信用保险补贴等政策举措，切实降低企业综合运营成本。组建园区专属服务专班，常态化上门走访、主动对接企业，提供政策宣讲、资质预审、材料申报等全流程代办服务；畅通企业常态化诉求反馈处置通道，高效协调化解各类跨部门经营难题。
[bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc23296]（七）实施绿色转型，推进产业绿色发展
[bookmark: _Toc6100][bookmark: _Toc7252]14.以绿色低碳为导向，探索产业零碳发展路径
推动重点产业节能降碳。依托“风光水火核储”清洁能源产业基底，搭建“源网荷储”一体化绿色供电网络，推动辖区工业企业接入本地绿电。积极引导龙头企业创建绿色工厂、培育绿色供应链，示范带动行业整体向低碳化、绿色化转型。引导新一代电子信息企业推广低功耗芯片、绿色封装工艺，高端装备产业研发节能型核心部件与生产设备智能化改造，新材料行业发展低碳环保型材料，新能源汽车行业完善动力电池生产的全流程低碳管控。
完善循环经济产业链。聚焦工业制造业全链条，强化细分领域特色资源循环利用，推动退役动力电池、老旧风电叶片、海工装备废钢、珠宝加工废料等大宗及特色固废规范化回收、无害化处置与资源化再生利用。夯实循环经济技术工艺支撑，推广应用湿法冶金、物理分选、固废精深加工等先进适用技术，提升有价资源回收转化率和综合利用水平。探索搭建工业循环公共服务平台，整合产废与再生利用主体资源，实现供需精准对接与要素高效配置，加快形成闭环式、规模化、高值化的循环经济发展格局。
[bookmark: _Toc28069][bookmark: _Toc31305]15.深化园区绿色低碳转型，夯实制造业高质量绿色发展支撑
推动绿色低碳循环发展。健全资源节约集约利用管控机制，从严落实能源、水资源、建设用地总量与强度双控管理。完善清洁生产正向激励政策，分步实施园区循环化改造工程，加快推动重点园区创建省级绿色升级示范工业园区，打造资源集约、低碳循环的标准化绿色产业载体。探索搭建园区工业资源梯级利用共享平台，鼓励龙头企业开放余热、余压、边角料等资源，推动企业间资源梯级利用，构建“上游废料、下游原料”的循环体系。
强化生态环境管控。常态化开展园区环境综合整治，落实工程减排增容量，依托工程治理、产业结构优化、日常监管多措并举，深挖减排潜力，拓宽环境容量，统筹推进产业扩容与生态保护协同发展。规范园区新建设项目环评审批、排污许可证核发管理，全面摸排未纳入环境统计的市场主体，建立企业全口径管理台账，严厉查处各类环境违法违规行为。强化环境风险危险源常态化在线监测，动态完善突发环境事件应急预案体系，持续提升应急处置水平，坚守园区环境安全底线。
[bookmark: _Toc968][bookmark: _Toc21956]（八）深化区域协同，拓展开放发展空间
[bookmark: _Toc3744][bookmark: _Toc8609]16.深度融入粤港澳大湾区，打造粤港澳大湾区产业协同发展承载地
深化多赛道产业协同布局。统筹先进制造协同布局，深耕海洋先进制造，聚焦绿色氢能、海底算力、深海装备共建海洋科技创新走廊，打造大湾区海工装备产业重要配套基地；做强新一代电子信息产业，主动融入珠江东岸电子信息产业带，持续提升本地电子信息产品市场份额与品牌影响力；发展新能源汽车产业，以比亚迪等链主企业为牵引，承接大湾区电池、电机等核心零部件产能，联动广州、肇庆共建零部件配套基地，构建“深圳研发设计—汕尾精密制造—湾区整车装配”跨区域产业链，聚力打造具有国际竞争力的深汕新能源汽车产业基地。提质升级传统优势产业，引入大湾区设计、检测、品牌运营资源，将梅陇、可塘打造为“粤港澳珠宝供应链枢纽”，实现“汕尾制造+湾区品牌”双驱动。前瞻布局未来产业新赛道，围绕新型储能、低空经济等领域，健全“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新生态链。
搭建全域产业对接平台。建立跨区域常态化对接机制，定期举办产业转移、创新资源供需对接会。深化与大湾区核心城市的产业协作，联合梳理储备、落地实施一批产业链共建、创新资源共享类重大合作项目，从要素互通、项目联建、园区共建多维度发力，探索打造产业协同发展先行示范区，畅通湾区高端制造、创新资源向汕尾有序转移落地通道。
[bookmark: _Toc27593][bookmark: _Toc18068]17.强化深汕合作，探索“飞地经济”融合发展新路径
深化深汕产业协同联动。依托深汕特别合作区及拓展区，持续做强“深圳总部+汕尾基地”“深圳研发+汕尾转化”联动模式。以“深汕协同、全链构建”为抓手，围绕新能源汽车、新能源、新材料、新一代电子信息、海洋城市建设等领域形成上下游协作，重点承接新能源汽车“三电三智”产业生态和基础零部件配套业态，以“大红海湾区”建设为牵引，深度参与深圳全球海洋中心城市建设。
创新跨区域管理服务机制。积极复制推广深圳“园区管家”服务模式，为合作园区企业提供一站式落地配套服务。创新跨区域要素统筹调配方式，加快建立产值、税收、能耗等指标共享及统计分算机制，充分激发跨区域协同内生动力，保障合作区高效运转。
推动深汕联合招商。完善深汕联合招商常态化工作机制，统筹两市力量组建联合招商专班，推动招商资源共享。搭建两地招商信息共享平台，常态化开展产业对接、企业走访、项目推介等系列交流活动，推动优质科创项目、产业投资资源双向流动，助推两地招商资源互通共享。
[bookmark: _Toc27181][bookmark: _Toc5264]18.加强与粤东沿海经济带协同联动，共建共赢发展格局
积极融入粤东沿海经济带一体化发展大局。深化区域协同协作，推动形成优势互补、资源共享、联动发展的良好格局；深度参与汕潮揭都市圈建设，加强与汕头、潮州、揭阳等兄弟城市全方位对接合作，聚焦能源开发、科技创新、市场互通、产业配套等重点领域搭建常态化协作机制，推动要素自由流动与资源高效配置，携手提升粤东地区制造业综合竞争力。
深化临港产业协同联动。聚焦海洋经济与清洁能源产业强化跨市协作，统筹推进粤东海上风电产业一体化布局，优化海上能源资源开发利用，推动汕尾海洋工程装备基地与汕头国际风电创新港、揭阳风电运维基地功能互补；依托揭阳大南海石化产业园原料配套优势，积极探索“隔墙供应”、产业链配套共建协同模式，延伸新材料产业发展链条，培育壮大特色新材料产业集群，以区域产业协同赋能汕尾高质量发展。
[bookmark: _Toc25198][bookmark: _Toc15607][bookmark: _Toc20432][bookmark: _Toc19770][bookmark: _Toc7593][bookmark: _Toc22370][bookmark: _Toc16540]五、组织实施
市工信局牵头联动各相关部门建立规划统筹推进机制，深化制造业高质量发展专项研究，一体推进政策宣讲、技术跟踪、行业研判、运行监测与成效评估，持续优化工作方式，压实规划目标与重点任务落地责任。各属地结合自身发展条件完善制造业发展工作领导架构，保障规划落地推进顺畅有序。


[bookmark: _Toc25007][bookmark: _Toc20462][bookmark: _Toc29221][bookmark: _Toc12488][bookmark: _Toc9696][bookmark: _Toc17156][bookmark: _Toc21267][bookmark: _Toc10124][bookmark: _Toc25703][bookmark: _Toc10875][bookmark: _Toc25488]附件：
汕尾市重点建设项目计划表
	序号
	项目名称
	建设起止年限
	建设规模和内容
	总投资
（万元）
	截止（上年）底累计完成投资（万元）
	2026年计划投资（万元）
	本年工作目标

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	广东陆丰核电1、2号机组
	2025-2030
	装机容量2×124.5万千瓦。
	4207567
	3113200
	650000
	1、2号机组顺利开工，正在进行工程建设。

	2
	广东陆丰核电5、6号机组
	2022-2028
	装机容量2×120万千瓦。
	4127908
	2625200
	750000
	全面继续现场施工、设备采购等工作。

	3
	广东陆河抽水蓄能电站项目
	2022-2029
	装机容量140万千瓦。
	902746
	167864
	80000
	开展业主营地、上水库工程、下水库工程、输水发电系统工程、机电安装工程等主体工程。

	4
	广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）
	2022-2027
	装机容量2×100万千瓦。
	780656
	510000
	50000
	填海工程、码头施工、设备安装调试等。

	5
	汕尾电厂二期5、6号机组（2x1000MW）扩建工程项目
	2024-2027
	装机容量2×100万千瓦。
	779456
	190812
	200000
	集控楼、汽机房交付安装，锅炉钢架、受热面吊装，汽轮发电机基础交安，烟囱施工完成，海淡土建交付安装。

	6
	粤东海上风电001项目Ⅰ区
	2026-2028
	装机容量60万千瓦。
	727091
	0
	10000
	风电机组、海上升压站、陆上集控中心。

	7
	汕尾红海湾六海上风电项目
	2026-2028
	装机容量50万千瓦。
	630000
	0
	80000
	海上风场、海上送出工程及陆上集控中心施工。

	8
	汕尾红海湾四海上风电项目
	2026-2028
	装机容量50万千瓦。
	590000
	0
	30000
	风机基础施工和风机吊装以及集电海缆施工。

	9
	汕尾红海湾五海上风电项目
	2026-2028
	装机容量50万千瓦。
	574000
	0
	80000
	1.陆上集控中心土建施工；
2.开展主要设备招标采购、制造；3.完成海上风电风机钢结构基础陆上制作，首批风机基础海上施工，力争首台风机海上安装。4.送出与集电线路开始陆上海缆制作。

	10
	汕尾红海湾三海上风电项目
	2026-2028
	装机容量50万千瓦。
	510000
	0
	80000
	开工建设，并完成一批风机并网。

	11
	汕尾红海湾三、四海上风电集中送出项目
	2026-2027
	建设海上升压站、海底电缆等。
	370000
	0
	100000
	拟计划于2025年5月与红海湾三海上风电场址同步开工建设。

	12
	汕尾高新区200MW/800MWh锂钠新型储能示范项目
	2026-2027
	储能电站容量200MW/800MWh。
	120000
	0
	40000
	建设200MW/800MWh锂钠混合储能电站一座。

	13
	汕尾市城区推动绿色低碳发展清洁能源示范建设一期项目
	2025-2027
	对城区和红海湾开发区总可利用屋顶进行光伏设施及相关储能设备安装。
	35751
	10
	4000
	项目建设进度完成至60%。

	14
	海丰县公共机构屋顶分布式光伏项目
	2026-2028
	建设分布式光伏的屋顶面积约361865.26平方米。设计总装机容量约61517.09kWp，并按需配置新型储能系统。
	44151
	0
	10000
	推进项目前期立项、融资工作，项目开工建设。

	15
	陆河县陆财光能屋顶分布式光伏项目
	2025-2027
	利用的现有的公共机构屋顶面积约为265260.80㎡。项目光伏装机容量约为47746.94kWp，标准发电量为5550.36万kWh。
	34000
	5000
	16000
	完成项目建设的80%。

	16
	陆河县企业屋顶分布式光伏项目（一期）
	2025-2027
	设计总装机容量为60787.20千瓦，标准发电量为7066.23万千瓦时。
	26331
	1100
	5000
	完成屋顶光伏建设1万平方米。

	17
	陆丰市公共机构屋顶分布式光伏项目
	2025-2027
	用陆丰市公共机构屋顶布设分布式光伏，屋顶面积约605637.54平方米。设计总装机容量约90845.63kWp。装机规模：90.846兆瓦。
	67100
	1000
	11000
	建设分布式光伏的屋顶面积约200000平方米。

	18
	综合能源岛陆上试验基地项目
	2026-2027
	开发建设风、光发电规模52MW，同时配套制氢、制氨试验及储能设备，制氢规模700Nm3/h（其中碱性电解水制氢规模500Nm3/h，PEM电解水制氢规模200Nm3/h），储氢规模3000kg，开展绿氨制储运试验。项目建设内容包括建设一座110kV升压站、风电机组、制氢、制氨试验设备、箱变、储能电池和低压交流电缆等。
	40404
	0
	10000
	开发建设风、光发电规模52MW，同时配套制氢、制氨试验及储能设备。

	19
	中广核陆丰电化学储能电站
	2026-2027
	储能电站容量100MW/200MWh。
	37473
	0
	10000
	电站建设。

	20
	汕尾市200MW/200MWh独立储能电站项目
	2026-2028
	储能电站容量200MW/200MWh。
	30000
	0
	10000
	建设站房式200MW/200MWh独立储能系统。

	21
	广东华电汕尾华侨管理区新型电化学储能电站项目
	2024-2026
	建设一座200MW/400MWh的新型电化学储能电站。
	60000
	50000
	10000
	建成投产一座200MW/400MWh的新型电化学储能电站，项目配套建设一座额定容量为240MVA的220kV升压站和1回220kV架空送出线路。

	22
	500千伏陆丰核电一期接入系统工程（5、6号机组）
	2025-2027
	新建500千伏线路80.5公里。
	101214
	15000
	61153
	基础全部完成、组塔85%，架线60%。

	23
	汕尾红海湾绿色制造产业园比亚迪项目一期（N1）
	2026-2031
	建设面积约141.5万平方米，建设新能源汽车核心零部件工厂及供电配套设施等，生产新能源汽车核心零部件等。
	750000
	0
	80000
	电池项目占地约900亩，完成厂房、配套仓库辅房及宿舍等22栋单体的建设，满足电池电芯生产需要。

	24
	深汕合作拓展区比亚迪项目
	2025-2027
	建设新能源汽车核心零部件工厂。
	400000
	190000
	120000
	厂房及宿舍楼建设。

	25
	汕尾市锦合电子科技有限公司年产500万平方米电路板项目
	2024-2027
	建设生产厂房、办公楼、宿舍楼、废水处理站等，生产设计能力500万平方米/年。
	600000
	35000
	40000
	完成项目一期建设，包含厂房6栋（含连廊2座）、宿舍2栋、地下室1个、废水处理中心1栋、危化仓库1座、其他仓库2座、门卫室2个。

	26
	绿色低碳高端海陆缆光电项目（南海海缆二期）
	2026-2027
	新建厂房，淘汰落后产能并引进74台（套）先进设备，构建多套高效、绿色、智能的示范性生产线。
	150000
	0
	100000
	项目开工建设，完成计划投资和工程量。

	27
	海丰一本首饰智能制造及供应链基地建设项目
	2026-2029
	项目主要建设办公写字楼，生产制造中心、商品质量检测中心、产品设计研发中心、商品展示中心，仓储中心，助农公益展示中心、直播间、拍摄基地、园区宿舍、文体设施及配套建设。
	105000
	0
	8000
	厂房和配套建设。

	28
	新能源汽车线材线束研发与生产项目
	2026-2029
	投建厂房4栋、办公研发大楼1栋、宿舍2栋。主要生产设备为端子机，剥线机，套管机等，研发生产新能源汽车线束、线材、电子元器件、电子产品、通讯产品。设计生产能力预计8000万条/年，年产值预计2.2亿元人民币。
	100000
	0
	10000
	厂房和配套建设

	29
	海丰县大康生物环保全降解新材料研发生产基地
	2020-2027
	主要建设办公大楼、生产车间、研发实验基地、储藏仓库等，购置双螺杆挤出机、片材机、研发实验设备等百余台。主要生产生物环保全降解新原料及农用地膜、包装容器、餐饮具、医用生物降解材料等可降解产品。
	80000
	72000
	5000
	完成消防设施的安装、室内外装修工作。

	30
	海丰县力晖新型环保塑料塑胶制品研发生产项目
	2020-2026
	主要建设办公大楼，生产车间、检测车间、研发/实验中心、储藏仓库等。购置塑料配混、成型、二次加工、产品检测等生产、研发、检测设备百余台，主要生产塑料环保设备、新型环卫垃圾分类桶等环保环卫配套设施。
	80000
	75000
	5000
	完成项目建设。

	31
	海丰县立威新能源合成材料研发生产项目
	2020-2026
	主要建设5栋厂房，2栋宿舍，1栋办公楼。主要生产精密五金制品、金属表面处理、集成电路、5G通讯、新能源汽车零部件。
	60000
	55000
	5000
	完成项目建设。

	32
	海丰县可塘珠宝产业环保集聚区建设项目
	2025-2027
	建设3栋11层厂房及54栋6层厂房，用于宝石研发、设计、加工等。同时，在用地西南及东侧建设两处废水处理站，两处废水处理用房为225平方米，共450平方米。废水处理能力60立方米/天。废水处理站地下分别设置有效容积350立方米，共700立方米的事故应急池（暂时存储预处理废水），本项目不涉及危险废物处理。
	60000
	18000
	15000
	进行厂房建设及室内外装修。

	33
	广东康诺生物科技研发生产项目
	2024-2027
	主要建设办公大楼、宿舍、研发中心及配套，安装配套设备及生产线约46台，主要生产卫生用品、汽车护理用品、卫生杀虫剂、杀虫气雾剂、驱蚊露、电热蚊香液（有效成分：除虫菊酯类）、有害生物防治研发生产。
	60000
	30000
	15000
	进行室内外装修及市政道路管网工程。

	34
	海丰县铭德智能制造研发生产项目
	2021-2026
	主要建设综合厂房配套宿舍及办公配套综合楼，研发生产产品主要包括通讯类，影音设备类，医疗及汽车零件类。全面投产后，年产量达到285万件，年度销售收入可达到30000万元。
	51000
	46000
	5000
	完成项目建设

	35
	海丰现代智造基地建设项目
	2026-2029
	主要建设研发楼、生产厂房、行政办公大楼、员工宿舍及配套设施。主要生产并联机器人、机器人控制系统、成套系统集成。预计年产量10000套，预计年产值50000万元。
	51000
	0
	10000
	3#厂房、6#宿舍、9#配电房的主体建设

	36
	海丰依仕智能家居半自动化生产基地建设项目
	2025-2028
	项目主要建设生产厂房，办公研发综合大楼，员工宿舍以及相应配套建筑，购置木工自动裁床、面料自动裁床、数控缝纫机、自动定型切割机、电脑数控加工设备等各类生产设备。项目主要生产电动智能功能沙发，新能源汽车配套智能座椅，抗菌沙发面料，自动化家居生产设备等。预计年产值1亿元。
	50000
	15000
	15000
	室内装修及室外附属工程。

	37
	海丰高迪装配式整装研发生产项目
	2022-2027
	建设内容包括智造基地、文创基地、研发中心、生产厂房、宿舍及配套等设施建设。主要生产金属制品、装饰固装、装配式部件及成品。预计生产设计能力2万件/年。
	50000
	35000
	5000
	主体工程装修和配套建设。

	38
	广东鼎汇环保科技新材料建设项目
	2026-2028
	主要建设标准化无尘环保生产车间、办公研发中心、员工宿舍、产品展销以及培训办公楼，配套绿化、道路硬化、围墙、大门、监控、室外电气、室外给排水、室外消防、燃气、通讯等工程，并配置配套设备和车辆。项目主要生产包括绿色复合材料、镁质胶凝材料以及纤维增强覆面木基材料等建筑环保材料，年产值约1亿元。
	30000
	0
	3000
	完成图纸设计，完成图纸审批，办理施工许可证，入场开工建设

	39
	东鹏饮料海丰生产基地扩建项目
	2026-2028
	建设高标准仓库，用于存储东鹏饮料集团名下系列产品，项目扩建后预估年产值2亿元、年税收450万元。
	23000
	0
	4000
	完成项目备案等前期工作争取开工建设

	40
	海丰永利成金属日用品加工生产建设项目
	2025-2027
	项目主要建设金属日用品制品加工车间、成品生产车间、材料仓库，并购置一批生产设备、运输设备。主要生产淋浴门、金属门窗、保温杯、酒店用品等金属制日用品。预计年产值18000万元。
	15000
	4500
	7000
	厂房、行政楼主体建设及室内外装修。

	41
	海丰贺兴新材料智慧创研基地建设项目
	2026-2028
	项目主要建设生产车间、办公楼、办公楼辅楼、食堂、宿舍以及水泵房、消防水池、电房、污水池等配套用房。购置涂布机、烘箱、分切机、切纸管机、空压机、上料机等设备。项目主要生产超薄防水泡棉、石墨胶带、遮光胶带、新能源无卤素阻燃双面胶带等。
	12000
	0
	4000
	完成图纸设计工作、报建相关工作，开工建设。

	42
	海丰县可塘彩宝生产研发中心项目
	2026-2027
	规划建设1栋高层厂房，地上6层、地下1层，厂房用于宝石研发、设计、加工等，主要设备分别为光谱分析设备、物理性质检测设备、绘图设备、数字建模设备、3D打印机、压片机、高频感应熔金机、金属切割机、压边机、微镶机、激光点焊机、切割机、微雕机、超声波雕刻机、激光内雕机、抛光机、激光打孔机、分色机等。
	9000
	0
	5000
	厂房和配套建设。

	43
	广东金东环境科技产业园项目（广东金东环境科技有限公司危废处理处置项目）
	2023-2027
	一期建设内容：设计规模 9.8万 t/a，其中焚烧 3 万 t/a、物化处理 3.4 万 t/a、含铜蚀刻废液综合利用 2.9 万 t/a等。二期建设内容：设计规模 4.7 万 t/a， 其中矿物油综合利用 3 万 t/a、废催化剂 1 万 t/a、等离子熔融 0.7 万 t/a。
	55600
	23770
	7000
	一期投产运营，二期厂房主体施工。

	44
	中船高端海洋装备制造基地（一期）风机总装配套附属设施项目
	2025-2026
	新建主机总装车间、甲类库、丙类库房、动力中心、综合中心周边道路、绿化等相关附属配套设施。
	35000
	20000
	15000
	建设厂房及引进生产线。

	45
	陆丰替代蛋白生物制造新技术项目
	2025-2026
	主要建设厂房、办公区、污水处理站、相关配套设施。
	35000
	22000
	13000
	主要建设厂房、办公区、污水处理站、相关配套设施。

	46
	广东司碧林科技有限公司SCR脱硝催化剂再生项目
	2024-2027
	建设废SCR脱硝催化剂循环再生与处置生产线，建成后年可再生处置2万吨废SCR脱硝催化剂。纯水制备、废水处理、通风、废气收集等系统各1套、除尘系统、破碎系统、磨制系统各1套。
	30000
	10000
	10000
	主要是建设厂房、流水线，员工住宿房等

	47
	恒明盛电缆辅助材料生产项目
	2025-2027
	建设生产较大规模的镀锌钢丝制品、镀锌钢带制品、高圆整度复合海缆填充组件、陶瓷化塑料制品生产基地，产品主要为海工基地产业链配套，供应园区内南海海缆等企业。
	20000
	2800
	3000
	完成厂房建设。

	48
	汕尾市宝创科技有限公司宝石加工共性工厂项目
	2025-2026
	建设一栋5层珠宝加工厂房，内设宝石加工车间230间、注胶工艺车间一间、金刚石研磨盘退镍加工车间一间。
	5400
	2000
	3400
	建成珠宝加工厂房，内设宝石加工车间230间、注胶工艺车间一间、金刚石研磨盘退镍加工车间一间。购置自动化和半自动加工设备，消防设施、环保净化设备等。建成后引进珠宝相关企业进行宝石加工、宝石泡酸注胶工序，金刚砂研磨盘退镍加工。

	49
	陆丰市宝珅建材公司－-富华纳米隔热瓦生产项目
	2023-2027
	建设厂房，引进国内先进生产设备，采用具有抗氧化、耐腐蚀高纯度技术生产纳米隔热瓦、纳米隔热板、ASA合成树脂瓦、阻燃型采光板FRP防腐板等新型材料。
	5300
	1000
	1000
	建设厂房

	50
	陆河中奕环保流态高温处理废线路板及金属新材料建设项目
	2025-2027
	项目主要建设内容包括主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程、环保工程以及研发综合大楼。主体工程由原料制备配伍系统、流态高温炉、余热锅炉、溴化钠制备系统组成；环保工程由事故应急池、喷淋塔、烟气过滤水池、静电除尘、活性炭吸附塔组成。
	60000
	5000
	10000
	加快钢结构主体工程及研发综合大楼建设

	51
	陆河奥普新声谷项目
	2026-2027
	建设涵盖扬声器智能自动化生产车间、声学研发实验基地、综合办公楼、智能物流仓储及员工宿舍等配套设施；并引进60条智能先进扬声器生产线，生产电声器件及零件。
	60000
	0
	5000
	进行厂房建设。

	52
	比亚迪规划院汽车研发（汕尾）试验基地
	2023-2026
	项目主要建设定位高技术、全功能、可扩展的汽车研发试验场，以新能源汽车研发为核心，覆盖智能驾驶、易四方、越野无人机等开发为主的试验场景和新能源实验室等配套项目，该项目建成投产后可提供公司最新研发车型测试任务。
	50000
	42000
	8000
	完成项目建设。

	53
	陆河雅美家新型材料研发生产及配套项目
	2022-2027
	项目主要建设办公楼、材料研发楼、宿舍、厂房及其他配套设施，安装生产线6条，主要生产装饰耐火板材。项目投产后预计年产值2亿元，项目年综合能源消耗当量值为4327.81tce。
	28521
	19000
	1000
	厂房建设。

	54
	陆河睿电智能制造与研发实验基地
	2026-2028
	将建设涵盖智能化生产车间、创新研发中心、综合办公楼、物流仓储及员工生活配套在内的完整设施，并引进4条先进电容笔生产线，配套变配电等辅助设备，打造智能制造与研发实验基地。
	15000
	0
	5000
	进行厂房建设。

	55
	陆河新型复合材料生产基地项目
	2026-2028
	用于建设办公楼、生产车间、综合实验检测中心及产品研发中心等基础设施，项目主要生产绝缘材料及其他新型复合材料，引进6条国内最先进的高耐温、耐磨新型复合材料生产线及10套后加工设备。
	10000
	0
	4000
	进行厂房建设。

	56
	陆河再生高分子材料及绿色绳缆项目
	2026-2028
	计划用于新建智能化分洗、再生造粒、改性研发及绿色绳缆制造车间，并配套综合办公楼、环保处理设施和标准化仓库，引进自动化分选清洗线、熔融挤出造粒机组、高效过滤系统及绳缆智能生产线等先进设备。
	5000
	0
	3000
	进行厂房建设。

	57
	汕尾泽浩电子信息产品研发及配套产业项目
	2020-2026
	建设厂房、办公楼、宿舍楼、污水处理站、仓库等。主要生产线路板约240万平方米/年，液晶显示屏1000万片/年；主要设备有钻孔机，涂布机，喷锡机，自动电镀线等。
	60000
	35000
	5000
	室内外装修、引入设备。

	58
	奥登医疗牙科产品基台及附件生产项目
	2025-2026
	主要建设牙科产品基台及附件的研发、生产和销售基地。生产的主要产品是个性化基台。
	15000
	8000
	7000
	完成厂房建设。

	59
	特展电子背光源、显示模组研发及生产项目
	2021-2026
	拟建设生产工艺车间3幢（每幢七层），生活宿舍3幢（每幢五层）；主要生产显示模组80万套/年、背光源60万套/年及电子元器件20万套/年。
	12000
	10000
	2000
	厂房主体建设，投产。

	60
	百草堂红海湾体培牛黄制药基地及国医馆项目
	2026-2029
	提取车间、制药车间（包括丸剂、散剂、液剂、膏剂、颗粒剂等），中药饮片车间，国医馆康养中心。
	50000
	0
	30000
	开工建设，年底前完成主体工程。

	61
	海丰县海盈畜禽饲料生产项目
	2026-2028
	项目建设一号厂房4层，二号厂房1层及地下基础设施，主要研发生产饲料、食品加工。
	30000
	0
	6000
	厂房和配套建设。

	62
	广东能源微藻减排转化利用火电机组二氧化碳产业化示范工程项目
	2026-2027
	项目主要利用微藻生长过程吸收CO2，生产藻液、藻粉并提取高附加值活性物质。项目拟建设三条养殖生产线，利用不同的光生物反应器养殖微藻；同步建设产学研综合办公大楼、生产加工车间、仓库及配套附属设施。
	13009
	0
	8500
	主体建筑工程完工，主要设备进场安装等。

	63
	汕尾市新型建材产业基地建设项目
	2023-2026
	本项目预计新建2条安迈Universal 400（5000型） 沥青混凝土生产线， 预计年产预制混凝土160万吨。同时配备60台运料环保车，以配合搅拌站混凝土运输。新建海绵城市透水砖生产线2条，预计年产海绵透水砖6万吨。
	15000
	12500
	2500
	新建2条安迈Universal 400（5000型） 沥青混凝土生产线

	64
	陆丰星都珠宝产业园建设项目
	2025-2026
	项目主要建设厂房，包括宝石酸洗加工车间、宝石注胶加工车间，金刚石研磨盘退镍加工车间。购置自动化和半自动加工设备，消防设施、环保净化设备等。
	12000
	5000
	7000
	标准化厂房、大型仓库、员工公寓与商业综合体等核心设施。配备废水处理站（占地1200平方米）、高效酸雾废气处理站及先进的车间换气系统。

	65
	陆河县锦丝线及织布生产基地项目（一期）
	2025-2026
	一期计划投资4500万元，用地约12亩，建设生产电声行业配件锦丝线、高档医疗机械设备线材等产品的研发生产基地、综合办公楼等；二期项目拟用地约28亩，计划投资约10500万元，新建研发生产基地、综合办公楼等设施，增设锦丝线、高档医疗线材等生产线，扩大产能。
	4500
	1500
	3000
	完成厂房建设。

	66
	陆河县河田镇河北村富民兴村服装产业园
	2025-2026
	建筑4幢2层钢结构厂房及其他配套设施；主要安装服装生产线，生产各类服装。
	4000
	500
	3500
	完成厂房及相关配套设施建设，招引企业进驻。

	67
	陆河金泰模具制造生产基地项目
	2025-2026
	项目主要购置深加工数控生产设备，建设研发生产汽车模具、注塑机、油压机铸件等产品基地。
	2000
	1000
	1000
	完成项目建设

	68
	圆尚智能终端设备生产基地项目
	2022-2026
	包括行政楼，标准厂房，宿舍楼等。项目主要生产移动电源，充电器，蓝牙外设，路由器，扩展坞等智能数码产品。土地交付后三年半达产，达产年实现产值不低于10亿元，年产能约280万片，主要设备是SMT贴片机、检测设备。
	50000
	45000
	5000
	厂房室内外装修，设备安装调试

	69
	中亿智能管网系统及装备生产制造基地产业园项目
	2023-2026
	建设包括智能管道车间、智能装备车间、智能传感车间、实验试产车间、原材料及成品智能化仓库等设施，建设综合楼以及员工宿舍等配套设施；主要生产智能排水、给水、电力、燃气等管道产品，生产能力100万米/年，主要设备HDPE、给水管挤出机等。
	30560
	23500
	7000
	完成厂房建设。

	70
	怡昌新材料生产基地项目
	2026-2027
	建设内容涵盖生产基地、研发中心、办公楼、员工公寓等多个功能区域，主要生产碳纤维高科技材料，包括织带、汽车安全带、绳带等。项目引入先进的碳纤维材料生产设备，包括自动高速针织绳带机、圆绳带编织机、络筒机等设备，实现生产过程的全自动化操作。建成后，将形成年产2万吨碳纤维的生产能力。
	20000
	0
	10000
	厂房主体建设。

	71
	恒诚元再生资源回收拆解生产基地项目
	2025-2027
	主要建设拆解加工车间、仓库、办公大楼，该项目采用先进的拆解工艺流程，对各类废物进行分类处理，达产后可实现年处理20000吨废金属（废料）的能力。
	10000
	2000
	4000
	加快厂房主体建设。

	72
	葆丰牙科手术器械生产基地项目
	2026-2026
	计划建设厂房、污水处理站等配套设施。主要研发和生产牙科手术器械，预计年生产400万盒，主要生产设备有数控磨床、冲压设备等。
	1800
	0
	1800
	完成厂房建设。

	73
	龙龙金总部基地项目
	2024-2029
	建设生态农业观光营业厅、生态农业服务部、服务配套楼、文旅餐饮购物区、游客服务中心等，开展甘薯精深加工研究，开发甘薯特色食品等项目。
	65000
	5500
	3000
	生态农业服务部主楼建设完成，完成装修，并开始投入使用。

	74
	陆丰市预制菜产业园建设项目
	2023-2027
	项目改造孵化中心1栋，新建生产配套楼1栋、综合车间1栋、生产车间4栋、配套冷库1栋、连廊2条，包含门卫房、固废房、室外道路、入园道路，以及水、电、暖通、消防安装、弱电工程等配套工程。
	62100
	6600
	5000
	2026年计划新建生产配套楼1栋、生产车间1栋、配套冷库1栋。

	75
	陆丰市海洋牧场养殖科创产业园项目
	2026-2028
	建设海洋牧场种苗产业项目4万平方米以上，水产品加工项目1.5万平方米以上。
	20000
	0
	5000
	完成深水网箱的投放运营，配套建设海上牧场种苗产业项目和鱼类深海养殖项目。

	76
	陆河鸿鼎食品生产基地项目
	2026-2026
	主要规划建设生产车间、原料仓库、办公楼、员工宿舍及专用晒场，并配套自动化清洗、分拣及腌制等生产线，主要从事青梅半成品加工，产品涵盖青梅干和咸水梅等。项目建成后，预计可实现年加工青梅3500吨。
	1500
	0
	1500
	完成生产车间、原料仓库、办公楼、员工宿舍及专用晒场的建设并投入使用。

	77
	陆河南万青梅产业基地
	2025-2026
	主要建设厂房2栋，设置青梅精深加工技术中心、青梅产品展示厅，同时屋顶增设光伏发电站等配套设施，生产半成品话梅、蜜饯等青梅产品。
	2000
	1500
	500
	完成项目建设。

	78
	陆河吉溪“奇楠”沉香项目
	2024-2027
	项目分两期建设。一期投资1亿元，打造沉香种植、育苗基地，主要种植沉香900亩。沉香产品加工厂建设，主要生产茶叶、珠链、精油、香枝等系列产品。二期投资8500万元，扩大生产规模，生产沉香酒、家私产品、将沉香树结香后加工精油和线香，加工珠链，用沉香鲜叶制作。预计每年总产值10000万元，可提供就业岗位200个。
	18500
	2260
	1000
	完成沉香产品加工厂建设及1000亩沉香种植。

	79
	陆河县河口虹兴达服装产业基地
	2026-2027
	一期租赁厂房1300平方米，安装先进生产线，进行服装服饰制造；二期拟拿地建设，用于创意研发设计中心及扩充仓储空间。
	2000
	0
	1500
	安装先进生产线，进行服装服饰制造，扩充仓储空间。

	80
	陆丰电镀万洋众创城项目
	2024-2035
	主要建设电镀产业集聚赋能平台，将项目打造成为集电镀生产、研发科创、电子商务、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型电镀专业园区。
	1000000
	20000
	20000
	新开工6万方，电镀厂房。

	81
	陆丰万洋众创城项目
	2023-2035
	建设制造业产业集聚赋能平台，将项目打造成为集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的新型产业园区。
	800000
	10000
	5000
	建设厂房。

	82
	陆丰产业转移工业园（省级）基础设施建设项目
	2026-2028
	建设园区路网26条市政道路总长51km、11处智慧停车场，污水管网（管径400-1400）89公里、雨水管网（管径300-1600）135.91公里、给水管网（管径200-1200）79.17公里，以及地下综合管线（电力管线31公里、燃气管线36公里、弱电管线28.3公里）和交通设施、配套信息化工程等
	399259
	0
	5000
	开展项目一期一标段施工。

	83
	陆丰星都经济开发区产业园区基础设施配套工程（二期）
	2023-2028
	土方平整、道路及相关配套设施建设，220KV高压线迁改工程、电力管网迁改及建设工程。
	281012
	37885
	20000
	1、产业园区场地土方平整工程；2、产业园区道路工程及相关配套设施建设；3、产业园区排洪渠整治工程；4、产业园区220KV高压线迁改工程；5、产业园区电力管网迁改及建设工程。

	84
	陆丰市碣石海工基地（二期）项目
	2022-2026
	道路、给排水、电力、通信、照明、地基处理工程、配套燃气管道、景观绿化、交通、消防及污水处理等相关工程。
	51000
	46000
	5000
	本项目全部完成。

	85
	陆丰东海经济开发区产业园区二期基础设施配套项目
	2022-2026
	分为两标段建设。建设规模：①辅道建设工程，总长4410m，宽26/30m；②上海南路道路升级改造工程，道路全长3938米，宽30米；③龙湖路道路升级改造工程，道路全长1850米，宽36米。④康佳产业园及工业园一期基础设施配套工程；⑤全路段埋设雨污分流管长5674m，环状供水管网管径DN200-1400。
	21689
	9000
	3000
	完成其他配套设施

	86
	汕尾市光明科技产业园区（一期）基础设施建设项目
	2025-2031
	汕尾市光明科技产业园（一期）基础设施建设项目规划占地面积约1200亩。主要建设内容包括：建设园区道路约5.6公里，管径DN200-DN800污水管网11.2公里，给排水管网约11.2公里；建设园区内地上、地下停车位2908个及充电桩200个；建设集研发、试验、生产等综合的高标准厂房，总建筑面积约36.62万㎡，建设科技产业孵化基地，总建筑面积约3.24万㎡；建设职工宿舍和饭堂等生活配套基础设施，总建筑面积约18.54万㎡；建设供配电、动力、通风、给排水、停车场及充电桩等园区配套基础设施工程。
	337807
	10000
	10000
	（一标段）环境治理及土地平整工程：本项目填埋区治理范围约为5.6万平方米，已填埋垃圾约为706786.42立方米（636107.78 吨），其中355.07立方米为近期填埋的垃圾。

	87
	海丰海迪时尚美都产业园项目
	2022-2028
	以美妆、服装、鞋帽、箱包、家纺、珠宝首饰为主导产业，打造时尚产业集聚平台。
	500000
	240000
	50000
	进行C地块开发建设及海迪时尚美都园区代建二纵二横2.35公里市政道路建设。

	88
	海丰梅陇珠宝首饰国际商贸城建设项目
	2025-2028
	一期建设：建筑主体为三层大平层及四栋高层配套综合楼，一、二层为大型珠宝首饰交易商场，三层为写字楼、抖音、直播平台，一栋国际酒店，一栋酒店式公寓，两栋宿舍配套公寓；二期建设：建设用途为珠宝首饰设计、研发、培训、生产工业配套；三期建设：建设用途为珠宝首饰生产、办公工业配套。
	150000
	19000
	25000
	开展室内外装修，完成二次结构砌筑、各区域面层铺装及外立面装饰，匹配不同功能区使用需求；实施机电系统建设，完成强弱电、给排水、消防等管线敷设、设备安装与系统调试；推进室外工程及收尾，完成绿化种植、道路硬化，并组织一期工程验收，确保年底具备验收条件。

	89
	海丰县津泽创意文化产业园建设项目
	2024-2027
	项目建设生产厂房、综合楼及门卫室，购置印刷机、CTP机、商标机、拼图机、油压机、天地盒全自动粘盒机等设备，主要产品：纸制智力拼图、彩盒、彩咭、胶片印刷等，年产值2亿元，总产量17000万公斤。
	100000
	35000
	25000
	进行室内外装修及市政道路管网工程。

	90
	马宫现代渔业产业园区基础设施建设项目
	2025-2031
	建设内容包括功能区建设工程、道路工程、其他基础设施工程。
	397531
	22000
	30000
	推进一期马宫大道项目开工并形成一定工程量。

	91
	海丰县深汕特别合作区拓展区基础设施建设项目
	2022-2029
	建设污水处理设施、标准厂房、停车场、道路等基础设施。
	800000
	180000
	50000
	对园区的道路、标准化厂房、污水处理厂等进行建设。

	92
	海丰首饰产业环保集聚地金银首饰加工厂房建设项目
	2018-2028
	主要包括六大功能区域：加工厂房区、综合服务区、电镀生产区、废水和废渣液回收处理区、配套服务区、物流仓储区。
	300000
	265500
	15000
	建设A-01-01地块建设项目（三期）、危险化学品仓库、B-02-01地块建设项目（五期）、一栋宿舍楼。

	93
	海丰县产业转移工业园基础建设项目
	2014-2027
	园区以海丰经济开发区（省级）为依托，整合城东北部工业区，金园工业区等土地资源，总规划15平方公里，其中6平方公里已被省认定为省级产业转移工业园。园区分为综合服务产业，传统优势产业和大学科技产业三个功能区。
	230837
	201000
	10000
	进行产业转移园生态4期建设。

	94
	深圳汕尾产业转移合作园基础设施配套工程项目
	2027-2030
	赤梅快线海丰段约7.058公里，包括道路、桥涵、山体隧道、照明、交通、绿化、水土保持等。
	194392
	0
	20000
	配合深汕合作区推进赤梅快线合作区段立项等前期工作进展。

	95
	深汕协作产业园建设项目
	2026-2028
	打造“1+1+N”的园区产业业态新平台，建设新能源汽车零部件制造、新材料、新能源、智能终端等配套设施。
	180000
	0
	34000
	建设钢筋混凝土结构的标准化厂房及综合服务配套设施。

	96
	海丰县可塘镇长桥工业园区配套基础建设项目
	2023-2026
	（1）道路与交通设施工程；（2）园区综合服务配套设施；（3）给排水工程；（4）防洪排涝工程；（5）燃气工程；（6）供电工程；（7）通信工程；（8）绿化工程；（9）场地平整；（10）园区配套外部污水管网连接工程。
	83000
	46000
	2000
	一期二标段建设

	97
	深圳龙岗－汕尾海丰共建园区公共配套设施提升项目
	2024-2027
	污水管道建设、河道治理及生态提升、综合服务中心的装修和安装工程、口袋公园建设、东园小学升级建设等。
	12687
	1738
	10000
	对污水管道、口袋公园等进行建设

	98
	陆河县产业转移工业园区东片区基础配套设施建设项目
	2025-2027
	新建共享研发中心10200㎡、配套食堂7900㎡、配套宿舍楼47400㎡、停车场6100㎡（含73个充电桩）、标准化厂房60000㎡、1座日处理规模8000吨污水处理厂3000m2；新建外接水唇水质净化厂污水管工程，DN600污水管总长2000米；新增拓宽11米辅道工程，长度1281米；新建园区道路工程，总长10885米；以及相应给水、排水、通信、电力、路灯照明工程等配套设施。
	132010
	100
	10000
	组织实施外接污水管网、高新四路、东坑一路、东坑标准化厂房、场地平整一期项目。

	99
	陆河县产业转移工业园区基础设施配套建设项目
	2021-2027
	建设11条道路，共计21649米；铺设高压下地电缆管网及电缆830米；消防配套设施建设；消防站装备设施；工业污水处理站及管网工程；政务服务中心建设，E-11地块挡土墙建设。
	111792
	44500
	5000
	组织实施园区三期B线道路建设

	100
	陆河县产业转移工业园区西片区基础配套设施建设项目
	2025-2027
	道路及市政配套项目：（1）新田片区新建道路工程，路线全长5213米；（2）河口片区新建道路工程，道路全长4048米；（3）上护片区新建道路工程；（4）其他市政配套项目包括坪山大道交通安全设施工程。基础配套设施建设项目：园区配套租赁公寓改造工程建筑面积32138㎡、标准化厂房建筑面积40000㎡、孵化器建筑面积20000㎡、配套充电桩144个、屋顶光伏发电工程建筑面积18470㎡及高低压变配电工程。
	94582
	11000
	10000
	环城路一期验收结算、连接线改扩建验收结算；组织实施比亚迪南侧道路、坪山大道交通安全设施项目

	101
	汕尾高新区红草园区基础设施建设六期项目
	2020-2027
	建设园区道路约11.83公里以及配套的交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程；建设洪坑渠北侧堤身1800米；建设园区绿化设施约23万平方米和水利防护栏约11公里。
	136000
	70000
	5000
	完成六期项目（南西路、红草西路南段、红草西路支路）和六期项目（洪坑北路东段、东坑路）等标段建设，推进六期项目（沿河路）、六期项目（水利防护栏等配套工程）等新开工标段建设。

	102
	汕尾高新区红草园区基础设施八期项目
	2025-2027
	汕尾高新区红草园区基础设施八期项目共建设园区4条道路，总长度约2370m，改造一处路口面积约24520㎡，新建110kV拾和站Ⅱ回线接入电缆线路工程，线路长约2.7km。
	27876
	3000
	3000
	完成项目前期工作及部分道路桩基及基础工程施工。

	103
	汕尾红海湾经济开发区汕尾新港白沙湖作业区基础设施建设项目
	2026-2029
	主要建设内容包括：新建园区道路长 2.392 公里；DN160 电力管道约 3000 米，DN110 通信管道约 3000 米，DN200～1400 雨水管道约 5200 米，DN300～800 污水管道约 3500 米，DN800～1000 中水管道约 500 米，DN200～300 给水管道约 3300 米，DN300～400 燃气管道约 1100 米，DN500 蒸汽管道约 1000 米；新建及改造排洪渠 2450 米；场地平整、智慧充电桩路灯、农业用水计量设备等配套设施。
	48830
	0
	20000
	完成建设项目1/3工作量。

	总计
	——
	——
	——
	24837941.61
	8833838.58
	3359353
	——
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