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为贯彻落实国家、省“十五五”口岸发展规划精神，立足汕尾“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”发展定位，明确“十五五”时期汕尾口岸发展的指导思想、主要目标、重点任务和保障措施，推动汕尾口岸现代化，服务高水平对外开放，特编制本规划。
[bookmark: _Toc18103][bookmark: _Toc19454]一、汕尾口岸发展基础和环境
[bookmark: _Toc29549][bookmark: _Toc19243]“十四五”时期汕尾口岸发展取得的成绩
“十四五”时期，汕尾港口岸扩大开放取得显著成效，形成“一港四区”发展格局。口岸布局持续优化。沿海各县区实现口岸全覆盖，2021年汕尾港口岸海丰港区、陆丰港区扩大开放通过国家验收，华润电厂码头、宝丽华电厂码头实现进口煤炭直装到厂。2022年海丰港区小漠国际物流港扩大开放，成为粤东汽车整车出口枢纽，累计保障汽车出口突破十万辆，二期工程于2025年1月开工。汕尾新港区白沙湖公用码头于2023年开工，汕尾港远洋码头转型为“跳岛游”文旅码头。口岸基础设施扩容提质。“十四五”期间，汕尾港口岸基础设施进一步完善，全港已开放泊位13个，其中万吨级以上泊位5个，新增在建5万吨级以上泊位5个。汕尾新港区红海湾口岸查验中心（1.1万平方米）建成完工，白沙湖作业区公用码头查验设施建设加快推进，海丰港区小漠国际物流港建成4211.4平方米查验配套建筑及信息化系统，海关商品车出口查验效率提高30%。陆丰港区宝丽华电厂专用码头3588平方米联检大楼投入使用。港口吞吐量持续扩大，2025年，经汕尾港口岸进出口货物达1480万吨、货值60亿元，与2020年相比，分别增长380%、400%。“单一窗口”应用全面覆盖。全市外贸企业使用省“单一窗口”报关比例连续三年超90%。口岸收费目录清单实行动态更新公示。“提前申报”“两步申报”“直装直提”等通关模式持续推广应用，2023年口岸营商环境跃升至粤东西北前三。2024年建成口岸物流协同平台，进口整体通关时间压缩15%，通关物流成本降低10%。口岸安全联防联控机制逐步健全。市商务局先后与汕头海关风险防控分局、汕尾海关签订合作备忘录，建立信息共享和联合研判机制。与海关、海事、边检等单位建立联席会议机制和打击走私通报机制，形成了常态化联合联防联控态势。推进口岸协同治理。
[bookmark: _Toc15053][bookmark: _Toc31705]“十五五”时期汕尾口岸发展面临的形势
“十五五”时期，汕尾港口岸发展机遇和挑战并存。国际变局与经贸秩序重构使港口成为地缘政治关键节点，但RCEP深入实施及东盟、中东、非洲等新兴市场拓展，为汕尾扩大开放提供了窗口期；国内经济长期向好、更高水平开放型经济体制、双循环新格局的构建以及共建“一带一路”的推进，为口岸能级提升拓展空间；省内，粤港澳大湾区、深圳先行示范区及横琴、前海等重大平台建设，加速全省口岸开放步伐，推动通关模式改革创新，为汕尾口岸发展注入强劲动力。汕尾拥有“老区振兴”战略优势、“山海兼备”资源优势、“西承东联”区位优势、“区域协同”政策优势、“产业提质”动能优势，具备跨越式发展基础。但同时，海洋经济总量偏小，第二、三产业基础薄弱，港口与临港工业配套不足，存在海洋经济创新驱动不显著、对外开放合作不充分、综合治理能力建设不充分等问题，因此，“十五五”时期，汕尾必须抢抓多重政策叠加机遇，推动口岸能级跃升、通关模式创新与临港产业深度融合，加快构建高效便捷的口岸服务体系，打造粤东地区对接“双区”、联动“两带”的重要门户。
[bookmark: _Toc6752][bookmark: _Toc13137]二、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习领会习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述和视察广东重要讲话、重要指示精神，坚定不移贯彻落实国家和省委、省政府决策部署，落实市委、市政府深度融入大湾区发展战略，立足汕尾“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”新发展定位，以服务重大产业需求为导向，在深入打造平安、效能、智慧、法治、绿色“五型”口岸基础上，推进汕尾港口口岸能级提升与布局完善，从水运硬件和软件双向发力，支撑汕尾承接广州、深圳粤港澳大湾区产业外溢和要素流动，携手“汕、潮、揭”实现协同联动发展，在“西承东联”中借梯登高，打造东海岸高质量发展重要枢纽地。推动口岸从传统货运通道向专业化、特色化、战略化出口平台转型升级，构建服务于全市现代产业体系的口岸发展新格局。
到2030年，口岸开放布局更加完善，海陆高效衔接的口岸布局体系基本形成。汕尾港口岸扩大开放项目在规划期内全面完成建设并实现通过上级验收，成为粤东地区对外开放的重要门户和连接粤港澳大湾区的重要枢纽，全市口岸服务进出口货物的规模达到2500万吨。汕尾新港区、海丰港区（小漠国际物流港）成为粤东地区新能源汽车、大宗散货重要出口通道，基本形成与临港产业、城市发展深度融合的现代化口岸布局。口岸法治化、规范化、智慧化水平显著提升，“单一窗口”覆盖国际贸易全链条，智慧口岸建设取得明显成效。口岸安全联合防控机制更加成熟，风险监测预警和应急处置能力显著增强。口岸公共卫生、海上交通安全等关键领域防线持续筑牢，口岸安全风险防控体系基本实现全覆盖、全链条、全闭环，高质量发展和高水平安全实现良性互动。
[bookmark: _Toc21015][bookmark: _Toc30796]三、加快构建现代化口岸开放体系
1. [bookmark: _Toc3709][bookmark: _Toc23977]打造特色口岸功能港区
立足“一港四区”总体格局，构建差异化协同的特色口岸功能体系。汕尾新港区定位为粤东地区集装箱喂给和大宗散货中转的战略枢纽港区，依托红海湾绿色制造产业园需求，加快推进保税物流中心（B型）建设，布局冷链物流、跨境电商等高附加值货类，同步规划海铁联运枢纽，拓展船舶服务、航运金融等现代航运服务，支持国际中转集拼、保税检测维修、再制造等新兴业态发展。汕尾港区向滨海旅游客运转型。现有货运功能有序转移至汕尾新港区，集中港区岸线资源转向水上客运与支持保障。近期重点拓展市域间海上客运航线、出海短途游及区县间海上来往航线，远期预留跨境航班及国际游艇停靠口岸设施，同步配套完善客运口岸查验设施。陆丰港区强化临港产业战略保障功能。加快推进田尾山作业区海洋工程基地码头二期工程建设，服务海上风电装备、海洋工程装备等大型设备出口；依托湖东甲西作业区宝丽华新能源基地3、4号机组配套码头，提升发电用煤进口接卸和中转运输保障能力。远期规划建设东海岸作业区，服务汕尾市新材料产业园液体化学品及油品的进出口贸易，服务“汕尾制造”走向国际市场。海丰港区打造新能源汽车滚装出口枢纽。依托小漠国际物流港，做大做强汽车滚装出口口岸功能。发挥深汕新能源汽车产业集群优势，推动小漠国际物流港二期工程扩大开放，打造综合性滚装出口基地，提升口岸整车检测与“一站式”集成服务水平，深化与深圳港在航线共享、通关便利化、口岸监管互认等方面的制度衔接，探索“深汕组合港”通关模式，拓展滚装码头冷链物流、跨境电商等高附加值货类通关仓储能力，推动口岸经济多元化发展，加快推进海丰建成汕尾市“西承东联”先行县。
1. [bookmark: _Toc3475][bookmark: _Toc2672]畅通口岸集疏运通道
依托龙汕铁路进港支线，推动汕尾新港区发展海铁联运，向本地及龙汕铁路腹地提供集装箱内外贸支线喂给运输、大宗干散货接卸和中转运输。优化公路集疏运网络，强化港口与高速公路网衔接。积极承接珠三角港口功能转移，推动汕尾新港区、小漠港—盐田港拓展驳船集装箱业务，落地“组合港”模式，实现与珠三角、粤东港口的高效联通。加强与国际物流大企业深度合作，打造链接粤东与粤港澳的物流产业发展高地。支持小漠港依托深汕新能源汽车产业集群，加密汽车滚装航线，覆盖东南亚、中东、欧洲等主要汽车消费市场。鼓励陆丰港区发展面向“一带一路”的海工重件运输专线。
1. [bookmark: _Toc8927][bookmark: _Toc20783]培育口岸经济新业态
拓展“口岸+”新业态，推动口岸从单一物流节点向贸易、仓储、加工、结算等全链条服务延伸，提升口岸经济附加值。依托红海湾绿色制造产业园和陆丰海洋工程基地发展新能源汽车零部件保税物流及海上风电设备出口，实现“口岸+产业”深度融合；发挥小漠国际物流港、汕尾新港区公用码头两个口岸作业区大型粮储、物流设施优势，逐步打造服务粤港澳大湾区海鲜、粮油需求的冷链物流基地，并发展跨境电商监管中心，做强“口岸+物流”模式；在已开放的公用码头引入银行、保险机构，设立服务点，探索开展仓单质押、供应链金融等业务，发展“口岸+金融”功能；支持可塘推动珠宝原料进口“阳光化”转型，通过设立公用型保税仓或保税物流中心（B型），在本地进口和展示，并在海关监管下，探索“保税展示+阳光公盘”模式，打造辐射粤东乃至华南的珠宝原料集散与阳光交易平台，促进“口岸+商贸”双提升。
1. [bookmark: _Toc10905]有序推进口岸扩大开放
推进各港区重点项目建设工程与开放申报工作，全方位支撑全市临港产业开放发展。2028年前，推进汕尾新港区白沙湖作业区公用码头实现扩大开放，服务汕尾绿色制造产业园发展，提升汕尾新能源及汽车产业链、供应链安全的保障能力。推动小漠国际物流港二期工程码头实现扩大开放，进一步提升新能源汽车滚装出口服务能力，满足整车产业出海需求。2030年前，推动陆丰港区湖东甲西作业区宝丽华新能源基地3、4号机组配套码头扩大开放，提升陆丰电煤供应保障能力。推动田尾山作业区海洋工程基地码头一、二期工程列入国家“十五五”口岸发展规划扩大开放项目，并通过海洋工程基地码头二期工程建设，同步完善口岸查验设施建设，实现扩大开放，拓宽海洋工程基地海工装备出海通道。
	“十五五”口岸重点建设项目

	（一）未开放水域纳入国家“十五五”口岸规划项目
陆丰港区扩大开放项目：
1.汕尾港陆丰港区中广核陆丰海洋工程基地水工工程码头（陆丰海洋工程基地一期）。项目位于汕尾陆丰市碣石镇田尾山东港点。建设1#码头包含1个运维泊位、1个9900t重件泊位，2#码头包含1个5000吨级重件泊位。码头总长361米，设计年通过能力145.5万吨，配套建设1座“L”型布置的防波堤，总长度为1355米。
2.汕尾港陆丰港区海洋工程基地二期工程码头。项目位于陆丰海工基地码头一期东北侧，拟建设规模为2个5万吨级多用途泊位和1个5万吨级滚装泊位，兼顾海上风电组件下水、舾装，产品出运、物料装卸等功能，使用岸线约600m，陆域面积约40公顷，防波堤约2.27km。
（二）已开放水域新建项目纳入省“十五五”口岸发展规划
汕尾新港区扩大开放项目：
1.汕尾白沙湖作业区公用码头泊位。项目位于已开放水域汕尾新港区内，拟建设2个7万吨级通用泊位（码头结构按10万吨级预留，最大兼靠1艘10万吨级散货船和1艘5万吨级集装箱船），使用码头岸线578m。年通过能力为件杂货200万吨，散粮73万吨，集装箱32万TEU。
2.汕尾新港区白沙湖作业区公用码头二期工程。项目位于已开放水域汕尾新港区内，拟建设2个15万吨级集装箱泊位（水工结构按照靠泊20万吨级集装箱船设计和建设）及其配套设施，码头岸线总长895m，泊位年设计通过能力为198万TEU。
海丰港区扩大开放项目：
小漠国际物流港二期工程。项目位于小漠国际物流港已开放水域范围内，拟新建2个7万吨级多用途泊位，岸线长530m，码头东侧端部形成岸线79m，总岸线长度为609m。
陆丰港区扩大开放项目：
甲湖湾电厂3、4号机组配套码头工程。项目位于陆丰港区宝丽华电厂专用码头已开放水域范围内，拟新建1个100,000DWT散货泊位（水工结构按照靠泊15万吨级船舶设计和建设），年设计通过能力为566万吨，泊位总长288m。


[bookmark: _Toc17572][bookmark: _Toc15642]四、提升口岸现代化建设水平
1. [bookmark: _Toc32282][bookmark: _Toc29260]加强口岸基础设施建设
坚持协同观念和需求导向，兼顾实用性与集约性，推动口岸查验单位、建设单位、运营单位等多方主体提前参与口岸通关流程设计、功能区域布局、基础设施设计方案制定，共同科学合理规划口岸建设规模，预留充足发展空间。汕尾新港区、陆丰港区等重点口岸作业区规划建设要充分考虑发展需求，统筹布局和预留查验单位工作船舶泊位岸线资源，在港区发展的同时，提升口岸海上巡查、缉私监护和应急处置能力。陆丰港区海工基地二期码头要按照国家标准，将口岸查验设施统一规划、统一建设，确保口岸查验设施与码头主体工程同步设计、同步施工、同步投用。现有口岸作业区要持续推进口岸查验设施完善，要以汕尾新港区公用码头、小漠国际物流港二期、甲湖湾电厂3号、4号机组配套码头工程建设为契机，配齐配强口岸通道卡口、隔离设施、视频监控等监管查验设备，实现资源优化配置、高效利用。
1. [bookmark: _Toc29119]稳步推进智慧口岸建设
按照省“因地制宜、分类推进”的智慧口岸建设要求，立足汕尾实际，坚持适度前瞻、分步实施、需求驱动。在“十五五”初期，主动对接省级电子口岸平台，完善省、市“单一窗口”共建机制，探索应用云计算、大数据、人工智能等先进技术，拓展汕尾港口岸贸易应用场景，完成现有平台功能优化和运维保障，做好人员培训；在信息系统架构上预留数据接口标准化、卡口设备自动识别、监控智能分析等扩展能力。中期，启动针对性智慧化升级。重点建设厂港智慧调度系统，为产业园出口货物设置专用运输路线和预约查验通道，实现错峰通行；汕尾新港区白沙湖作业区建设智能卡口，自动识别运载KD货件的集装箱车辆，实现秒级验放、即到即装。陆丰港区重点推进建设大件货物智能配载和码头堆场三维调度系统，优化码头吊装载作业；小漠港重点推进滚装船装卸调度和车辆信息自动采集。末后期，根据口岸业务成熟度进一步完善提升。公共型港区全面实现智慧调度、厂港联动、预约通行全覆盖；逐步引入非侵入式查验设备（H986）、智能审图、口岸运行“一张图”等更高水平智慧化应用，整体智慧口岸建设水平与业务规模相匹配，达到粤东地区中上水平。
1. [bookmark: _Toc27079][bookmark: _Toc9914]持续拓展“单一窗口”应用
以数据共享、业务协同、服务延伸为主线，分阶段深化国际贸易“单一窗口”建设应用。夯实基础应用，保持省“单一窗口”主要业务应用率100%，依托口岸物流协同平台实现与省平台数据互通，实现企业“一次登录、多点申报”。拓展特色功能，为红海湾比亚迪KD件绿色制造产业园出口业务开发厂港联动预约模块，实现出厂计划、车辆信息与卡口数据实时推送，支持“即到即验、秒级放行”；针对陆丰港区海洋工程重件，提供“提前申报、船边直装”线上预约及吊装资源调度服务；探索赋能可塘珠宝“保税展示+阳光公盘”模式，实现境外原料入仓、展示交易、出仓完税全流程线上办理。深化协同服务，推进“通关+物流”融合，实现查验通知、放行指令、集装箱动态双向共享，鼓励银行保险机构接入平台开展关税保函、供应链金融等在线业务，探索珠宝交易线上结算与仓单质押融资。融入区域联动，对接“湾区跨境通”，推动与深圳盐田港“组合港”模式下“一次申报、两地放行”数据互通。分步推进，2027年完成省平台全覆盖与数据接口优化。2028年，随着业务扩起量上线特色模块并实现通关物流深度融合。2030年，形成覆盖集装箱、散货、重件、珠宝、跨境电商等多业态的“单一窗口”地方服务体系，实现口岸主要业务“一窗通办、全程网办”。
[bookmark: _Toc31870][bookmark: _Toc19783]五、深化跨境贸易便利化改革
1. [bookmark: _Toc12550][bookmark: _Toc31430]降低口岸合规成本
坚持落实口岸涉企经营服务性收费目录清单制度，强化动态调整更新，推进各收费主体通过国际贸易“单一窗口”公开收费标准、服务项目等信息，清单之外一律不收费，增强口岸收费透明度和可比性。推动各相关主体落实国家相关降费政策，建立完善口岸收费监督管理协作机制，加强对口岸价格的监督检查，规范经营服务收费行为。加强行业管理和行业自律，引导鼓励口岸经营服务单位诚信经营，通过行业竞争合理定价。
1. [bookmark: _Toc30245][bookmark: _Toc8915]提高口岸通关服务水平和效率
依托现有重大港口项目，推进口岸设施设备智能化、运行管理数字化、协同监管精准化，实行进出口企业“一站式”在线办理换单、押箱、提箱等手续，推广国际航运船舶“一单多报”，加快实现口岸各作业环节无纸化和电子化。加大集装箱空箱检验仪、高清车底探测系统等高科技设备应用力度，扩大“先期机检”“智能识别”作业试点，提高机检后直接放行比例。
1. [bookmark: _Toc21369][bookmark: _Toc12821]优化口岸通关流程和作业方式
持续深入开展跨境贸易便利化专项行动，推进通关流程“去繁就简”，全面推广“提前申报、两步申报”通关模式，逐步推行进口矿产品等大宗资源型商品“先放后检”检验监管方式，对诚信等级良好企业代理的国际航运船舶实行“先通过后查验”船舶通关模式。除需要安全保密等特殊情况外，推广远程办理、线上服务、港澳航行船舶证书延期监管服务网上办理等海事业务办理便利措施，优化监管证件办理程序，实现网上申领、网上办理。推进海关税收征管模式创新，推广汇总征税、自报自缴、关税保证保险等税收征管模式。制定并公开通关流程及口岸经营服务企业场内转运、吊箱移位、掏箱和货方提箱等作业时限标准，持续推进进口货物“船边直提”和出口货物“抵港直装”。
[bookmark: _Toc22484][bookmark: _Toc524]六、强化区域口岸交流和合作
1. [bookmark: _Toc21954][bookmark: _Toc5586]深化粤港澳大湾区口岸合作
推进沿海口岸通关合作。积极推动汕尾港口岸融入粤港澳大湾区口岸集群一体化融合发展。稳步推动汕尾新港区、小漠港—盐田港拓展驳船集装业务，推动组合港落地，坚持深圳港集团与汕尾市港口开发与经营合作共赢，促进汕尾新港区发展壮大，在此基础上，拓展国际口岸通关管理服务交流合作，学习借鉴中国香港、新加坡及欧美发达国家口岸管理及通关模式的先进经验和成功做法，提升跨境贸易便利化水平。
1. [bookmark: _Toc4311][bookmark: _Toc25344]深化“一带一路”沿线合作
充分发挥区域优势，探索共建港口联盟，引导重点口岸经营企业和航运物流企业探索与“一带一路”沿线国家、欧美发达国家相关企业开展口岸建设与运营管理合作。以推动国际航线建设为切入口，积极推动汕尾港开辟更多集装箱航线，促进航运企业与东盟国家深化在电力能源、海洋产业、滨海旅游等领域的交流合作，构筑互利共赢的产业链供应链合作体系，着力建设成为面向东盟、辐射内陆的现代化区域性航运、物流中心和综合交通枢纽。
[bookmark: _Toc32311][bookmark: _Toc26776]七、全面增强口岸协同治理
1. [bookmark: _Toc15494]加强口岸法治体系建设
在口岸工作全领域全过程全面融入依法治国理念，大力提高制度供给质量和效益，制定与贸易新业态新模式发展相适应的口岸管理制度。围绕汕尾港区、新港区、陆丰港区、海丰港区等全市各口岸管理需要，研究制定口岸限定区域分级分类通行制度，针对新能源汽车零部件、海洋工程装备等特色业务，研究制定专项通关管理制度和操作规范，为优化口岸通关模式提供制度保障。
1. [bookmark: _Toc20101][bookmark: _Toc3210]提升监管和执法精准水平
以《汕尾市优化营商环境条例》为纲领，细化落实口岸管理规定，推动跨部门、跨区域执法协作机制落地见效。建立健全口岸执法标准化体系，细化执法流程，明确执法环节、时限和责任，推行“双随机、一公开”监管全覆盖。依托智慧口岸平台实现执法信息实时归集、动态预警、智能分析，提升执法精准度与响应效率。
八、建立健全口岸联防联控应急机制
1. [bookmark: _Toc2881][bookmark: _Toc20959]提高口岸重大突发事件应急处置能力
推动完善口岸安全联合应急处置工作方案，明确任务分工，推动口岸各有关单位依职责分工落实安全防控措施，快速响应、高效处置。加大对口岸查验及安防设备等硬件的投入，推动口岸基础设施兼容平急功能设计，预留应急扩容空间，推动查验场地、隔离设施、应急通道等硬件模块化、可拆卸、快部署，提高查验监管科技水平和疫病疫情防控能力。口岸查验各部门要加强联防联控，及时交换相关情报信息，推动在应对突发事件、打击走私、打击骗退税、查处逃避检验检疫、反偷渡和制止不安全产品及假冒伪劣商品进出境等方面的合作，定期组织多场景、跨层级实战化培训，提高口岸整体安防管控水平，深化“平急两用”设施全周期管理，推行建设—运维—转换—复盘闭环机制，确保口岸运行安全、高效、畅通。
1. [bookmark: _Toc3759][bookmark: _Toc3138]推进口岸公共卫生安全体系建设
总结新冠肺炎疫情口岸联防联控机制好的经验，完善口岸重大公共卫生突发事件应急处置方案，协同深汕特别合作区与汕尾市建立公共卫生应急联动机制，定期开展演练和修订完善应急预案，强化口岸卫生检疫能力，提升突发公共卫生事件早期预警、快速检测和精准处置水平。推动深汕特别合作区与汕尾市在信息共享、资源调度、流调溯源、隔离转运等环节实现无缝衔接。
[bookmark: _Toc30080][bookmark: _Toc14233]九、加快构建口岸绿色发展新格局
1. [bookmark: _Toc25066][bookmark: _Toc2548]构建口岸绿色运行体系
以“双碳”目标为引领，统筹推进口岸能源结构优化与作业流程绿色化改造。在新建设港口口岸推广新能源查验车辆、光伏屋顶、智能照明系统等低碳设施；实施船舶靠港使用岸电工程，完善岸电服务网络和配套设施，推动船电接口标准化改造，提升岸电使用覆盖率。依托智慧口岸平台搭建绿色运行监测体系，对口岸能耗、污染物排放等指标进行动态监测，严控外来物种入侵和危险废物跨境转移。推动口岸运营主体落实节能减排责任，探索建立绿色评价机制，引导口岸经营主体开展绿色口岸创建。
1. [bookmark: _Toc1931][bookmark: _Toc23869]推动港产绿色协同发展
深化港产城融合，以红海湾绿色制造产业园为核心，联动新能源汽车、储能电池、智能装备等主导产业，推动港口作业与园区生产计划智能协同，打造红海湾绿色港产联动示范区；建设绿色物流信息中枢，实现园区货物流向、通关状态、碳足迹数据实时对接口岸作业系统；布局分布式光伏、氢能加注站、电动集卡充换电网络等基础设施，支撑园区零碳供应链构建；探索“口岸+园区”绿色标准互认机制，推动绿色认证结果在通关查验、融资授信、政策兑现中跨域通用。
[bookmark: _Toc28133][bookmark: _Toc32332]十、保障措施
1. [bookmark: _Toc22095][bookmark: _Toc10005]加强组织协调
坚持市统筹、县（市、区）强化主体责任抓落实。市商务局（口岸局）负责本规划的组织实施，统筹研究推进规划重点任务，提升综合协调水平。市发展改革、财政、交通运输、自然资源、生态环境等有关部门按照职责分工，在政策制定、项目安排、改革创新试点等方面给予指导和支持。各相关县（市、区）政府履行属地主体责任，建立健全本级口岸工作协调推进机制，加强组织动员和任务落实。完善口岸查验单位（海关、海事、边检）与地方政府部门的常态化沟通机制，形成“信息互通、执法互助、监管互认”的协同工作格局。
1. [bookmark: _Toc32737][bookmark: _Toc23039]加强落实保障
各县（市、区）要将规划确定的主要目标、重点任务与本地区经济社会发展“十五五”规划相衔接，逐项抓好落实。加强与发展改革、交通运输、自然资源等部门的统筹协调，确保口岸基础设施与集疏运体系、临港产业项目同步规划、同步建设。充分发挥口岸专项资金效用，大力推动口岸监管模式改革创新和智慧口岸分步实施。加强口岸法治建设，完善行政决策和规范性文件动态清理机制，落实政府信息公开，不断提高运用法治思维和法治方式推动口岸工作的能力，营造公开、透明、廉洁、高效的口岸执法环境。建立口岸综合绩效评估机制，对已开放泊位实行分级动态管理，对长期低效运作的泊位实施整改或退出。
1. [bookmark: _Toc1537][bookmark: _Toc31496]加强资金保障
强化口岸开放建设经费保障，积极争取国家口岸查验基础设施建设专项资金和省级口岸建设支持资金，强化各级口岸资金的管理和使用绩效评估，重点保障支持口岸基础设施改造、查验监管配套设施建设、智慧口岸数字化升级、通关便利化改革以及绿色低碳设施建设，提高财政资金使用效益。市、县两级财政应结合项目库储备情况、业务发展需求、历年预算执行及绩效评价结果、审计监督意见以及当地财力状况，科学合理安排口岸运行管理相关经费。鼓励社会资本在政策允许范围内，通过特许经营、政府与社会资本合作等方式参与口岸物流设施、智慧化系统、绿色能源设施等建设和运营。
1. [bookmark: _Toc21290][bookmark: _Toc15340]加强规划实施
市商务局（口岸局）负责本规划的解释说明和督促落实，适时开展规划实施情况动态监测和评估，建立健全规划年度监督制度、中期评估制度和终期检查制度。对纳入规划的重点项目实行清单管理，明确责任单位、时间节点和验收标准，每半年通报进度。2028年组织开展中期评估，根据国际国内形势变化和汕尾口岸发展实际，依照程序适当调整本规划的预期目标，确保规划目标任务落到实处。协调推动解决规划实施中的重大问题，如遇国际环境和国内形势出现重大变化，及时向市政府和省口岸办报告，提出调整建议。
