附件三

	施工阶段设计合同履约评价表

20   年第  季度

	序

号
	内容
	单项
分值
	评价指标
	评分标准
	得分

	一
	能力水平及履约表现
	20
	　
	 
	　

	1
	现场配合人员
	10
	1.1能否按合同及甲方要求及时协调配合甲方、专项设计单位及其它相关部门的工作；是否具有较强的沟通协调能力；能否在验收环节积极协助甲方完成相关工作；设计配合是否及时；能否按要求参加项目例会
	好：得10分

较好：得8分

一般：得6分

较差：得4分

差：得2分
	　

	2
	设计技术交底
	10
	1.2是否满足现场施工要求
	好：得10分

较好：得8分

一般：得6分

较差：得4分

差：得2分
	

	二
	设计图纸质量
	30
	　
	
	　

	1
	错漏碰缺
	20
	施工过程中发现设计图纸上存在的错漏碰缺对造价及工期的影响
	设计图纸上存在的错漏碰缺，产生以下影响：
1、工程造价增加10万元（含）以上，或影响总工期10天（含）以上的，扣10分；
2、工程造价增加5万元（含）-10万元的，或影响总工期5天（含）-10天的，扣5分；
3、工程造价增加5万元以下的，或影响总工期5天以内的，扣2分。
	　

	2
	编制竣工图
	10
	竣工图是否准确反映实际情况
	竣工图不符合实际情况的，每处扣2分。
	

	三
	工程变更
	50
	
	
	

	1
	工程变更
	40
	是否由乙方设计原因造成设计变更，设计变更是否引起工程费用增加，是否影响工程总工期
	由乙方原因造成的设计变更，产生以下影响：

设计变更超过施工合同价10%的，扣40分；

设计变更超过施工合同价5%的，扣20分；

需调整工程总概算来处理其费用变化，或影响总工期30天以上（含30天），每次扣20分；

一次工程变更估算金额增加在50万元（含）以上，或影响总工期10-30天（含10天）的工程变更，扣10分；

一次工程变更估算金额增加在5-50万元（含5万元）的工程变更，或影响总工期10天以内的工程变更，扣5分；

一次工程变更估算金额增加在5万元以下的工程变更，扣3分。
	

	2
	工程变更设计进度
	10
	是否及时按甲方要求完成设计变更
	好：得10分

较好：得8分

一般：得6分

较差：得4分

差：得2分
	

	　
	合计
	100
	
	
	


一、注：

1、每一评分项扣分，至该项对应分值扣完为止。

2、应在岗实际未在岗累计达到3天的，或经问询明显不了解项目具体情况累计达到3次的，或未按甲方要求出席会议累计达到3次的，可认定自行更换

二、扣分情况说明：

1、

2、

3、

…

评价人员：×××  签名：             

日期：      年    月    日

4

