汕尾市综合交通运输体系

“十五五”发展规划

（公示稿）

汕尾市交通运输局

广东省交通运输规划研究中心

二○二六年十月

目 录

一、总体要求	3

二、完善综合交通通道网络布局	5

（一）完善外联内畅的高快速路布局	5

（二）建设品质优良的普通国省干线	6

（三）推进广覆深达的农村公路升级	7

（四）推动稳运恒通的铁路通道落成	8

三、打造粤东重要区域枢纽支点	9

（五）推进现代集约的港口枢纽建设	9

（六）谋划服务多元的机场枢纽建设	10

（七）健全人享其行的客运交通体系	11

（八）打造系统高效的货运综合枢纽	12

四、提升综合交通运输服务质效	13

（九）拓展普惠共享的末端寄递格局	13

（十）加强城乡与公共交通服务建设	14

（十一）为低空经济对标进位夯基垒台	15

五、推动交通产业深度融合发展	15

（十二）交旅融合发展提升城市吸引力	15

（十三）交能融合发展发掘行业新动能	16

（十四）站城融合发展打造城市新地标	17

六、夯实平安汕尾交通安全韧性	17

（十五）提高交通设施本质安全水平	17

（十六）提升行业安全运行监管能力	18

（十七）完善综合交通应急保障体系	18

七、打造绿美低碳交通汕尾样板	19

（十八）建设绿色低碳交通基础设施	19

（十九）加快低碳运输装备推广应用	20

（二十）深化交通运输污染防控治理	20

八、加快推进交通行业数智赋能	21

（二十一）构建城市智慧出行服务体系	21

（二十二）发展智慧物流实现降本增效	21

九、加强组织实施	22

汕尾市综合交通运输体系“十五五”发展规划

（公示稿）

交通运输是中国式现代化的开路先锋。为完善汕尾市现代化综合交通运输体系，支撑汕尾市经济实现跨越式发展，根据《广东省综合交通运输体系发展“十五五”规划》《汕尾市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》等上位规划，制定本规划。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领会习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署，立足省委赋予汕尾“西承东联桥头堡，东海岸重要支点”定位，锚定“再造一个新汕尾”总体目标，深入实施汕尾市“1233”规划部署，挖掘新时期交通需求，适度超前打造外联内畅、经济高效、绿色集约、融合创新、安全可靠综合交通网络，优化运输体系结构，提升服务品质，增强系统韧性，奋力绘就汕尾交通新图卷，展现汕尾交通新风采，为推进中国式现代化的汕尾实践提供坚实的交通支撑。

“十五五”期间，汕尾市要实现从通道节点向区域枢纽支点转型，“西承东联桥头堡，东海岸重要支点”的影响力更加广泛。高速公路多向通达，铁路通道纵深拓展，对外交通承载能力显著提升，融湾融深更加紧密。普惠均衡的基础网全面构建，普通国省干线品质更优，农村公路风景更美。功能完备、立体高效的综合交通枢纽引领多式联运蓬勃发展，汕尾枢纽城市地位稳步提升，引力更强，腹地更广。绿色低碳、智慧创新赋能下的综合交通运输体系更加安全可靠，优质服务保障民生，有力支撑产业兴旺，有效带动城市繁荣。交通持续为汕尾在全面实现现代化的新征程中实现跨越式发展保驾护航。

时效目标：

“4060180”出行交通圈：40分钟直达惠州、深圳及汕潮揭都市圈核心区，60分钟直达广州、东莞，180分钟通达省内其他城市；

“152060”市内出行交通圈：中心镇区15分钟内上高速公路，大型产业集聚区20分钟内到高速公路出入口，城区、县城及中心镇60分钟内上高铁；

“1123”快货物流圈：市内当天送达，省内1天送达，国内及东南亚主要城市2天送达，全球主要城市3天送达。

表 1 汕尾市综合交通运输体系“十五五”发展规划指标表

| 指标 | 单位 | 截至2025年底 | 2030年目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.公路通车里程 | 公里 | 5837 | 6100 |
| 其中：高速公路通车里程 | 公里 | 224.7 | 235 |
| 普通国道一级公路比例 | % | 40.2 | 45 |
| 普通国道二级及以上公路比例 | % | 99.4 | 100 |
| 普通省道三级及以上公路比例 | % | 86.2 | 90 |
| 县道三级及以上公路比例 | % | 83.5 | 80 |
| 2.港口生产用码头泊位数 | 个 | 10 | 15 |
| 3.港口货物吞吐量 | 万吨 | 1971.2 | 3500 |
| 4.建有村级寄递物流综合服务站的建制村比例 | % | — | 95% |
| 5.一般公路突发事件应急装备物资到达时间 | 小时 | — | ≤6 |
| 6.重点风险路段和桥梁监测预警设施覆盖率 | % | — | 100 |
| 7.道路运输较大及以上等级行车事故万车死亡人数下降率 | % | — | 10 |
| 8.新能源营运交通工具保有量占比 | % | — | 32 |

注：县道三级及以上公路比例指标，由于部分县道将调整为省道，该指标以省交通“十五五”目标值为准。

二、完善综合交通通道网络布局

（一）完善外联内畅的高快速路布局

规划建设陆河至惠来高速，强化汕尾北部地区东联汕潮揭能力。规划沈海高速公路汕头濠江至汕尾陆丰段改扩建工程（汕尾段），破除汕尾西承东联主通道通行能力瓶颈。规划甬莞高速与沈海高速海丰联络线，提升横向通道间互联互通水平。谋划紫金至汕尾高速，助推海丰与粤北地区协同发展。谋划红海湾高速，分流红海湾大道客运车流，解决红海湾绿色制造产业园落成后职工、居民等群体与城区间通勤问题及旅游客流出入景区问题。优化完善高速公路互通立交设置，新增潮惠高速海城互通、沈海高速博美互通，预留尖山互通及揭普惠高速南延线衡山互通。强化汕尾与深汕特别合作区衔接，规划建设深圳汕尾产业转移合作园基础设施配套工程（赤梅快线海丰段），谋划深汕第二高速延伸至汕尾市区段。

专栏1：高快速路项目

陆河至惠来高速公路（陆河段）、沈海高速公路汕头濠江至汕尾陆丰段改扩建工程（汕尾段）、紫金至汕尾高速、甬莞与沈海高速公路海丰联络线、红海湾高速公路项目。 潮惠高速海城互通立交及服务区、沈海高速尖山互通、沈海高速博美互通、揭普惠高速南延线衡山互通。 深圳汕尾产业转移合作园基础设施配套工程（赤梅快线海丰段）、深汕第二高速延伸至汕尾市区段。

（二）建设品质优良的普通国省干线

完善与重要高速公路通道并行的普通国省道布局，加强与高速公路出入口衔接，增强公路交通可靠性和应急保障能力。推进普通国省道向中心镇、专业镇、交通枢纽、产业园、物流园等经济节点延伸，完善沿线服务设施建设，提升路网基本公共服务水平。重点实施联通度提升工程、穿城改线工程、等级提升工程、路面改造工程。

推动普通国道网提质优化。加快完成国道G236线汕尾城区段改建工程、国道G228线甲子至南塘段改建工程、国道G235线陆河新田圩至南坑村段改建工程、国道G235线陆河县伯公岗至教育园区段改建工程等项目建设。规划建设红海湾大道扩建及周边道路建设工程、国道G236线汕尾城区东涌至红海湾田墘段改建工程（外环路）等项目，进一步完善公路主骨架，提升道路通行品质。

做好省道低等级路段升级改造。对省道S241线海丰县安吉寮至后塘段升级改造工程等涉及基本农田等路段，依托国土空间规划中期评估进行适当调整，预留中期实施空间。把握省道网调整的窗口期，组织对海丰县省道S241线、S510线及陆丰市省道S240线、S549线等路线进行改线优化、延伸调整，提升省道网通畅水平和三级路率。提前启动省道S549线陆丰甲东段等项目前期工作；推进省道S337线陆河县南万至河田段（万全村至紫金交界段）、S241线八万至西南段、S241线海丰平东湖洋至陆丰西南段升级改造，积极争取上级对改造项目予以补助资金支持，保障加快实施，消除省道单车道路段，实现省道砂土路清零，发挥路网整体效益。

推进普通国省干线服务区建设。按照“因地制宜、统筹规划、合理布局、功能匹配、绿色环保、持续发展”的原则，同步开展普通国省干线服务区项目建设工作。进一步提升普通国省干线服务水平，满足公众出行服务需求，以此为支撑，积极推动交旅融合发展，促进乡村振兴，助力汕尾纵深推进“百千万工程”。

强化公路养护管理。注重服务品质与服务质量，科学安排大中修和预防性养护。推进一批路面改造工程建设，推进道路安全隐患整治，全面提高路况水平。

（三）推进广覆深达的农村公路升级

加快“四好农村路”提档升级，巩固县道三级及以上公路比例不低于80%水平。大力推进建制村单车道改双车道，对暂无条件改造的村落按“宜宽则宽、宜窄则窄”原则增设错车道，尽可能实现双车道通达。规划新改建农村公路294公里（县道提档升级15公里；乡村道升级改造108公里；路面改造工程171公里），安全生命防护工程247公里，危桥改造15座。创建精品示范路，提升农村公路服务乡村振兴能力。深化农村公路管理养护体制改革，以“路长制”为抓手，建立权责清晰、齐抓共管的管理养护机制。完善资金保障制度，将养护资金及管理机构运行经费纳入一般公共财政预算；深化开展交通领域资金到企制度改革，推动财政支出比例不低于国家和省要求，严格执行补助政策，确保养护资金专款专用。

（四）推动稳运恒通的铁路通道落成

谋划河源至汕尾铁路，串联河源、惠州、汕尾沿线多个产业园区和物流枢纽，形成粤北与粤东的产业协同走廊，主线北向衔接京九铁路，经江西可打通汕尾、河源直接对接长三角的货运大通道，西北向衔接规划建设的韶龙铁路，融入华中地区货运铁路网。海丰支线直通深汕特别合作区小漠国际物流港，为主线带来更加丰富的货运量支撑。谋划陆丰港区及陆河支线，激发汕尾东部沿海、北部山区发展活力。规划汕尾新港铁路专用线（汕尾新港支线铁路），对接汕尾新港出海门户，发挥海铁联运比较优势，实现河源至汕尾铁路定位升级，打造华中地区、粤北地区货通全球的出海新通道，远期考虑将汕尾新港铁路专用线（汕尾新港支线铁路）建设为多制式客货并行通道，助力打造红海湾世界级海岛度假旅游区。谋划汕尾至梅州铁路，完善汕尾与大湾区（深圳方向）、河梅赣等区域的快速联系。谋划揭惠铁路陆丰港湖东作业区专用线，加强陆丰与惠来联动发展。

专栏2：铁路项目

汕尾新港铁路专用线（汕尾新港支线铁路）、河源至汕尾铁路、汕尾至梅州铁路、揭惠铁路陆丰港湖东作业区专用线。

三、打造粤东重要区域枢纽支点

（五）推进现代集约的港口枢纽建设

合理保护开发港口岸线。汕尾港（不计小漠港区时）共规划港口岸线22.60km，其中已利用港口岸线3.89km；计小漠港区时（按其原规划的岸线长度），汕尾港共规划港口岸线31.90km，其中已利用港口岸线4.83km。坚持“统筹规划、远近结合、深水深用、科学开发、有效保护”的原则，根据港口和城市现代化发展需要进行集约化和节约化布置，对于规划期内暂不利用的岸线予以保护，保证港口可持续发展需求。

完善“一港五区”总体发展格局。将汕尾港区、汕尾新港区联合成为综合性客、货运枢纽港区，将东部陆丰港区打造为临港产业主导型港区，将西部小漠港区打造为全面接轨深圳的平台性港区，将海丰港区作为远景发展港区，为今后海丰县联动区域港航布局、加快设施互联互通创造基础。

强化港口对产业支撑作用。为汕尾海上风电场建设提供配套，规划建设汕尾港陆丰港区海洋工程基地码头二期工程，推动完善风电产业链条及海洋牧场产业发展，带动海上风电上下游千亿级产业集群发展。服务红海湾绿色制造产业园、汕尾综合物流产业园、汕尾红海湾临港片区基础设施建设项目（汕尾综合保税区），规划建设汕尾新港区白沙湖作业区公用码头、汕尾新港区白沙湖作业区公用码头二期工程，谋划三期工程、发展集装箱运输、集装箱内外贸支线喂给运输，煤炭、矿建材料、粮食等大宗干散货接卸和中转运输，兼顾海工装备等临港产业发展，实现港城一体、港产协同，蓬勃发展。完善汕尾绿色能源开发利用格局，规划建设广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程（2×1000MW）配套码头工程、谋划陆丰甲湖湾电厂7、8号机组扩建工程（2×1000MW）配套码头，服务电厂生产发电。规划建设新材料产业园码头工程，助力汕尾打造特色化、高端化和绿色化的新型石化化工生产基地。

专栏3：港口项目

汕尾新港区白沙湖作业区公用码头建设项目、汕尾新港区白沙湖作业区公用码头3#泊位工程、广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程配套码头、汕尾港陆丰港区海洋工程基地码头二期工程、汕尾港汕尾新港区白沙湖作业区公用码头二期工程、汕尾市汕尾港品清湖码头综合提升工程、新材料产业园码头、陆丰甲湖湾电厂7、8号机组扩建工程（2×1000MW）配套码头、汕尾港汕尾新港区白沙湖作业区公用码头三期工程。

（六）谋划服务多元的机场枢纽建设

谋划汕尾机场，以货运功能为主，兼顾客运，定位为粤东地区重要节点机场、平急两用机场。构建“干支联，支支通”航空网络，强化与珠三角核心干线机场的联系，建立起以全国主要一线、二线城市为目的地的空空转运航线，逐步完善与省内其他支线机场的互联互通，发展短途运输航线，发挥机场在推进新型城镇化过程中的重要作用，远期根据红海湾旅游产业发展情况，开辟链接东南亚、东北亚等地区的国际航线，以机场为依托提升汕尾整体的国际知名度和对外开放程度。贯彻协同发展理念，建立海铁空联运体系，构建快捷联系港口与铁路站点的客货转运通道，实现客运“一票制”、货运“一单制”。发挥多式联运比较优势，吸引顺丰、京东等专业快递企业、物流企业进驻，增强机场物流业务能力。大力发展航空+文旅，拓展低空飞行业务，激活潜在市场需求，增加机场效益。统筹规划机场应急与国防保障功能，充分考虑在应对自然灾害、突发事件及维护国家安全方面的需求，以相应标准建设机场基础设施、配套设施。规划建设海丰通用机场，为汕尾市低空经济发展提供支撑。

（七）健全人享其行的客运交通体系

规划建设汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目、汕尾站北站区站场建设工程，形成具有高速铁路、城际铁路、公路客运、城市公交、出租车等多种交通方式中转换乘功能的综合客运枢纽，成为汕尾市域对外以及粤东地区对外的综合客运枢纽，服务于汕尾市全市域，面向全国及珠三角，兼顾周边城市的部分客流。规划建设陆河县汽车客运站、陆丰市高铁枢纽一体化建设工程，谋划陆丰市客运站场建设项目，承担县域对外公路、铁路旅客运输，高效衔接县域内城镇间的短途公路运输以及城市交通。优化整合既有公路客运枢纽布局，适应公路客运需求特征变化，推进既有公路客运枢纽转型发展。

专栏4：客运枢纽项目

汕尾中央商务区交通枢纽及配套设施项目、陆丰市高铁枢纽一体化建设工程、陆河县汽车客运站、陆丰市客运站场建设项目、汕尾站北站区站场建设工程。

（八）打造系统高效的货运综合枢纽

推动“交通物流+仓储”高质量发展，发展分布式仓储。引导公路货运枢纽与铁路、港口、邮政等设施集中集约布局、资源共建共用共享，完善枢纽仓储配送、中转分拨、快递集散等服务功能。

重点规划建设汕尾综合物流产业园，打造区域性大宗商品的仓储、转运、分拨中心，以“互联网+”为导向积极建设跨境电子商务交易平台和大宗商品线下交割基地。将施公寮岛打造成为汕尾临港物流枢纽岛，重点规划建设汕尾红海湾临港片区基础设施建设项目（汕尾综合保税区），通过“口岸枢纽+产业基地”复合，实现先进制造业生产、物流转运、进出口一体化发展模式。积极推动该项目纳入国家级或者省级重大项目并围绕项目建设开展城镇开发边界局部优化。谋划主城区物流中心，将其打造成综合服务型物流中心。

发展多式联运，充分释放高铁站闲置场站、运力衔接等资源潜力，服务地方产业流通配套，积极开展高铁站物流转型专项方案研究。重点梳理站区可利用空间、接驳通道及周边路网条件，统筹客运保障与物流作业需求，探索高铁快运、公铁联运等适配模式，联动本地特色农产品、轻工产品流通主体，逐步构建高效低成本的地方物流节点，助力县域流通体系提质升级。

专栏5：货运枢纽项目

汕尾综合物流产业园建设项目一期一阶段工程、汕尾红海湾临港片区基础设施建设项目、广东省沁果冷链物流园区建设项目、海丰海陆汇（农产品）批发物流园、陆河县农产品集散基地建设项目（一期）、汕尾市智慧物流园项目、海丰县广东骄阳物流园项目、汕尾市粮食储备仓库项目（二期）、广东德业农贸物流园、汕尾保税物流一体化项目、广东供销天润粤东粮食和重要农产品应急保供中心项目、海丰县东部片区冷链物流产业园项目、陆河县农产品仓储冷链物流建设项目、汕尾市华侨管理区食品产业园区建设项目、陆河物流工业园项目、汕尾陆丰“三甲”地区冷链物流产业园项目、主城区物流中心。

四、提升综合交通运输服务质效

（九）拓展普惠共享的末端寄递格局

深化推进邮政快递末端工程建设。将末端邮政快递设施纳入公共服务设施配套，新建、改建、扩建城镇居民居住社区时，鼓励配套邮政快递末端综合服务站、智能快递箱等寄递服务基础设施，逐步替代传统信报箱。支持邮政快递企业建立无人值守驿站，通过“智能设备+标准化运营”构建24小时自助服务体系，实现网点标准化、管理规范化。推进快递企业升级提质项目10个，主要是进行场地优化及设备更新。

专栏6：邮政快递企业建设升级项目

海丰县中通运速递有限公司、广东享通速递有限公司、汕尾市顺丰速运有限公司、广东骄阳物流园有限公司、汕尾市凯通快递有限公司、陆丰市千秋速递有限公司、汕尾市城区中通快速递服务有限公司、汕尾市城区申通快递有限公司、中国邮政集团有限公司汕尾市分公司、汕尾市颖通物流服务有限公司。

完善农村寄递体系。推进农村地区邮政服务网点升级改造，巩固建制村直接通邮成果。引导邮政快递企业与客货运、冷链仓储、供销、商贸、电信等企事业单位加强合作，整合、利用现有交通场站、供销社、村委会、村邮站等场所，推动完善“客货邮”融合发展机制，在开通客货邮融合专线5条、升级改造客货邮融合站点14个的基础上，“十五五”期间谋划新开通农村“客货邮”融合线路15条，逐步提升农村客货邮融合发展覆盖率，着力构建“一点多能、一网多用”的县乡村三级农村运输服务体系，整合客货运力，实现资源共享，推动物流降本增效。引导邮政快递企业对寄递汕尾特色农产品和名优产品提供适当优惠，利用各级财政资金支持与电商重点关联的邮政快递企业。各县（市、区）及相关职能部门要按照相关领域财政事权和支出责任划分要求，统筹合理安排商贸流通、交通事业发展、电商扶持等专项资金，将农村寄递物流体系建设与县域商业体系建设、“四好农村路”建设等一体推进，补齐农村寄递物流基础设施短板弱项，推动寄递城乡一体化建设。

（十）加强城乡与公共交通服务建设

持续深入推进城乡交通运输一体化，统筹市内既有的乡镇客运站和农村客运候车亭等站亭设施功能调整，充分利用已有的乡镇客运站和农村客运候车亭，集约化设计，推动市内既有道路客运场站、农村客运场站设施对城市公共交通车辆的开放共享，全方位保障公交场站供给。开展共享电动车布局规划，以共享电动车作为城市公共交通体系的补充，进一步提升公交站、客运站至目的地“最后一公里”的出行效率，为以公交难以覆盖或班次较少区域为目的地的旅客提供可替代的出行方案。促进道路客运与城区公交的换乘接驳，提升公共交通出行方式分担率。继续完善由高铁接驳线路、旅游观光线路、高频骨干线路以及普通保障线路四种不同功能定位相互结合的多层次多元化公交网络体系。

（十一）为低空经济对标进位夯基垒台

紧扣省委省政府关于低空经济战略部署，配合发改等部门，做好汕尾市低空经济发展谋篇布局。构建制度保障体系，加快出台支持低空经济发展政策性文件，研究制定相应管理办法，引导产业有序发展。坚持梯度推进原则，以“低空+文旅”等成熟应用场景为起点，建立低空经济试点，取得成效后，逐步扩大服务区域、服务范围。未来，进一步聚焦应用场景突破，充分学习研究国际、国内、省内先进低空经济发展示范案例，逐步探索建立起汕尾市城市管理、安防巡查、水务监测、电力巡检、道路巡检、生态治理、海洋巡检、农林植保及无人机救援等领域的低空技术应用体系。

五、推动交通产业深度融合发展

（十二）交旅融合发展提升城市吸引力

推进红色旅游公路建设，依托国道G228线、G235线、G236线等干线公路打造以海丰红色旅游中心为核心的红色文化线。推动交通与生态休闲旅游融合发展，依托甬莞高速骨架，畅通省道S238线、S337线、S510线等干线公路，服务支撑汕尾北部乡村及特色温泉旅游带发展。推动交通与滨海旅游融合发展，加快推动广东省滨海旅游公路红海湾经济开发区段开工建设，进一步谋划滨海旅游公路陆丰段、环马宫滨海旅游支线（保利金町湾-白鹤寺-牛尾山）等项目。有序推进绿道、碧道、古驿道等慢行系统建设及衔接，加强慢行系统与旅游集散中心的衔接。依托碣石湾和红海湾，加强“海洋－海岛－海岸”立体开发，推进城区、遮浪、乌坎等片区水上客运码头、游艇码头规划建设，推出汕尾海上精品旅游航线，推动开通“深圳－惠州－汕尾”海上旅游航线，加快“海上绿道”旅游发展。结合汕尾沿海资源，探索开展陆岛旅游、游艇旅游、水上旅游等特色旅游项目。

（十三）交能融合发展发掘行业新动能

加快推进陆丰海工基地水工工程码头，甲湖湾电厂配套码头、白沙湖作业区码头、陆丰港区湖东甲西作业区等项目建设，为海上风电、煤电改造升级提供交通运输基础设施配套。结合通道沿线清洁能源自然禀赋、用能需求、建设条件等要素，科学规划交通与能源基础设施建设布局，加大分散式风电和分布式光伏发电就近开发利用力度，聚焦省际通道、主干高速公路车流密集的服务区，科学规划布局LNG加气站，构建“布局合理、供需匹配”的LNG加注网络。因地制宜拓展清洁能源开发利用场景，在高速公路边坡、服务区等空间布局光伏，在港口部署“自发自用、余电上网”的分布式能源系统。

（十四）站城融合发展打造城市新地标

规划将汕尾站打造为区域性重要综合交通枢纽，汕尾站未来将接入3条高铁（广汕高铁、汕汕高铁、厦深铁路），1条普铁（河源至汕尾铁路），并研究城际轨道项目（深汕城际东延线及支线、深惠城际东延线）的接入条件，远期规划预留引入磁悬浮，形成“客内货外”的枢纽格局。预留扩容空间，与汕尾中央商务区客运站无缝衔接，合理组织站体内不同交通方式接驳，同时推动汕尾高铁站至各县（市、区）的直连直通。以汕尾站为依托，围绕城际和轨道交通的客流效应，搭建新型产业空间平台，集高铁枢纽、商务办公、金融服务、产业研发、现代服务为一体的高效便捷、绿色智慧的“站+产+城”一体化枢纽。结合周边控规，布局枢纽综合体，推进产城加速融合、绿色共享、慢行串联。

六、夯实平安汕尾交通安全韧性

（十五）提高交通设施本质安全水平

建立完善现代化工程建设和运行质量全寿命周期安全管理体系，实施全过程质量安全监管。加快先进建造设备和新技术、新材料集成应用，推进精品建造和精细管理，提升交通基础设施使用寿命和耐久性。加快现代信息技术在智能感知、智能诊断、监测评估、维修养护等方面应用，强化交通基础设施常态化预防性养护维护，加大病害治理力度，消除基础设施安全隐患，推动落实全生命周期养护。加强交通基础设施智能管控，按需在公路港口等新建项目配建监控系统。因地制宜推进安全生命通道“渡改桥”建设。结合公路网规划建设，将交通需求量大、基础设施条件差等公路渡口优先纳入“十五五”公路规划任务，有序推进符合条件的区域撤渡建桥，改善乡村民生交通条件。

聚焦汛期暴露短板，系统提升防灾抗灾韧性。全面摸排各地农村公路地质灾害隐患点，科学谋划安防提升工程项目库，明确新增安防提升工程处置里程255公里。将汛期暴露出的高危边坡、临水临崖、排水不足等隐患逐一纳入规划统筹布局，逐一制定治理方案。在新建和改造农村公路临水临崖路段时，将排水渠等防灾设施作为配套设计强制纳入新改建项目范围或相关养护工程，确保及时引导地表径流、降低土体饱和度，从源头上减少汛期塌方风险。发挥“路长制”综合管理作用，加强部门联合执法，严厉打击超限超载、违法设障、侵占公路等违法行为。

（十六）提升行业安全运行监管能力

落实企业安全管理主体责任，积极推进企业安全生产信用建设。落实行业部门监管责任，强化安全生产监督检查执法，完善联合执法、隐患排查治理等工作机制。强化道路运输“两客一危一重”、水路危险货物运输、港口危化品装卸储存、高速公路和长大桥梁营运、公路水运工程施工安全风险防控和隐患排查治理，探索“互联网+安全监管”模式。加大重型货运车辆装载源头监管力度和动态监控，专项整治超限超载、非法营运、危险货物运输等，有效遏制重特大道路安全事故。

（十七）完善综合交通应急保障体系

积极响应全省全市“一盘棋”应急响应机制和重大突发事件“四个一”应急处置机制，加强跨部门、跨区域的综合交通运输突发事件应急会商与联动处置。完善分层次的应急预案体系，有计划、有组织的开展各类突发事件应急处置演练，提升应急响应速度。按照省部署开展汕尾省级公路交通应急装备物资储备保障中心建设。因地制宜引入高效海上运输工具、低空运输工具等设施设备强化应急物资运输保障，积极发展“无接触配送”。提升应急运输装备现代化、专业化和智能化水平，提高基层应急救援队伍和志愿者队伍的专业化水平。

推广普通公路养护项目包模式，作为全市普通公路应急抢险和日常养护的基本制度。各地以项目包为载体，将应急储备力量前置。结合“路长制”下沉乡镇干部的日常巡查预警机制，构建“巡查预警——灾毁申报——资金拨付——工程抢修”的快速响应闭环，将汛期应急的成功经验固化为“十五五”常态化制度，全面提升普通公路应急抢险效率和灾后恢复能力。

七、打造绿美低碳交通汕尾样板

（十八）建设绿色低碳交通基础设施

积极创建绿美公路示范路，持续做好高速公路及其服务区、干线公路及其服务区、农村公路、绿化品质提升工作，推动汕尾公路通道从“交通廊道”向“城市客厅”的转变。有序实施厦深铁路、广汕汕高铁等铁路沿线的绿化美化，打造与周边山体景观相协调的生态绿色通道。持续开展公路现代养护工作，逐步提升高速公路及普通国省干线废旧沥青路面材料循环利用率。对具备条件的交通基础设施建设项目进行生态保护修复和节能降碳改造提升，促进工程建设与生态环境保护协同发展。积极推广交通基础设施项目建设永临结合模式，减少临时用地，实现永临结合多样化。

（十九）加快低碳运输装备推广应用

持续推动交通营运工具装备全面升级和交通动力低碳清洁替代，推进交通用能结构深度变革，不断降低运输工具碳排放强度。推进城市物流配送、邮政快递、公交、出租车辆等电动化替代，支持老旧新能源公交车及电池更新换代。有序推广新能源营运货车，研究出台我市新能源营运货车的运营补贴、通行路权、差异化收费、配套基础设施建设等政策。有序发展LNG动力船舶。探索甲醇、氢等动力技术在运输船舶上的试点应用。鼓励新能源和清洁能源等港口作业机械、港内车辆应用，推进港作机械设备更新换代，推动实现港口大型设备的绿色化、低碳化、智慧化。深入推进船舶靠港使用岸电。

（二十）深化交通运输污染防控治理

深入推进道路车辆污染治理。严格执行道路运输车辆燃料消耗量限值准入标准，实施重型柴油车国六（B）排放标准。深化港口船舶污染治理。持续加强船舶大气和水污染防治，加快推进船舶水污染物港口接收设施和本地化处理设施建设。严格落实船舶水污染物监督检查制度和联单管理制度，积极推进船舶水污染物电子联单管理，强化污染物产生、接收、转运和处理环节全过程监管，推进“船-港-城”全过程协同管理。推动岸电使用常态化，加强岸电使用监管。推进干散货码头采取改进装卸工艺、干湿法结合及建设挡风抑尘墙、皮带机封闭改造、安装粉尘浓度在线监测仪等措施，有效地控制码头散货扬尘污染。完善码头生活污水收集处理设施，有效收集处理码头各类水污染物。严格交通工程建设期环保管控。在交通工程项目施工中，严格落实施工噪声监管，推广低噪声工艺和设备，在敏感区域和夜间时段实施错峰施工管理，减少施工扰民。强化施工期环境监理，确保各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在高速公路、普通国省道大流量路段实施低噪音路面、声屏障、绿化等综合降噪措施。加强施工过程中产生的废旧动力电池等新型固体废物的规范回收与循环利用管理。

八、加快推进交通行业数智赋能

（二十一）构建城市智慧出行服务体系

积极推广以人民为中心、多方式融合、多主体协同、全链条出行、一体化服务的“出行即服务（Maas）”理念。鼓励平台型企业深化多源数据融合，整合线上和线下资源，打造数字化出行助手，完善信息查询、叫车约车、智能导航、在线票务、旅游规划等一站式出行服务，为旅客提供顺畅衔接的出行服务链。推动“互联网+”便捷交通发展，鼓励和规范发展定制公交、智能停车、智能公交、汽车维修、网络预约出租车、互联网租赁自行车、小微型客车分时租赁等城市出行服务新业态，满足不同群体出行多样化、个性化要求。规划建设汕尾交通服务出行平台，以数据衔接公众出行需求与服务资源，发展基于智能终端的一站式出行服务。

（二十二）发展智慧物流实现降本增效

推动物流园区、大型仓储基地智慧化改造，提升现有仓储管理的成套化、自动化、智能化水平。加快实现物流活动全过程的数字化，推进铁路、公路、水路等货运单证电子化和共享互认，提供全程可监测、可追溯的“一站式”物流服务。推进城市物流配送全链条信息共享，完善农村物流末端信息网络。探索发展无人物流，逐步推广无人配送车应用，建设无人机物流节点，研究打造安全高效可靠的低空配送体系。

九、加强组织实施

全面加强党的领导，坚持党建引领交通事业发展。切实加强规划实施的组织领导和统筹协调。做好与国土空间、环境保护等规划的衔接。本规划确定的重点项目纳入国土空间规划支持和保障项目在用地、生态环境、水利等资源要素需求，协同推进重点任务和重大项目落地。积极争取中央资金、专项债、政策性银行贷款等资金支持，引导社会资本参与交通基础设施建设。及时跟踪规划实施进展与项目建设情况，适时开展规划中期评估和调整，重大事项及时按程序请示报告。