政 府 采 购

询

价

文

件

【招标编号:SWCG20140205X04】

汕尾市公共资源交易中心

2014年3月10日

目   录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  评标方法、步骤及标准

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，对汕尾市公安局经侦支队装修工程项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SWCG20140205X04。

二、采购项目名称：汕尾市公安局经侦支队装修工程。

三、采购预算：384200元（总报价超过预算金额的为无效投标）。

四、工程概况：本项目为汕尾市公安局经侦支队装修工程。

五、供应商资格：

1、中国境内注册，独立法人资格单位。

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、具有房屋建筑施工总承包叁级或以上资质。

4．本工程不接受联合体投标。

六、符合资格的供应商应当在2014年3月10日 起至2014年3月14日下午5时30分止（法定节假日除外）到汕尾市政府采购中心购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。购买招标文件时须提供以下资料：

1. 单位介绍信原件、法定代表人证明书原件及法人代表身份证原件、复印件加盖公章（委托的应提供法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件、复印件加盖公章）；

2．《企业营业执照》、《税务登记证》副本原件及复印件（复印件加盖公章）；

3、房屋建筑施工总承包叁级或以上资质原件及复印件（加盖公章）。

原件经核实后退还投标人。

七、投标截止时间：2014年3月21日上午10时正(注9时30分开始受理投标文件)。

八、投标文件送达地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼。

九、评审时间：2014年3月21日上午10时。

十、评审地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼。

十一、采购人及集中采购机构的名称及联系方式：

采购人名称：汕尾市公安局。

联系人：朱先生   联系电话：3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心

集中采购机构联系人：陈先生   联系电话（传真）：0660-3260218。

汕尾市公共资源交易中心

二○一四年三月十日

第二部分  采购项目内容

一、投标人资格要求

1、中国境内注册，独立法人资格单位。

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

3、具有房屋建筑施工总承包三级或以上资质。

4．本工程不接受联合体投标。

二、采购项目技术要求

1、工程量清单

| （1）汕尾市公安局经侦支队装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 |  |  | 工程量 |  |  |
|  |  | A.4 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙（120mm厚） | 1.新砌墙体：120mm厚 2.水泥石灰砂浆强度：M5 | m3 |  |  | 13.05 |  |  |
| 2 | 010401003002 | 实心砖墙（200mm厚） | 1.新砌墙体：200mm厚 2.水泥石灰砂浆强度：M5 | m3 |  |  | 52.6 |  |  |
|  |  | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010505001001 | 有梁板 | 1.现浇钢筋混凝土板封堵 2. 楼面板混凝土强度等级为C30 3. 板厚为100mm 4. A10@150化学植筋植入原结构梁200 | m3 |  |  | 0.79 |  |  |
|  |  | A.8 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010802001001 | 塑钢门（M3、M4) | 1.塑钢卫生间成品门 | m2 |  |  | 9.4 |  |  |
| 5 | 010802002001 | 仿木纹钢板成品门 | 1.仿木纹钢板成品门 | m2 |  |  | 50.4 |  |  |
| 6 | 010802004001 | 防盗门（M1) | 1.四扇平开不锈钢防盗门 | m2 |  |  | 9.6 |  |  |
| 7 | 010802004003 | 防盗门（M5） | 1.不锈钢门（800*2000） | m2 |  |  | 4.8 |  |  |
| 8 | 010807002001 | 铝合金双扇推拉窗（C1、C4） | 1.2000系列两扇推拉铝合金窗（500亮子） | m2 |  |  | 4.05 |  |  |
| 9 | 010807002002 | 铝合金四扇推拉窗(C2、C3） | 1.2000系列四扇推拉铝合金窗（500亮子） | m2 |  |  | 9 |  |  |
| 10 | 010802004002 | 不锈钢防盗网 | 1.不锈钢防护网 | m2 |  |  | 17.52 |  |  |
|  |  | A.11 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011102003002 | 块料楼地面（600*600抛光砖） | 1.地铺600*600抛光砖 2.砂浆配合比：1:2 | m2 |  |  | 279.74 |  |  |
| 12 | 011102003003 | 块料楼地面（广场砖） | 1.广场砖 2.砂浆配合比：1:2 | m2 |  |  | 20.95 |  |  |
| 13 | 011102003004 | 块料楼地面(300*300防猾砖) | 1.地铺300*300防猾砖 2.砂浆配合比：1:2 | m2 |  |  | 16.43 |  |  |
| 14 | 011105003001 | 块料踢脚线（走廊、办公室） | 1.120高抛光砖踢脚线（走廊、办公室） 2.水泥砂浆配合比：1：2 | m2 |  |  | 49.23 |  |  |
| 15 | 070108027002 | 块料面层修补 陶瓷块料 水泥砂浆粘结 | 1.原地砖不变（局部修补） 2.砂浆配合比：1:2 | m2 |  |  | 15 |  |  |
|  |  | A.12 墙、柱面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011204003001 | 块料墙面（卫生间） | 1.2400高250*400白色瓷砖（卫生间） | m2 |  |  | 88.98 |  |  |
| 17 | 011207001001 | 墙面装饰板（审讯室) | 1.400*600灰色成品软包 2.胶合板基层 9mm | m2 |  |  | 121.03 |  |  |
|  |  | A.13 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011302001001 | 吊顶天棚（轻钢龙骨600*600白色铝扣板） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面层材料品种、规格:白色铝扣板600*600 | m2 |  |  | 47.13 |  |  |
| 19 | 011302001002 | 吊顶天棚（轻钢龙骨600*600白色石膏板） | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨600*600 2.面层材料品种、规格:石膏板 | m2 |  |  | 90.79 |  |  |
|  |  | A.14 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011406001001 | 抹灰面油漆（批仿瓷涂白色防水漆） | 1.腻子种类:仿瓷 2.刮腻子遍数:1 3.油漆品种、刷漆遍数:白色防水漆2遍 4.部位:天花 | m2 |  |  | 16.58 |  |  |
| 21 | 011406001002 | 抹灰面油漆（批仿瓷涂白色乳胶漆） | 1.腻子种类:仿瓷 2.刮腻子遍数:1 3.油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆2遍 4.部位:天花 | m2 |  |  | 414.74 |  |  |
| 22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料（走廊、办公室） | 1.批仿瓷瓷涂料面刷白色乳胶漆（走廊、办公室） 2.乳胶漆 墙柱面 二遍 3.仿瓷涂料二遍 4.楼层高度按4.15m（板厚按100mm) | m2 |  |  | 1871.07 |  |  |
|  |  | A.16 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 2.废料外运：运距5km | m3 |  |  | 37.13 |  |  |
| 24 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.拆除原楼梯 2.废料外运：运距5km | m3 |  |  | 3.57 |  |  |
| 25 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.需重新铺砖处原地台铲除 2.废料外运：运距5km | m2 |  |  | 332.12 |  |  |
| 26 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天花：原有已吊天花拆除 2.废料外运：运距5km | m2 |  |  | 540.71 |  |  |
| 27 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 1.原墙面油漆层铲除 2.废料外运：运距5km | m2 |  |  | 1439.26 |  |  |
| （2）汕尾市公安局经侦支队安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  |  |  |
|  |  | C.4 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:电表箱 2.型号:AW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL2~7 |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1、5~7 |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2、3 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL4 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL8 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL9 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.安装方式:窗口式 |  | 台 | 9 |  |  |  |
| 12 | 030404034001 | 照明开关 | 1. 名称: 二位开关 2. 规格: 双联单控暗开关 |  | 个 | 18 |  |  |  |
| 13 | 030404034002 | 照明开关 | 1. 名称: 三位开关 2. 规格: 三联单控暗开关 |  | 个 | 6 |  |  |  |
| 14 | 030404034003 | 照明开关 | 1. 名称: 四位开关 2. 规格: 四联单控暗开关 |  | 个 | 9 |  |  |  |
| 15 | 030404035001 | 插座 | 1. 名称: 单极二三插座 2. 规格: 单相二三眼安全型插座 |  | 个 | 105 |  |  |  |
| 16 | 030404035002 | 插座 | 1. 名称: 单相三极空调插座 2. 规格: 空调插座 |  | 个 | 24 |  |  |  |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 规格: ZR-YJV-4*25+1*16 2. 敷设方式、部位: 暗敷 |  | m | 13.503 |  |  |  |
| 18 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.规格:ZR-YJV-4*25+1*16 2.安装部位:户内 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030411001001 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:70 3.配置形式:埋地 |  | m | 5.9219 |  |  |  |
| 20 | 030411001002 | 配管 | 1. 材质: 硬质聚氯乙烯管 2. 规格: 20 3. 配置形式: 暗敷 |  | m | 1093.871 |  |  |  |
| 21 | 030411001003 | 配管 | 1. 材质: 硬质聚氯乙烯管 2. 规格: 32 3. 配置形式: 暗敷 |  | m | 12.17259 |  |  |  |
| 22 | 030411003001 | 桥架 | 1. 规格: 100*50 2. 材质: 钢制桥架 |  | m | 33.0625 |  |  |  |
| 23 | 030411003002 | 桥架 | 1. 规格: 100*70 2. 材质: 钢制桥架 |  | m | 34.06513 |  |  |  |
| 24 | 030411003003 | 桥架 | 1. 规格: 50*50 2. 材质: 钢制桥架 |  | m | 5.56975 |  |  |  |
| 25 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:槽内布线 2.规格:ZR-BV-10 |  | m | 141.57546 |  |  |  |
| 26 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:槽内布线 2.规格:ZR-BV-16 |  | m | 0.48786 |  |  |  |
| 27 | 030411004003 | 配线 | 1. 规格: ZR-BV-2.5 |  | m | 1955.232 |  |  |  |
| 28 | 030411004004 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV-4 |  | m | 1691.316 |  |  |  |
| 29 | 030411004005 | 配线 | 1.配线形式:槽内布线 2.规格:ZR-BV-6 |  | m | 495.2144 |  |  |  |
| 30 | 030411004006 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV-10 |  | m | 62.918 |  |  |  |
| 31 | 030411004007 | 配线 | 1. 规格: ZR-BV-2.5 |  | m | 33.95548 |  |  |  |
| 32 | 030411004008 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格:ZR-BV-6 |  | m | 165.154 |  |  |  |
| 33 | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 名称: 壁灯 2. 型号: 220V 3. 类型: 壁灯 |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 34 | 030412001002 | 普通灯具 | 1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 220V 22W 3. 类型: 普通吸顶灯 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 35 | 030412002001 | 消防应急灯 | 1.名称:消防应急灯 2.型号:自带电池≥30min |  | 套 | 8 |  |  |  |
| 36 | 030412004001 | 装饰灯 | 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 型号: 自带电池≥30min |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 37 | 030412004002 | 装饰灯 | 1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号: 自带电池≥30min |  | 套 | 3 |  |  |  |
| 38 | 030412004003 | 装饰灯 | 1. 名称: 筒灯(4寸) 2. 型号: 220V 13W |  | 套 | 16 |  |  |  |
| 39 | 030412005001 | 荧光灯 | 1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 220V 36W |  | 套 | 62 |  |  |  |
| 40 | 030412005002 | 荧光灯 | 1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 220V 2*36W |  | 套 | 12 |  |  |  |
| 41 | 030412005003 | 荧光灯 | 1. 名称: 荧光灯盘 2. 型号: 220V 3*18W |  | 套 | 28 |  |  |  |
| 42 | 030414002001 | 送配电装置系统 |  |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | C.5 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030411001004 | 配管 | 1.材质:镀锌钢管 2.规格:50 3.配置形式:埋地 |  | m | 27.59354 |  |  |  |
| 44 | 030411001005 | 配管 | 1.材质:硬质聚氯乙烯管 2.规格:20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 579.434 |  |  |  |
| 45 | 030411003004 | 桥架 | 1. 规格: 100*50 2. 材质: 钢制桥架 |  | m | 66.73803 |  |  |  |
| 46 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 33 |  |  |  |
| 47 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-5*4*0.5 3.线缆对数:4 4.敷设方式:槽内布放 |  | m | 887.778 |  |  |  |
| 48 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP-5*4*0.5 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内穿线 |  | m | 727.914 |  |  |  |
| 49 | 030502006001 | 大对数电缆 | 1.名称:大对数电缆 2.规格:HYV-50*2*0.5 3.线缆对数:50 4.敷设方式:管内穿线 |  | m | 31.96 |  |  |  |
| 50 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称:弱电配线箱 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 51 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.安装方式:暗装 |  | 个 | 53 |  |  |  |
|  |  | C.10 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 031001006001 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 给水用PP-R 20 3. 连接形式: 热熔连接 |  | m | 7.03458 |  |  |  |
| 53 | 031001006002 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 给水用PP-R 25 3. 连接形式: 热熔连接 |  | m | 14.46976 |  |  |  |
| 54 | 031001006003 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 给水用PP-R 32 3. 连接形式: 热熔连接 |  | m | 9.3504 |  |  |  |
| 55 | 031001006004 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 给水用PP-R 40 3. 连接形式: 热熔连接 |  | m | 24.14319 |  |  |  |
| 56 | 031001006005 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 排水用PVC-U 110 3. 连接形式: 胶粘连接 |  | m | 25.884 |  |  |  |
| 57 | 031001006006 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 排水用PVC-U 160 3. 连接形式: 胶粘连接 |  | m | 8.479 |  |  |  |
| 58 | 031001006007 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 排水用PVC-U 63 3. 连接形式: 胶粘连接 |  | m | 9.374 |  |  |  |
| 59 | 031001006008 | 塑料管 | 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 排水用PVC-U 75 3. 连接形式: 胶粘连接 |  | m | 2.58426 |  |  |  |
| 60 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:瓷质 2.规格、类型:立式 3.附件名称、数量:水龙头DN15 角阀DN15 |  | 组 | 6 |  |  |  |
| 61 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:瓷蹲式大便器 2.附件名称、数量:自闭式冲洗阀 DN25 |  | 组 | 6 |  |  |  |
| 62 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:连体坐便器 2.附件名称、数量:角阀 DN15 |  | 组 | 1 |  |  |  |
| 63 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:De75 |  | 个 | 3 |  |  |  |
| 64 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地面扫除口 2.材质:塑料 3.型号、规格:De100 |  | 个 | 1 |  |  |  |

2、图纸另附

3、基本要求

（1）合同约定的工程项目，中标单位不得转包，必须分包的少量专业工程，事先需取得采购人的同意并在施工合同中确认。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目施工由采购人另行处理，并由此造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

（2）工程承包方式：中标承建单位为施工总承包单位，在施工图纸范围内包工包料、包工期、包安全、包文明施工等总承包（固定总价）方式。

（3）勘察现场

1、投标人应当对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担；

2、招标采购单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标采购单位现有的能被投标人使用的资料；

3、投标人可经过招标采购单位进入招标采购单位的工程现场进行勘察， 但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失；投标人应对由勘察现场而造成的一切费用和开支承担全部责任。

4、在2014年3月17日前请与招标采购单位朱先生联系；联系电话： 0660-3366165。

三、采购项目商务要求

1、投标报价上限：上限为384200元，报价高于上限的，投标无效

2、报价要求：

（1） 以招标采购单位提供的施工设计图为依据，以及参考《工程量清单》所列内容，结算时不作调整。

（2）本项目是按图纸要求和现场实际情况总价包干，不仅要对现有设计图、施工图明示的工程项目进行总包，为完成工程要求所须进行工程项目的所有费用也在总包范围之内。投标单位应充分考虑该因素对造价的影响。因市场材料价格变动因素对工程造价的影响投标单位也应充分考虑，工程结算时不因材料价格变动而另行追加。投标报价为本项目的合同总价。

（3）为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在投标报价内，工程结算时不另行追加。

3、施工期限：签订合同后70天内。

4、付款方式：签订合同后十个工作日内预付工程款30%，工程量施工过半时再付50%，余款在验收合格后十个工作日内付清。

第三部分  报价须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.“监管部门”是指：汕尾市财政局。

3．“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

4．“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

5．合格的报价供应商:

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

5.2符合询价文件规定的项目特殊条件要求的供应商。

6.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

7. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、询价文件

8．适用范围

8.1本询价文件适用于本报价邀请中所述项目的政府采购。

9. 询价文件的构成

9.1询价文件包括但不限于下列文件:

1）报价邀请函

2) 采购项目内容

3) 报价供应商须知

4) 合同书格式

5) 询价响应文件格式

6) 在采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

9.2报价供应商应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。报价供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价供应商的风险，有可能导致其询价响应被拒绝，或被认定为无效询价响应。

10. 询价文件的澄清或修改

10.1询价文件的澄清是指采购人对询价文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答报价供应商提出的各种问题。询价文件的修改是指采购人或集中采购机构对询价文件中出现的错误进行修订。

10.2任何要求对询价文件进行澄清的报价供应商，均应以书面形式通知集中采购机构。集中采购机构对其收到的书面的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价供应商（答复中不包括问题的来源）。报价供应商在收到上述答复后，应立即向集中采购机构回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对报价供应商有约束力。

10.2询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价供应商，并对其具有约束力。报价供应商在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认。

10.3采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长递交询价响应文件截止时间，但至少应当在询价文件要求提交询价响应文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有询价文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、询价响应文件的编制和数量

11．询价响应费用

11.1 报价供应商应承担所有与准备和参加询价响应有关的费用。不论询价的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

11.2根据粤价函[2011]1036号函收费标准（按差额定率累进法计算），成交供应商应按收费规定在发出成交通知书前向汕尾市政府采购中心交纳招标采购代理服务费。

12．报价的语言及计量

12.1报价供应商提交的询价响应文件以及报价供应商与招标采购单位就有关询价的所有来往函电均应使用中文。报价供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释询价响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12.2除非询价文件中另有规定，报价供应商在询价响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13．询价响应文件的构成

13.1报价供应商编制的询价响应文件应包括但不少于本询价文件第四章《询价响应文件格式》的所有内容。

14. 询价响应文件编制

14.1报价供应商应按本须知13.编制询价响应文件。

14.2报价供应商必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。报价供应商必须对询价响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.3如果因为报价供应商询价响应文件填报的内容不详，或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由报价供应商承担。

15. 报价

15.1如询价文件无特殊规定，报价以人民币填报。

15.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，报价供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

15.3任何有选择性报价的报价，将被视为无效报价。

16. 联合体报价

16.1本项目接受联合体参加报价，报价邀请函另有约定除外。

16.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同报价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同询价响应文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目的报价。

17. 报价供应商资格证明文件

17.1报价供应商应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加询价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其询价响应文件的组成部分，内容详见询价文件第四章《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”。

17.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；询价文件第四章《询价响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，报价供应商应该在评审现场向询价小组提供原件核对，否则将作无效询价响应处理。

18. 报价保证金

18.1报价供应商应按询价文件规定的形式和金额在递交询价响应文件截止时间前交纳报价保证金，报价保证金作为询价响应文件的组成部分。如报价保证金由其它单位代缴，报价供应商应在缴纳报价保证金截止时间前向集中采购机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件或传真件），原件随询价响应文件一并递交。

18.2报价保证金交纳形式：现金或转帐等（暂时使用原汕尾市政府采购中心帐户）。

开户银行:工商行汕尾市分行。

户    名: 汕尾市政府采购中心。

银行账号: 2009002109022631259。

18.3报价保证金金额：6000元。

18.4凡未按规定交纳报价保证金的报价，为无效报价。

18.5如无质疑或投诉，未成交的报价供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

18.6成交供应商的报价保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

18.7不管报价保证金来源何处，集中采购机构只向报价供应商退回。

18.8有下列情形之一的，报价保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在询价响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的。

3)法律法规规定的其他情形。

19. 报价有效期

19.1询价响应文件应在开标之日起90天内保持有效。报价有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应询价文件而予以拒绝。

19.2特殊情况下，集中采购机构可于报价有效期期满之前，要求供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其报价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改询价响应文件。但将要求其相应延长报价保证金的有效期，有关退还和没收报价保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。

20. 询价响应文件的数量和签署

20.1 报价供应商应编制询价响应文件一式三份，其中正本一份和副本   两份，询价响应文件的副本可采用正本的复印件。每套询价响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

20.2 询价响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在询价响应文件中。

20.3 询价响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

20.4电报、电话、传真形式的询价响应文件概不接受。

四、询价响应文件的递交

21. 询价响应文件的密封和标记

21.1报价供应商应将询价响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

21.2每一密封信封均应：

（1）标明采购项目编号、采购项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交询价响应文件截止时间）之前不准启封”的字样。

21.3如果信封未按本须知第21.1条和第21.2条要求密封的，集中采购机构对误投或过早启封概不负责。

21.4询价响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，集中采购机构将拒绝接收。

23. 询价响应文件递交截止时间

23.1招标采购单位在《报价邀请函》中规定的地点和递交询价响应文件截止时间之前接收询价响应文件，超过截止时点后的询价响应文件将被拒绝。

23.2招标采购单位可以按本须知10.规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长询价响应文件递交截止时间。在此情况下，招标采购单位和报价供应商受询价响应文件递交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

24. 询价响应文件的修改和撤回

24.1报价供应商在递交询价响应文件截止时间前，可以对所递交的询价响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按询价文件要求签署、盖章，并作为询价响应文件的组成部分。

24.2 报价供应商在递交询价响应文件后，可以撤回其报价，但报价供应商必须在规定的询价响应文件递交截止时间前以书面形式告知（招标采购单位）。从询价响应文件递交截止时间至报价供应商承诺的报价有效期内，报价供应商不得撤回其报价，否则其报价保证金将被没收。

24.3 报价供应商所提交的询价响应文件在询价结束后，无论成交与否都不退还。

五、评审

25. 询价小组

25.1 评审由政府集中采购机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的询价小组负责。询价小组成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。询价小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

25.2询价小组在评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

25.3询价小组依法根据询价文件的规定对询价响应文件进行评审,并据此推荐成交候选人。

26.资格性、符合性评审

26.1询价小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加。

26.2  在询价过程中对询价文件未能实质响应的供应商不足三家时，询价小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

26.3 在询价过程中，响应供应商提交的澄清文件由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

26.4  询价小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

27.报价的评审

27.1询价小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）；

27.2询价小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

27.3超过预算总价或报价上限的报价将被拒绝。

六、确定成交供应商

28.确定成交供应商原则

28.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

28.2确定成交供应商程序

采购人直接授权询价小组直接确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，汕尾市公共资源交易中心将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

28.2成交供应商确认后，汕尾市公共资源交易中心将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与成交、成交供应商自成交、成交通知书发出之日起三十日内，按询价文件要求和成交供应商询价响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出询价文件和成交供应商询价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照32.2条的规定备案。

31.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

八、 公告

32. 招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。成交公告期为7个工作日。

九、质疑

33. 如果投标人认为采购文件或采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

十、适用法律

34. 招标采购单位及报价供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购合同书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

一、合同协议书

发包人（全称）：____________________________________________________

承包人（全称）：____________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本造林工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：________________________________________________

工程地点：________________________________________________

工程内容：________________________________________________

资金来源：________________________________________________

二、工程承包范围

承包范围：________________________________________________

三、合同工期：

开工日期：________________________________________________

竣工日期：________________________________________________

合同工期总日历天数_________________天

四、质量标准

工程质量标准：____________________________________________

五、合同价款

_____________________________

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、谈判文件及补遗

6、报价文件及其附件（含澄清文件）

7、标准、规范及有关技术文件

8、工程报价单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定生效时间：

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

住  所：                          住  所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电  话：                          电  话：

二、通用条款

采用建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）的“通用条款”。

三、专用条款

一、词语定义及合同文件

1合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书

（2）成交通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）谈判文件及补遗

（6）报价文件及其附件（含澄清文件）

（7）标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同使用汉语。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国的现行法律、法规；

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国的现行标准、规范；

二、 双方一般权利和义务

3工程师

3.1监理单位委派的工程师

姓名：________________职务：________________发包人委托的职权：____________

需要取得发包人批准才能行使的职权：______________________________________

3.2发包人派驻的工程师

姓名：________________职务：________________________

职权：__________________________________________________________________

3.3不实行监理的，工程师的职权：______________________________________ __

4项目经理

姓名：________________职务：________________

三、施工组织设计和工期

5进度计划

5.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：据发包人要求提供；

工程师确认的时间：___________________________________________

四、合同价款与支付

6合同价款及调整

6.1本合同价款执行定额规定。

6.2双方约定合同价款的其他调整因素：无。

7工程预付款

。

8工程款支付

双方约定的工程款支付的方式和时间：                                     。

四、竣工验收与结算

9竣工验收

承包人提供竣工图的约定：合同范围内技术资料及发包人要求需提供的技术资料     份。

10竣工结算

双方约定的竣工结算款支付的方式和时间：签发工程结算凭证后十日内付至总价款的   %。

11质量保修期

质量保修期时间为  年，在此期间发生任何质量问题，承包方应及时提供免费服务或更换。

五、违约、索赔和争议

12违约

12.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任。

双方约定的发包人其他违约责任：__________________________________________

12.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：__________________________________________

13争议

13.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）双方应及时协商解决；

（2）约定向      仲裁委员会提请仲裁或向　 　　人民法院提起诉讼。

五、其他

14、合同份数：本合同一式四份，承包人、发包人、市政府采购办、市政府采购中心各执一份。

15、补充条款：

第五部分  投标文件格式

汕尾市政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

年      月      日

| 1.1资格性/符合性自查自评表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第 （）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第 （）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件第 （）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 （）页 |
|  | 其他要求 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第 （）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第 （）页 |

一、自查表

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须

严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市政府采购中心

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市政府采购中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司谈判响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

附表：联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府集中采购机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府集中采购机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
        年   月   日                年   月   日            年   月   日

注：1．联合投标时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一

2.3投标保证金交纳凭证

汕尾市政府采购中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府集中采购机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：汕尾市政府采购中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：                    ）投标，本单位愿意提交投标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．营业执照。

2．税务登记证。

3．

……

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

申请人代表签字（或加盖私章）：

申请人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月

2.5 投标承诺书

汕尾市公共资源交易中心：

本投标人已详细阅读了                 （项目名称）招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标采购单位郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标采购单位违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标采购单位对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

10.保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投 标 人（法人章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |

注： 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于售后服务的要求 |  |  |
| 11 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 13 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1施工组织设计

投标人编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

- 施工组织管理；

- 施工进度计划及控制措施；

- 进度违约赔偿方案；

- 施工安全保障措施；

- 施工质量控制。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4．2安全生产承诺书，安全施工承诺书及安全生产措施（格式自拟）。

4．3质量保证措施

4．4售后服务及承诺（格式自拟）。

## 五、价格部分

#### 5.1投标一览表

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2分项报价表

投标人按招标采购单位提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

5．3报 价 偏 离 表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 序号 | 招标文件 要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如报价产品与招标文件的要求存在偏差，请填写上表；

2.如报价产品与招标文件的要求无偏差，请填写“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

年   月   日