汕尾市人民政府办公室文件

汕府办〔2019〕17号

汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市全域

推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽

乡村市级资金奖补工作方案的通知

各县（市、区）人民政府，市政府各部门，各直属单位：

《汕尾市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村市级资金奖补工作方案》已经市委、市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请径向市委农办反映。

汕尾市人民政府办公室

2019年9月28日

汕尾市全域推进农村人居环境整治建设生态

宜居美丽乡村市级资金奖补工作方案

为贯彻落实省委省政府《关于全域推进人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》精神，市委、市政府高度重视农村人居环境整治工作，于2018年、2019年启动了全市543个非贫困村农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作，市财政局已下达每村市级补助资金50万元，省级财政也给予每村补助资金32万元（市城区、红海湾开发区未列入省级补助范围）。为加快全市农村人居环境整治工作，激励工作推进较快的村，根据市领导意见，市级补助资金将采取“以奖代补”方式实施补助（以下简称奖补资金），对全市率先完成2019年农村人居环境整治工作任务的非贫困村，市级给予每个村奖补资金50万元。具体方案如下：

一、奖补对象

全市543个非贫困村中，所辖自然村已按照市委、市政府2019年工作部署，全面完成村庄规划编制、“三清理”“三拆除”、农村“厕所革命”、落实保洁长效管护机制，并通过市、县、镇级验收的行政村。

二、奖补标准

全市543个非贫困村中，10月30日前全面完成村庄规划编制、“三清理”“三拆除”、农村“厕所革命”、落实保洁长效管护机制的，并通过市、县、镇级验收的行政村，市级财政一次性给予奖励补助资金50万元。10月30日前未全面完成村庄规划编制、“三清理”“三拆除”、农村“厕所革命”、落实保洁长效管护机制的，暂不予以奖补。

三、申报程序

奖补资金按照镇级申报、县级审核、市级验收的程序实施。

1.镇级申报。对列入2018年、2019年全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村范围，并全面完成村庄规划编制、“三清理”“三拆除”、农村“厕所革命”、落实保洁长效管护机制的非贫困村，由所在镇（街道）政府提出申请奖补资金，填报奖补资金申报表（附件1）和镇级汇总表（附件2），于9月30日前分别报送县级党委农办（农业农村局）、县级财政局。

2.县级审核。根据镇级申报情况，各县党委农办（农业农村局）会同财政、住建、自然资源等部门，逐村进行审核，对审核通过的行政村在奖补资金申报表（附件1）上加意见（公章），并填报县级汇总表（附件3），于10月15日前分别报市委农办、市财政局。

3.市级验收。市委农办会同市财政局、市住房和城乡建设局、市自然资源局等部门，组成验收组，按各县（市、区）申报情况进行现场验收。市委农办汇总验收合格的行政村名单函告市财政局，由市财政局按程序将奖补资金拨付各县（市、区）财政部门。

四、工作要求

（一）各镇（街道）要实事求是组织好申报工作，严格按照必须完成的指标，逐村进行核查，确定已全面完成村庄规划编制、“三清理”“三拆除”、农村“厕所革命”、落实保洁长效管护机制的非贫困村，才上报申请奖补资金。如果市级在验收中发现弄虚作假的，将取消该镇的奖补资金资格。

（二）各镇（街道）、村要落实主体责任，积极推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村工作，并建立完善相关工作台账，确保经得起各级的审查。

（三）各县（市、区）要认真严格履行审核责任，对审核结果负责，对未完成指标的上报对象，要坚决予以剔除，不予上报。

（四）奖补资金必须专款专用，不得以任何理由虚报、截留、挪用。对违反规定的，将依法依规追究有关单位和人员的责任。

附件：1.全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村市级奖补资金申报表

2.全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村市级奖补资金（镇级）汇总表

3.全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村市级奖补资金（县级）汇总表

附件1

全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村

市级奖补资金申报表

县（市、区）镇（街道）

| 行政村名称 |  |  | 自然村个数 （个） |  |  | 自然村名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 已经完成 指标 | 1 | 以行政村为单位（涵盖所有自然村）完成村庄规划编制。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 所有自然村全面完成村巷道及生产工具、建筑材料乱堆乱放清理。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 所有自然村全面完成房前屋后和村巷道杂草杂物、积存垃圾清理。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 所有自然村全面完成沟渠池塘溪河淤泥、漂浮物和障碍物清理。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 所有自然村全面完成危旧房、废弃猪牛栏及露天厕所茅房拆除工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 所有自然村全面完成乱搭乱建、违章建筑拆除工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 所有自然村全面完成非法违规商业广告、招牌等拆除工作。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 自然村按实际需求完成标准化公厕建设或升级改造。 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 无害化卫生户厕普及率达到100%。 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 实行清旧补绿、拆旧建绿，空地用竹篱笆（栅栏）围栏。 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 所有自然村实现人畜分离、畜禽集中圈养。 |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 所有自然村按照每500常住人口配置1个以上保洁员。 |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 所有自然村实现垃圾收集、转运，常态化保持村庄整体干净、整洁、有序。 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 所有自然村按照实际情况，制订符合村情的村规民约。 |  |  |  |  |  |
| 镇级意见：本镇郑重承诺，XX村已完成以上14项指标，现申请市级奖补资金（盖章）。 镇长： 年 月 日 |  |  |  | 县级意见：本县已对XX村进行核查，确定该村已经完成以上14项指标，同意申报。 县委农办（盖章） 县财政局（盖章） 负责人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |

附件2

全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村

市级奖补资金申报（镇级）汇总表

县（市、区）镇（街道）

| 序号 | 行政村名称 | 自然村个数 | 自然村名称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

全镇行政村总数    个，其中贫困村    个，列入2018年、2019年全域农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的非贫困村   个，本次申报市级奖补资金行政村   个。

附件3

全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村

市级奖补资金申报（县级）汇总表

县（市、区）

| 序号 | 镇别 | 镇级申报奖补资金行政村个数 | 县级核准申报奖补资金行政村个数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

全县行政村总数    个，其中贫困村    个，列入省级示范片区行政村   个，列入2018年、2019年全域农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的非贫困村   个，本次核准申报市级奖补资金行政村   个。

公开方式：主动公开

抄送：市委各部委办，市人大办，市政协办，市纪委办，汕尾军分区，市中级法院，市检察院，各民主党派，驻汕尾有关单位。

汕尾市人民政府办公室            2019年9月28日印发