2019年春运道路交通十大安全隐患整治情况公示表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路段名称 | 存在交通安全隐患状况 | 整改措施 | 责任部门 | 责任人 | 完成时限 |
| 1 | 埔边至西闸海汕路施工路段 | 因道路施工围闭的隔离板影响来往车辆驾驶员视线。 | 春运期间加强安全警示措施，增设警示标志等，并增加安全员。 | 市公路局（代建局） | 洪楚鑑 | 1月25日 |
| 2 | 241省道海丰赤坑流冲桥 | 桥面出现裂痕，桥墩石块出现松脱情况。因桥梁存在病害，经省公路工程质量监测中心评定为四类桥梁。 | 已经进行限载，建议尽早对该桥进行全面的检测并重建。近期完善警示设施，修补桥面坑槽，远期完成危桥改造。 | 海丰县政府 | 罗恒 | 近期：1月20日，远期：12月1日。 |
| 3 | 324国道大液二桥 | 往汕头方向桥面出现裂痕并塌陷，已经封闭。因桥梁存在病害，经省公路工程质量监测中心评定为五类桥梁。 | 春运期间在桥两侧设置警示标志牌和爆闪灯，增设围闭，派员协助指挥疏导。远期公路部门尽快进行修复。 | 海丰县政府 | 罗恒 | 近期：1月20日，远期：9月1日。 |
| 4 | 324国道K639+760－K640+552 | 因高铁桥墩占用路面，此路段路面大幅度变窄，同时该路段又是弯道，存在会车横向距离过近，易引发事故。 | 设置混凝土护栏、减速标线、警示牌、太阳能警示灯。 | 陆丰市政府 | 林广实 | 1月20日 |
| 5 | 潮莞高速莲花服务区 | 该服务区场区呈狭长形状，面对客流暴涨的节假日高峰期，场区承载能力有限，容易出现车流从场区拥堵至公路主线的情况；入口匝道距离莲花山1号隧道出口仅为1.4km；节假日期间，进入服务区匝道的车流因为变向或是拥堵等情况，容易发生车流倒灌入隧道内，导致隧道出现拥堵情况。 | 通过监控平台统一调度指挥路段各相关职能部门，实现信息及时互动、快速反应。该辖区相邻中队相互协助，加强配合，统一调配。协调相关部门做好疏堵排畅应急预案。 | 市交警支队 | 陈小和 | 1月30日 |
| 6 | 陆河县河田镇环城路安子瑶村路口路段。 | 该路段为复杂路段多岔路，车辆速度过快时容易发生交通事故 | 安装减速带。 | 陆河县政府 | 彭武标 | 1月20日 |
| 7 | 324国道陆丰博美路段 | 交通混杂、车辆不按章行驶。 | 设置中间隔离护栏，完成了路面标志、标线和警示灯。 | 陆丰市政府 | 林广实 | 已完成 |
| 8 | G228陆丰崔陂桥 | 崔陂桥为五类桥 | 设置混凝土防撞栏、警示标志牌、限重提示牌、减速带、限高架、太阳能警示灯，安排24小时值班值守。 | 陆丰市政府 | 林广实 | 1月20日 |
| 9 | 沈海高速陆丰流冲河施工路段 | 封闭高速公路半幅施工匝，道口路面狭窄 | 春运期间恢复高速公路4车道行驶，增设反光标记，增加减速带，增加指示标志，增加防护措施。 | 潮惠高速兴汕管理处 | 张宁 | 1月20日 |
| 10 | 海丰莲花大道施工路段 | 因道路设计为单向两车道，该路段处于海丰县教育园区和旅游区，交通特别拥挤，经常出现大面积长时间拥堵。 | 目前由交警部门派员加强巡逻执勤疏导交通。加宽整修中心小学至北环路口右幅行车道，加宽整修北环平交口转弯车道，修补路面坑槽，完善标志、标线、警示、围闭等安全设施。 | 海丰县政府 | 罗恒 | 1月27日 |