汕尾市工程建设项目区域评估工作指引

（征求意见稿）

为贯彻落实国务院、省政府关于深化“放管服”改革、优化营商环境的统一部署，配合工程建设项目审批制度改革，进一步完善构建便捷高效的审批体系，提高工程建设项目审批效率，规范和优化工程建设项目出让用地管理工作，根据《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）和《汕尾市工程建设项目审批制度改革实施方案》（汕府﹝2019﹞34号）要求，结合我市实际，制定本指引。

- 工作目标

对压覆重要矿产资源、环境影响、节能、地质灾害危险性、地震安全性、气候可行性、洪水影响、水资源论证、水土保持、文物考古调查勘探、雷电灾害等事项进行区域评估，提前完成建设项目开工前审批过程中涉及的有关前置性评估评审工作，形成整体性、区域性评估成果，按照相关程序经审查批准后，提供给进入该区域的建设项目单位共享使用。单体建设项目审批时，可依据已批复的评估成果不再进行单独评估或简化相关评估环节和材料。通过开展区域评估工作，将建设项目评估由单体评价转变为整体把关、申请后评审转变为申请前服务，进一步提高审批效率、减轻企业负担、节约社会资源，加快建设项目落地。

二、实施范围

各类开发区、产业园区、新区和其他有条件的区域（以下统称“开发区”），可根据远近期建设计划分期、分批开展评估。其他有需要评估的区域，实行属地管理原则。

三、基本原则

（一）	统一组织。由开发区管理机构会同相关行政主管部门在一定区域内进行集中评估。

（二）	科学选址。根据城乡规划、土地利用总体规划及 开发区规模、建设时序等实际发展情况，科学合理的选定评估区域，既可在开发区整体进行区域评估，也可在开发区局部片区进行区域评估。

（三）	规范评估。对于不适用区域评估成果的特殊项目，应单独进行评估。对暂未开展或因特殊情况无法开展区域评估的开发区，应报由工程项目审批制度改革工作牵头单位或市政府同意后，可按原流程进行审批。

四、各部门职责

开发区管理机构建立相应的工作机制，采取政府购买服务的方式，委托有关机构开展评估评价，编制区域评估评价报告。

市生态环境保护局、市水务局、市自然资源局、市文化广电新闻出版局、市发展和改革局、市应急管理局、市气象局等行政主管部门负责环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源、文物考古调查、节能评价、地震安全性评估、节能评价及区域气候可行性论证事项的指导、监督和管理工作。

五、评估事项

开发区管理机构应根据有关法律法规、行业管理规范、

片区产业发展、开发建设计划以及实际需求等因素，合理确定需开展的区域评估事项，重点开展环境影响、水土保持、地质灾害、压覆重要矿产资源、文物考古调查、节能评价、区域气候可行性论证、区域雷电灾害风险评估和地震安全性等事项的评估工作。

六、工作流程

（一）编制报批

各开发区管理机构确定评估范围，并在正式委托第三方开展区域评估工作后，原则上第三方单位应在40 个工作日内，完成所确定的区域评估事项的评估报告或方案编制，并根据管理权限按程序报送各行政主管部门（机构）审定、审查或批准后，送各片区管理机构汇总后推送平台共享。各行政主管部门（机构）应按照法定或对外承诺的办理时限，按时完成评估结论的审定、审查或批准工作。各事项的评估结论中应明确适用范围、条件和时限等内容。

（二）结论共享

各事项的评估结论经审定、审查或批准后，各片区管理机构应在10个工作日内，通过政府网站、办公场所或现场公告栏等方式，向片区内的建设主体通告区域评估的结论, 或告知获取评估结论的途径。

七、保障措施

（一）加强组织领导

汕尾市工程建设项目审批制度改革领导小组负责高位统筹，确保区域评估的相关工作顺利开展。各责任部门须高度重视、专人负责，切实做好任务落实。

（二）注重协调配合

开发区管理机构要切实承担区域评估的具体组织和实施， 市级各有关部门要增强大局意识，研究制定配套制度，支持、指导和配合做好区域评估工作。

（三）强化监督检查

市工程建设项目审批制度改革领导小组办公室和市有关部门要加强监督检查和工作调度，定期听取各方反馈意见， 督促推进工作开展，确保各片区区域评估工作落到实处、取得实效。

八、本指引自印发之日起实施，有效期 年；国家对有效期内另有规定的，按照国家有关规定执行。